МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОМСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2022	№ 533-П

Томск

О внесении изменений в постановление Администрации Томского района от 01.02.2019 № 41 «Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области в муниципальном образовании «Томский район» на 2020-2022 годы"

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации,

Законом Томской области от 07.06.2013 № 116-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области», постановлением Администрации Томской области от 30.12.2013 № 597 а «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в постановление Администрации Томского района от 01.02.2019 № 41 «Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области в муниципальном образовании «Томский район» на 2020-2022 годы» (далее – постановление) изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Управлению Делами опубликовать настоящее постановление в газете «Томское предместье» и разместить на сайте Администрации Томского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Временно исполняющий полномочия

Главы Томского района                                                                                    А.Н. Масловский

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение к постановлению Администрации Томского района от 27.12.2022 № 533-П |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткосрочный план реализации в 2020 - 2022 гг. Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Перечень многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный план реализации в 2020 - 2022 гг. Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Код МКД |  | Адрес МКД |  | Год ввода в эксплуатацию | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем <1> |  | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту <2> |  | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений в МКД |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома <3> |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет других не запрещенных законом источников |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв. м | кв. м |  | чел. |  |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого по Томскому району |  |  |  |  | Х | Х |  | Х |  | 69 833,51 | 55 592,99 |  | 2 287 |  |  |  | 60 717 174,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 116 465,26 | 1 600 709,41 | Х | Х | Х | Х |
| 2020 год |  |  |  |  | Х | Х |  | Х |  | 20 280,24 | 17 683,79 |  | 754 |  |  |  | 24 731 084,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 801 943,70 | 929 141,28 | Х | Х | Х | Х |
| 1 |  | 6886 |  | п. Зональная Станция, ул. 40 Лет Победы, д. 1а | 1990 | К |  | СМР |  | 4 598,50 | 4 250,00 |  | 181 |  |  |  | 9 721 378,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 365 885,32 | 355 492,84 | 2 287,38 | 3 878,00 | 2020 | 1 |
| 2 |  | 6887 |  | п. Зональная Станция, ул. 40 Лет Победы, д. 1б | 1995 | К |  | СМР |  | 2 211,30 | 1 640,53 |  | 49 |  |  |  | 4 322 587,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 165 809,98 | 156 777,25 | 2 634,87 | 3 878,00 | 2020 | 1 |
| 3 |  | 6966 |  | п. Копылово, ул. 1 Мая, д. 2 | 1953 | ТС, ХВС, ГВС |  | ПСД |  | 414,90 | 376,10 |  | 15 |  |  |  | 78 599,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 641,48 | 2 958,42 | 208,99 | 220,00 | 2020 | 1 |
| 4 |  | 6968 |  | п. Копылово, ул. 1 Мая, д. 6 | 1955 | ТС, ХВС, ГВС |  | ПСД |  | 432,50 | 408,40 |  | 16 |  |  |  | 81 334,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 236,55 | 3 097,65 | 199,15 | 220,00 | 2020 | 1 |
| 5 |  | 6979 |  | п. Копылово, ул. Зои Космодемьянской, д. 8 | 1960 | ТС, ХВС, ГВС |  | ПСД |  | 370,30 | 340,50 |  | 13 |  |  |  | 72 939,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 261,11 | 2 678,39 | 214,21 | 220,00 | 2020 | 1 |
| 6 |  | 6986 |  | п. Копылово, ул. Ленина, д. 6а | 1955 | ТС, ХВС, ГВС |  | ПСД |  | 438,08 | 399,28 |  | 16 |  |  |  | 82 045,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 904,77 | 3 140,75 | 205,48 | 220,00 | 2020 | 1 |
| 7 |  | 6988 |  | п. Копылово, ул. Ленина, д. 9 | 1962 | ТС, ХВС, ГВС |  | ПСД |  | 695,93 | 626,24 |  | 25 |  |  |  | 125 270,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 252,88 | 5 017,98 | 200,04 | 220,00 | 2020 | 1 |
| 8 |  | 6932 |  | п. Рассвет, д. 2 | 1970 | К |  | СМР |  | 4 579,90 | 3 583,20 |  | 203 |  |  |  | 9 542 092,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 183 173,68 | 358 918,82 | 2 663,01 | 3 878,00 | 2020 | 1 |
| 9 |  | 7076 |  | с. Моряковский Затон, ул. Октябрьская, д. 7 | 1957 | ТС, ХВС |  | ПСД |  | 518,78 | 444,54 |  | 14 |  |  |  | 56 527,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 354,34 | 2 173,60 | 127,16 | 179,00 | 2020 | 1 |
| 10 |  | 7084 |  | с. Моряковский Затон, ул. Советская, д. 8 | 1958 | ТС, ХВС |  | ПСД |  | 471,95 | 460,00 |  | 18 |  |  |  | 73 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 075,96 | 2 944,04 | 158,74 | 179,00 | 2020 | 1 |
| 11 |  | 6926 |  | с. Томское, ул. Маяковского, д. 22 | 1965 | ТС, ХВС, ГВС |  | ПСД |  | 2 690,40 | 2 499,20 |  | 99 |  |  |  | 257 393,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 968,97 | 17 424,85 | 102,99 | 195,00 | 2020 | 1 |
| 12 |  | 6927 |  | с. Томское, ул. Маяковского, д. 23 | 1967 | ТС, ХВС, ГВС |  | ПСД |  | 2 857,70 | 2 655,80 |  | 105 |  |  |  | 317 895,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 378,66 | 18 516,69 | 119,70 | 195,00 | 2020 | 1 |
| 2021 год |  |  |  |  | Х | Х |  | Х |  | 29 179,02 | 22 151,58 |  | 890 |  |  |  | 6 396 677,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 059 460,37 | 337 217,20 | Х | Х | Х | Х |
| 1 |  | 7023 |  | п. Аэропорт, д. 1 | 1968 | ГС |  | ПСД |  | 1 728,90 | 1 276,90 |  | 47 |  |  |  | 48 854,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 809,06 | 1 045,54 | 38,26 | 47,00 | 2021 | 1 |
| 2 |  | 7024 |  | п. Аэропорт, д. 2 | 1968 | ГС |  | ПСД |  | 1 698,50 | 1 249,60 |  | 47 |  |  |  | 47 926,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 903,21 | 1 023,19 | 38,35 | 47,00 | 2021 | 1 |
| 3 |  | 6974 |  | п. Копылово, ул. 1 Мая, д. 13 | 1961 | ТС, ХВС, ГВС |  | ПСД |  | 1 024,42 | 629,72 |  | 25 |  |  |  | 125 312,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 932,31 | 2 380,65 | 199,00 | 217,00 | 2021 | 1 |
| 4 |  | 6975 |  | п. Копылово, ул. 1 Мая, д. 15 | 1969 | ТС, ХВС, ГВС |  | ПСД |  | 1 023,80 | 629,10 |  | 25 |  |  |  | 125 208,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 830,50 | 2 378,30 | 199,03 | 217,00 | 2021 | 1 |
| 5 |  | 6980 |  | п. Копылово, ул. Ленина, д. 1 | 1970 | ТС, ХВС, ГВС |  | ПСД |  | 1 071,70 | 645,70 |  | 26 |  |  |  | 126 717,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 034,11 | 50 683,48 | 196,25 | 220,00 | 2021 | 1 |
| 6 |  | 6982 |  | п. Копылово, ул. Ленина, д. 3 | 1959 | ТС, ХВС, ГВС |  | ПСД |  | 711,10 | 652,70 |  | 26 |  |  |  | 122 019,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 517,66 | 2 501,64 | 186,95 | 220,00 | 2021 | 1 |
| 7 |  | 6984 |  | п. Копылово, ул. Ленина, д. 5 | 1970 | ТС, ХВС, ГВС |  | ПСД |  | 1 076,30 | 651,10 |  | 26 |  |  |  | 127 624,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 163,33 | 2 461,47 | 196,01 | 217,00 | 2021 | 1 |
| 8 |  | 6963 |  | п. Копылово, ул. Новая, д. 12 | 1972 | К |  | ПСД |  | 1 605,60 | 1 094,70 |  | 43 |  |  |  | 155 794,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 236,09 | 4 558,07 | 142,32 | 239,00 | 2021 | 1 |
| 9 |  | 7037 |  | п. Мирный, ул. Трудовая, д.9а | 1979 | ТС, ХВС, ГВС, ВО |  | ПСД |  | 2 961,20 | 2 661,20 |  | 115 |  |  |  | 297 974,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 974,75 | 0,00 | 111,97 | 223,00 | 2021 | 1 |
| 10 |  | 7000 |  | п. Молодежный, д.7 | 1974 | К |  | ПСД |  | 3 571,30 | 2 664,30 |  | 114 |  |  |  | 302 407,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 407,06 | 0,00 | 113,50 | 180,00 | 2021 | 1 |
| 11 |  | 7001 |  | п. Молодежный, д.8 | 1974 | К |  | ПСД |  | 3 571,30 | 2 668,20 |  | 115 |  |  |  | 302 779,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 779,71 | 0,00 | 113,48 | 180,00 | 2021 | 1 |
| 12 |  | 6931 |  | п. Рассвет, д. 1 | 1975 | К |  | ПСД, СМР (н) |  | 4 703,30 | 3 585,50 |  | 142 |  |  |  | 3 849 063,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 605 553,06 | 243 510,87 | 1 073,51 | 7 222,00 | 2022 | 1 |
| 13 |  | 6818 |  | с. Богашево, ул. Новостройка, д. 1 | 1963 | ТС, ХВС, ГВС, ПУ УУ |  | ПСД |  | 1 084,13 | 636,40 |  | 25 |  |  |  | 164 502,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 096,72 | 2 405,90 | 258,49 | 272,00 | 2021 | 1 |
| 14 |  | 7016 |  | с. Межениновка, ул. Почтовая, д. 7 | 1994 | ТС, ХВС, ВО |  | ПСД |  | 1 084,00 | 989,30 |  | 39 |  |  |  | 145 025,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 025,26 | 0,00 | 146,59 | 207,00 | 2021 | 1 |
| 15 |  | 7061 |  | с. Моряковский Затон, пер. Больничный, д. 1 | 1960 | ТС |  | ПСД |  | 410,26 | 390,00 |  | 15 |  |  |  | 52 533,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 602,96 | 930,84 | 134,70 | 137,00 | 2021 | 1 |
| 16 |  | 7080 |  | с. Моряковский Затон, пер. Ремесленный, д. 1 | 1957 | ТС, ХВС |  | ПСД |  | 557,50 | 507,50 |  | 13 |  |  |  | 81 499,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 917,24 | 1 582,62 | 160,59 | 179,00 | 2021 | 1 |
| 17 |  | 7084 |  | с. Моряковский Затон, ул. Советская, д. 8 | 1958 | ТС, ХВС |  | СМР (н) |  | 471,95 | 460,00 |  | 18 |  |  |  | 287 202,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 311,06 | 13 891,85 | 624,35 | 4 370,00 | 2022 | 1 |
| 18 |  | 8227 |  | с. Турунтаево, ул. Советская, д. 2 | 1963 | ХВС |  | ПСД |  | 291,90 | 277,90 |  | 11 |  |  |  | 14 045,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 932,93 | 3 112,79 | 50,54 | 119,00 | 2021 | 1 |
| 19 |  | 8228 |  | с. Турунтаево, ул. Советская, д. 4 | 1963 | ХВС |  | ПСД |  | 531,86 | 481,76 |  | 18 |  |  |  | 20 183,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 433,35 | 4 749,99 | 41,90 | 42,00 | 2021 | 1 |
| 2022 год |  |  |  |  | Х | Х |  | Х |  | 20 374,25 | 15 757,62 |  | 643 |  |  |  | 29 589 412,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 255 061,19 | 334 350,93 | Х | Х | Х | Х |
| 1 |  | 7023 |  | п. Аэропорт, д. 1 | 1968 | ГС |  | СМР |  | 1 728,90 | 1 276,90 |  | 47 |  |  |  | 520 955,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517 099,36 | 3 855,66 | 407,98 | 536,00 | 2022 | 1 |
| 2 |  | 7024 |  | п. Аэропорт, д. 2 | 1968 | ГС |  | СМР |  | 1 698,50 | 1 249,60 |  | 47 |  |  |  | 509 170,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505 396,79 | 3 773,23 | 407,47 | 536,00 | 2022 | 1 |
| 3 |  | 6974 |  | п. Копылово, ул. 1 Мая, д. 13 | 1961 | ТС, ХВС, ГВС |  | СМР |  | 1 024,42 | 629,72 |  | 25 |  |  |  | 2 114 686,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 092 158,22 | 22 528,76 | 3 358,14 | 6 410,00 | 2022 | 1 |
| 4 |  | 6975 |  | п. Копылово, ул. 1 Мая, д. 15 | 1969 | ТС, ХВС, ГВС |  | СМР |  | 1 023,80 | 629,10 |  | 25 |  |  |  | 2 316 164,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 293 657,79 | 22 506,58 | 3 681,71 | 6 410,00 | 2022 | 1 |
| 5 |  | 6963 |  | п. Копылово, ул. Новая, д. 12 | 1972 | К |  | СМР (н) |  | 1 605,60 | 1 094,70 |  | 43 |  |  |  | 1 582 354,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 535 383,56 | 46 971,00 | 1 445,47 | 6 855,00 | 2023 | 1 |
| 6 |  | 7037 |  | п. Мирный, ул. Трудовая, д.9а | 1979 | ТС, ХВС, ГВС, ВО |  | СМР |  | 2 961,20 | 2 661,20 |  | 115 |  |  |  | 8 338 489,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 241 984,51 | 96 505,26 | 3 133,36 | 7 142,00 | 2022 | 1 |
| 7 |  | 6931 |  | п. Рассвет, д. 1 | 1975 | К |  | СМР (з) |  | 4 703,30 | 3 585,50 |  | 142 |  |  |  | 8 043 964,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 975 603,64 | 68 361,21 | 2 243,47 | 7 193,00 | 2022 | 1 |
| 8 |  | 6948 |  | п. Рассвет, д. 24 | 1983 | К |  | ПСД |  | 1 221,70 | 921,50 |  | 36 |  |  |  | 120 954,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 954,44 | 0,00 | 131,26 | 315,00 | 2022 | 1 |
| 9 |  | 6818 |  | с. Богашево, ул. Новостройка, д. 1 | 1963 | ТС, ХВС, ГВС, ПУ УУ |  | СМР (н) |  | 1 084,13 | 636,40 |  | 25 |  |  |  | 1 176 359,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 146 701,67 | 29 658,05 | 1 848,46 | 8 891,00 | 2023 | 1 |
| 10 |  | 6820 |  | с. Богашево, ул. Новостройка, д. 5 | 1963 | ТС, ХВС, ГВС |  | ПСД |  | 1 043,80 | 953,80 |  | 41 |  |  |  | 211 774,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 048,28 | 1 726,44 | 222,03 | 301,00 | 2022 | 1 |
| 11 |  | 6868 |  | с. Кафтанчиково, ул. Коммунистическая, д. 91 | 1963 | К |  | ПСД |  | 781,20 | 752,90 |  | 43 |  |  |  | 94 082,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 531,04 | 1 551,20 | 124,96 | 268,00 | 2022 | 1 |
| 12 |  | 6999 |  | с. Корнилово, ул. Голикова, д. 12/1 | 1950 | К |  | ПСД |  | 413,70 | 377,00 |  | 15 |  |  |  | 55 909,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 101,74 | 3 808,20 | 148,30 | 268,00 | 2022 | 1 |
| 13 |  | 7016 |  | с. Межениновка, ул. Почтовая, д. 7 | 1994 | ТС, ХВС, ВО |  | СМР |  | 1 084,00 | 989,30 |  | 39 |  |  |  | 4 504 545,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 471 440,15 | 33 105,34 | 4 553,27 | 5 466,00 | 2022 | 1 |