МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОМСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«23»      10     2014 года	                                       		                         № 276

г. Томск

О внесении изменения в постановление Администрации Томского района

от 21.03.2014 № 85 (в ред. от 16.06.2014)

В соответствии с постановлением Администрации Томской области от  07.12.2011  № 389а «О порядке разработки, утверждения, реализации и мониторинга ведомственных целевых программ Томской области», Порядком разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ Томского района, утвержденным постановлением Главы Томского района  (Главы Администрации) от 01.12.2009 №281/3, в целях развития системы образования Томского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Приложение к постановлению Администрации Томского района от 21.03.2014 № 85 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений» (в ред. от 16.06.2014) изменить, изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Управлению делами (Ефимова О.Е.) опубликовать данное постановление в газете «Томское предместье» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Томский район».

# Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя  Главы Томского района – начальника Управления по социальной политике В.П. Железчикова.

Глава Томского района                                                                       	В.Е. Лукьянов

В.М. Павлов

90-13-15

Питасова М.С.

90-28-87

Приложение  к постановлению

Администрации Томского района

от «23»  10  2014 г.  № 276

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОГО РАЙОНА

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений»

Ведомственная  целевая программа

«Реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений»

| Наименование СБП | Управление образования Администрации Томского района |
| --- | --- |
| Наименование ВЦП | Реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений |
| Тип ВЦП |  |
| Соответствие ВЦП целям Программы социально-экономического развития Томского района | Соответствует |

# Паспорт ВЦП

| Наименование показателей | Единица измерения | Очередной финансовый год |
| --- | --- | --- |
| Задача СБП: Продолжение усовершенствования финансовых моделей, обеспечивающих достижение нового качества образования. Цель ВЦП: Создание комплекса мер для приведения материально-технического состояния образовательных учреждений в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам. |  |  |
| Задача 1 ВЦП: Создание безопасных, благоприятных условий для организации образовательного процесса Показатель: Количество образовательных учреждений, улучшивших состояние условий для организации образовательного процесса | количество | 40 |
| Задача 2 ВЦП: Проведение капитального ремонта образовательных учреждений, находящихся в критическом состоянии и требующих ремонта. Показатель: Количество образовательных учреждений, улучшивших состояние зданий и сооружений в результате капитального ремонта | количество | 4 |
| Сроки реализации: 2014 год |

Объем расходов районного бюджета на реализацию ВЦП

| Коды бюджетной классификации | Очередной финансовый год (N), тыс. руб. |
| --- | --- |
| Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов |  |
| 0701 | 7960300 |  | 1360,00 |
| 0701 | 7960302 | 612 | 1160,00 |
| 0701 | 7960306 | 612 | 200,00 |
| 0702 | 7960300 |  | 20 456,80 |
| 0702 | 7960301 |  | 1 987,90 |
| 0702 | 7960301 | 244 | 1 987,90 |
| 0702 | 7960302 |  | 17 518,80 |
| 0702 | 7960302 | 612 | 6 774,80 |
| 0702 | 7960302 | 622 | 10 744,00 |
| 0702 | 7960303 |  | 300,00 |
| 0702 | 7960303 | 244 | 300,00 |
| 0702 | 7960304 |  | 0,10 |
| 0702 | 7960304 | 612 | 0,10 |
| 0702 | 7960305 |  | 650,00 |
| 0702 | 7960305 | 612 | 550,00 |
| 0702 | 7960305 | 622 | 100,00 |

ИТОГО:  21 816,80 тыс. руб.

Характеристика проблемы и цели СБП,

на решение или реализацию которых направлена ВЦП

| Характеристика состояния развития сферы | Сеть образовательных учреждений Томского района включает в себя 25 дошкольных образовательных учреждений, 35 общеобразовательных учреждений, 9 учреждений дополнительного образования. Необходимость разработки данной программы вызвана условиями, в которых находятся образовательные учреждения в части материально-технического состояния: Физический износ зданий образовательных учреждений из-за длительной эксплуатации: до 10 лет - 2 учреждения, от 10-20 лет - 26 учреждений, от 20-30 лет - 37 учреждений, от 40-50 лет - 3 учреждения, свыше 50 лет – 3 учреждения. Темпы износа зданий существенно опережают темпы их реконструкции. Более половины зданий и сооружений учреждений образования требуют капитального ремонта. Отсутствие плановых капитальных ремонтов. Недостаточность финансирования на текущие ремонты. Анализ состояния показывает, что средний возраст зданий образовательных учреждений Томского района составляет 30 и более лет, и наличие вышеперечисленных факторов требует для улучшения материально-технического состояния зданий и обеспечение безопасности образовательного процесса увеличение в разы финансирования как на капитальные ремонты, так и на текущие. В состав МАОУ «Спасская СОШ» Томского района входят три здания. Здание школы в с. Батурино год постройки 1996, здание филиала в с. Вершинино построено в 1975 году, филиал в п. Синий Утес построено в 1990 с начала ввода зданий в эксплуатацию капитальный ремонт не производился. В здании школы с. Батурино необходим срочный ремонт кровли, т.к. большая часть кровельного материала обветшало и пришло в негодность, в результате чего происходят постоянные протечки воды, что приводит к разрушению стропильной системы и замачиванию перекрытий. Необходим срочный ремонт кровельного материала и частичная замена стропильной системы и обрешетки. Так же необходима срочная замена системы канализации и фановых труб, так как они находятся в полуразрушенном и не рабочем состоянии. Здание МБОУ «Мазаловская СОШ» Томского района построено в 1975 году. С момента ввода в эксплуатацию капитальный ремонт не проводился. В 2012 году были заменены стояки водоснабжения и сантехника в санузлах. Необходимо произвести ремонт помещений санузлов, т.к. данные помещения не соответствуют СанПин. МБОУ«Кисловская СОШ» Томского района 1983 года постройки из кирпича. По техническому заключению оценки состояния строительных конструкций здания на основании СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» и ВСН 58-88 (р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально – культурного назначения» в 2011 году проведен капитальный ремонт кровли с заменой на новую облегченную конструкцию, замена оконных блоков на новые пластиковые энергосберегающие. В помещении пищеблока неоднократно проводились косметические ремонты, но необходимо провести капремонт полов и стен, т. к. неоднократно выдавались предписания «Роспотребнадзора» |
| --- | --- |
| Описание проблем и цели ВЦП | В настоящее время материально-техническое обеспечение образовательных учреждений характеризуется высокой степенью изношенности инженерных сетей и коммуникаций, кровли, фундаментов и наружных стен, недостаточным финансированием мероприятий, направленных на повышение безопасности учреждений образования. Несмотря на высокую степень изношенности основных фондов, делается всё возможное, чтобы поддерживать здания и сооружения в удовлетворительном состоянии. Ежегодно на текущие ремонты и укрепление учебно-материальной базы учреждений образования выделяются денежные средства из местного бюджета. Ежегодная проверка образовательных учреждений района показала необходимость капитальных ремонтов или замены кровельных покрытий, отопительной системы, канализации, водопроводной сети, электропроводки, оконных блоков и дверных проемов, проведение ремонтов наружных поверхностей стен, межпанельных швов, ремонт фундаментов, цоколя, отмостки, теневых навесов. Цель ВЦП: - создание комплекса мер для приведения материально-технического состояния образовательных учреждений в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам. Направления работы по достижению цели программы: - проведение капитального ремонта образовательных учреждений, находящихся в критическом состоянии и требующих ремонта; - создание безопасных, благоприятных условий для организации образовательного процесса; - повышение качества ремонтных работ путём размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг; - анализ изменений в материально-техническом состоянии образовательных учреждений. |

Ресурсное обеспечение Программы

Источником финансирования Программы являются средства бюджета Томского района в сумме 21 816,80 тыс. руб. Из них: дошкольное образование – 1 360,00 тыс. руб., общее образование – 20 456,80 тыс. руб.

Финансирование Программы может корректироваться в соответствии с изменениями, вносимыми в установленном порядке в бюджет Томского района на 2014 год.

Описание показателей ВЦП и методик их расчета и/или получения

| Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП) | Единица измерения | Положительная динамика | Методика расчета показателя | Исходная информация для расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество образовательных учреждений, улучшивших состояние зданий и сооружений в результате текущего ремонта | ед. | рост | Количество образовательных учреждений, улучшивших состояние зданий и сооружений в результате текущего ремонта от общего количества образовательных учреждений | Ведомственная статистика |
| Количество образовательных учреждений, улучшивших состояние зданий и сооружений в результате капитального ремонта | ед. | рост | Количество образовательных учреждений, улучшивших состояние зданий и сооружений в результате капитального ремонта от общего количества образовательных учреждений | Ведомственная статистика |
| Количество образовательных учреждений, улучшивших состояние зданий и сооружений в результате реконструкции зданий и оптимизации площадей | ед. | рост | Количество образовательных учреждений, улучшивших состояние зданий и сооружений в результате реконструкции зданий и оптимизации площадей от общего количества образовательных учреждений | Ведомственная статистика |

Порядок управления ВЦП

| Ответственный за реализацию ВЦП в целом ФИО | Павлов В.М. - начальник отдела – заместитель начальника Управления по развитию материально-технической базы |
| --- | --- |
| Порядок организации работы по реализации ВЦП | Исполнителем Программы является Управление образования Администрации Томского района: - Несет ответственность за реализацию мероприятий Программы, осуществляет целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделенных на ее реализацию. - Осуществляет текущую координацию и организационно-информационное обеспечение реализации Программы. - Обеспечивает представление отчётности о ходе реализации Программы в Администрацию Томского района и Управление финансов Администрации Томского района. |
| Ответственный за мониторинг реализации ВЦП и составление форм отчетности о реализации ВЦП | Павлов В.М. - начальник отдела – заместитель начальника Управления по развитию материально-технической базы |
| Сроки формирования годового отчета о реализации ВЦП | ежегодно |
| Порядок установления форм текущего мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП | Приказ Управления образования Администрации Томского района |

Оценка рисков реализации ВЦП

| Внутренние риски реализации ВЦП | Запаздывание в реализации мероприятий. |
| --- | --- |
| Внешние риски реализации ВЦП | Вероятность роста затрат на реализацию проектов капитального ремонта. |
| Мероприятия по устранению рисков: | Внедрение текущего мониторинга реализации проекта. |

Методика оценки экономической и общественной эффективности реализации ВЦП

| Показатели общественной эффективности реализации ВЦП | Доля зданий, проводящих ремонт в 2014 году к общему числу зданий и сооружений, требующих ремонта | 30% |
| --- | --- | --- |
| Показатели экономической эффективности реализации ВЦП | Доля средств, выделенных на устранения несоответствий объектов санитарно-гигиеническим условиям; выполнение требований санитарных норм и правил, предписаний органов противопожарной безопасности и Санэпиднадзора по эксплуатации объектов образования к средствам, требуемым на полное устранение несоответствий образовательных учреждений установленным нормам сумме. | 5% |

| Наименование СБП | Управление образования Администрации Томского района |
| --- | --- |
| Наименование ВЦП | Реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений |
| Код ВЦП |  |

Мероприятия ВЦП

| № | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (ФИО) | Организация, ответственная за реализацию ВЦП | Перечень организаций, участв-х в реализации мероприятий | Код экономической классификации | Расходы на мероприятие (тыс.руб.) | Показатель реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с (месяц/год) | по (месяц/год) |  |  |  |  | Очередной финансовый год | Наименование показателя | Значение на очередной финансовый год |
| 1. | МАОУ «Спасская СОШ» Томского района | Капитальный ремонт санузлов. Приобретение оборудования, материалов для санузлов. | Июнь 2014 г | Август 2014 г | Павлов В.М. | Управление образования, образовательное учреждение | Управление образования, образовательное учреждение | 622 | 658 | Обеспечение сохранности здания. Обеспечение охраны труда Соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм | 1 здание |
| 2. | МБОУ «Александровская СОШ» Томского района | Ремонт ограждения кровли, приобретение материалов для ремонта ограждения кровли. | Июнь 2014 г | Август 2014 г | Павлов В.М. | Управление образования, образовательное учреждение | Управление образования, образовательное учреждение | 612 | 168,6 | Обеспечение комплексной безопасности | 1 кровля. |
| 3. | МБОУ «Кисловская СОШ» Томского района | Ремонт пищеблока | Июнь 2014 г | Август 2014 г | Павлов В.М. | Управление образования, образовательное учреждение | Управление образования, образовательное учреждение | 612 | 1392 | Обеспечение комплексной безопасности Соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм | В 1 здании |
|  |  | Разработка проектно-сметной документации для проведения капитальных ремонтов спортивных залов в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | Июнь 2014 г | Декабрь2014 г | Павлов В.М | Управление образования, образовательное учреждение | Управление образования, образовательное учреждение | 612 | 100 | Количество разработанных проектно-сметных документаций | 1 проектно-сметная документация |
|  |  | Итого по учреждению: |  |  |  |  |  |  | 1492 |  |  |
| 4. | МБОУ «Басандайская СОШ им.Д.А.Козлова» Томского района | Ремонт приточной вентиляции | Июнь 2014 г | Август 2014 г | Павлов В.М. | Управление образования, образовательное учреждение | Управление образования, образовательное учреждение | 612 | 100 | Соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм | В 1 здании |
| 5. | МБОУ «Мазаловская СОШ» Томского района | Капитальный ремонт кровли | Июнь 2014 г | Август 2014 г | Павлов В.М. | Управление образования, образовательное учреждение | Управление образования, образовательное учреждение | 612 | 908 | Обеспечение сохранности здания. Обеспечение комплексной безопасности | Ремонт 1 кровли |
| 6. | МБОУ «Поросинская СОШ» Томского района | Ремонт помещений | Июнь 2014 г | Август 2014 г | Павлов В.М. | Управление образования, образовательное учреждение | Управление образования, образовательное учреждение | 612 | 1297,2 | Обеспечение сохранности здания. Обеспечение охраны труда Соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм | В 1 здании |
|  |  | Разработка проектно-сметной документации для проведения капитальных ремонтов спортивных залов в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | Июнь 2014 г | Декабрь 2014 г | Павлов В.М. | Управление образования, образовательное учреждение | Управление образования, образовательное учреждение | 612 | 50 | Количество разработанных проектно-сметных документаций | 1 проектно-сметная документация |
|  |  | Итого по учреждению: |  |  |  |  |  |  | 1347,2 |  |  |
| 7. | МБОУ «Лучановская СОШ» | Капитальный ремонт кровли, приобретение материалов для ремонта кровли | Июнь 2014 г | Август 2014 г | Павлов В.М. | Управление образования, образовательное учреждение | Управление образования, образовательное учреждение | 612 | 250 | Обеспечение комплексной безопасности Обеспечение сохранности здания. | Ремонт 1 кровли |
|  |  | Разработка проектно-сметной документации на строительство газовой котельной и газопровода | Июнь 2014 г | Декабрь 2014 г | Павлов В.М. | Управление образования, образовательное учреждение | Управление образования, образовательное учреждение | 244 | 300 | Количество разработанных проектно-сметных документаций | 1 проектно-сметная документация |
|  |  | Итого по учреждению: |  |  |  |  |  |  | 550 |  |  |
| 8. | МАОУ «Копыловская СОШ» Томского района | Разработка проектно-сметной документации объекта капитального строительства, получение положительного заключения экспертизы | Июнь 2014 г | Август 2014 г | Павлов В.М. | Управление образования, образовательное учреждение | Управление образования, образовательное учреждение | 244 | 1 987,9 | Обеспечение комплексной безопасности | В 1 здании |
|  |  | Инструментальное обследование здания, инженерно-геологические, инженерно-геодезические изыскания, натурное испытание свай | Июнь 2014 г | Декабрь 2014 г |  |  |  | 622 | 400 | Обеспечение комплексной безопасности | В 1 здании |
|  |  | Итого по учреждению: |  |  |  |  |  |  | 2 387,9 |  |  |
| 9. | МБОУ «Наумовская СОШ» Томского района | Капитальный ремонт кровли | Июнь 2014 г | Август 2014 г | Павлов В.М. | Управление образования, образовательное учреждение | Управление образования, образовательное учреждение | 612 | 688 | Обеспечение комплексной безопасности | В 1 здании |
| 10. | МБОУ «Петуховская СОШ» Томского района | Капремонт санузлов, замена дверей | Июнь 2014 г | Август 2014 г | Павлов В.М. | Управление образования, образовательное учреждение | Управление образования, образовательное учреждение | 612 | 250 | Обеспечение охраны труда Соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм | В 1 здании |
| 11. | МБОУ «Халдеевская ООШ» Томского района | Ремонт электропроводки | Июнь 2014 г | Август 2014 г | Павлов В.М. | Управление образования, образовательное учреждение | Управление образования, образовательное учреждение | 612 | 150 | Обеспечение комплексной безопасности | В 1 здании |
| 12. | МБДОУ «Детский сад с. Калтай» Томского района | Ремонт санузлов, ремонт пожарного выхода | Июнь 2014 г | Декабрь 2014 г | Павлов В.М. | Управление образования, образовательное учреждение | Управление образования, образовательное учреждение | 612 | 800 | Обеспечение охраны труда и Соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм | В 1 здании |
|  |  | Капитальный ремонт электропроводки | Июнь 2014 г | Декабрь 2014 г | Павлов В.М. | Управление образования, образовательное учреждение | Управление образования, образовательное учреждение | 612 | 120 | Обеспечение охраны труда и Соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм | В 1 здании |
|  |  | Итого по учреждению: |  |  |  |  |  |  | 920 |  |  |
| 13. | МАОУ "Малиновская СОШ" Томского района | Капитальный ремонт (ремонт помещений 1, 3 этажа) | Июнь 2014 г | Август 2014 г | Павлов В.М. | Управление образования, образовательное учреждение | Управление образования, образовательное учреждение | 622 | 8 450 | Обеспечение охраны труда и Соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм | В 1 здании |
| 14. | МБОУ «Чернореченская СОШ» Томского района | Разработка проектно-сметной документации для реконструкции, капитального ремонта объектов дошкольного образования | Июль 2014 г | Декабрь 2014 г | Павлов В.М. | Управление образования, образовательное учреждение | Управление образования, образовательное учреждение | 612 | 0,1 | Количество разработанных проектно-сметных документаций | 1 проектно-сметная документация |
| 15. | МБДОУ «Детский сад с.Кафтанчиково» | Разработка проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта, получение положительного заключения экспертизы | Июль 2014 г | Декабрь 2014 г | Павлов В.М. | Управление образования, образовательное учреждение | Управление образования, образовательное учреждение | 612 | 200 | Количество разработанных проектно-сметных документаций | 1 проектно-сметная документация |
| 16 | МБДОУ «Детский сад с.Александровское» Томского района | Капитальный ремонт вводных распределительных устройств | Июль 2014 г | Декабрь 2014 г | Павлов В.М. | Управление образования, образовательное учреждение | Управление образования, образовательное учреждение | 612 | 37 | Обеспечение комплексной безопасности | В 1 здании |
| 17 | МБДОУ «Детский сад с. Батурино» Томского района | Приобретение материалов для замены электрических сетей Ремонт электропроводки | Июль 2014 г | Декабрь 2014 г | Павлов В.М. | Управление образования, образовательное учреждение | Управление образования, образовательное учреждение | 612 | 60 83 | Обеспечение комплексной безопасности | В 1 здании |
|  |  | Итого по учреждению: |  |  |  |  |  |  | 143 |  |  |
| 18 | МБДОУ «Детский сад «Рябинка» КВ» Томского района | Ремонт системы отопления и системы горячего водоснабжения. Приобретение материалов для ремонта системы отопления и системы горячего водоснабжения | Июль 2014 г | Декабрь 2014 г | Павлов В.М. | Управление образования, образовательное учреждение | Управление образования, образовательное учреждение | 612 | 60 | Обеспечение комплексной безопасности | В 1 здании |
| 19 | МАОУ «Моряковская СОШ» Томского района | Ремонт полов (замена ленолиума) | Июль 2014 г | Декабрь 2014 г | Павлов В.М. | Управление образования, образовательное учреждение | Управление образования, образовательное учреждение | 622 | 250 | Обеспечение комплексной безопасности | В 1 здании |
| 20 | МБОУ «Богашевская СОШ им. А.И.Федорова» Томского района | Разработка проектно-сметной документации для проведения капитальных ремонтов спортивных залов в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | Июль 2014 г | Декабрь 2014 г | Павлов В.М. | Управление образования, образовательное учреждение | Управление образования, образовательное учреждение | 612 | 150 | Количество разработанных проектно-сметных документаций | 1 проектно-сметная документация |
| 21 | МБОУ «Рассветовская СОШ» Томского района | Разработка проектно-сметной документации для проведения капитальных ремонтов спортивных залов в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | Июль 2014 г | Декабрь 2014 г | Павлов В.М. | Управление образования, образовательное учреждение | Управление образования, образовательное учреждение | 612 | 50 | Количество разработанных проектно-сметных документаций | 1 проектно-сметная документация |
| 22 | МБОУ «Межениновская СОШ» Томского района | Разработка проектно-сметной документации для проведения капитальных ремонтов спортивных залов в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | Июль 2014 г | Декабрь 2014 г | Павлов В.М. | Управление образования, образовательное учреждение | Управление образования, образовательное учреждение | 612 | 100 | Количество разработанных проектно-сметных документаций | 1 проектно-сметная документация |
| 23 | МБОУ «Молодежненская СОШ» Томского района | Разработка проектно-сметной документации для проведения капитальных ремонтов спортивных залов в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | Июль 2014 г | Декабрь 2014 г | Павлов В.М. | Управление образования, образовательное учреждение | Управление образования, образовательное учреждение | 612 | 100 | Количество разработанных проектно-сметных документаций | 1 проектно-сметная документация |
| 24 | МАОУ «Калтайская СОШ» Томского района | Разработка проектно-сметной документации для проведения капитальных ремонтов спортивных залов в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | Июль 2014 г | Декабрь 2014 г | Павлов В.М. | Управление образования, образовательное учреждение | Управление образования, образовательное учреждение | 622 | 100 | Количество разработанных проектно-сметных документаций | 1 проектно-сметная документация |
| 25 | МАОУ «Итатская СОШ» Томского района | Разработка проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта комплексной спортивной площадки, получение положительного заключения экспертизы | Июль 2014 г | Декабрь 2014 г | Павлов В.М. | Управление образования, образовательное учреждение | Управление образования, образовательное учреждение | 622 | 986 | Количество разработанных проектно-сметных документаций | 1 проектно-сметная документация |
| 26 | МБОУ ДОД «Копыловский п/к «Одиссей» » | Облицовка фасада, отделка фасада. | Июль 2014 г | Декабрь 2014 г | Павлов В.М. | Управление образования, образовательное учреждение | Управление образования, образовательное учреждение | 612 | 1 571 | Количество разработанных проектно-сметных документаций | 1 проектно-сметная документация |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 21 816,8 |  |  |

*Финансирование может корректироваться в соответствии с изменениями, вносимыми в установленном порядке в бюджет Томского района на 2014 г