МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОМСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2021                                                                                                       № 528

Томск

О внесении изменений в постановление Администрации Томского района от 02.11.2020 № 401 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение комфортности проживания на территории Томского района»

Руководствуясь постановлением Администрации Томского района от 24.04.2015 № 110 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Томского района, их формирования и реализации», в соответствии с решением Думы Томского района от 19.11.2021 № 80 «О внесении изменений в решение Думы Томского района от 22 декабря 2020 года №22 «Об утверждении бюджета Томского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменение в постановление Администрации Томского района от 02.11.2020 № 401 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение комфортности проживания на территории Томского района» (далее – постановление),  согласно приложению к настоящему постановлению.

- Управлению Делами разместить настоящее постановление на сайте Администрации Томского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в газете «Томское предместье».

Глава Томского района                                                                        А.А. Терещенко

- Приложение к постановлению                                		                 Администрации Томского района

- от 22.12.2021 № 528

- Муниципальная программа

- «Улучшение комфортности проживания на территории Томского района»

- Администрация Томского района

- Управление ЖКХ, ГО и ЧС

- Томский район

| Паспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Улучшение комфортности проживания на территории Томского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы | Улучшение комфортности проживания на территории Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации Томского района, Администрации сельских поселений Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации Томского района, Администрации сельских поселений Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднесрочная цель социально-экономического развития Томского района, на реализацию которой направлена муниципальная программа | Обеспечение стабильного повышения качества жизни населения посредством устойчивого развития экономики и повышения эффективности муниципального управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Улучшение комфортности проживания на территории Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 прогноз | 2027 прогноз |
|  | 1. Уровень качества жизни населения, проживающего на территории муниципального образования «Томский район», баллы |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1. Повышение уровня газификации жилищного фонда природным газом путем развития газовых сетей и системы газоснабжения Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2. Развитие инженерной инфраструктуры Томского района для повышения надежности и эффективности поставок коммунальных ресурсов и обеспечения потребителей Томского района коммунальными услугами нормативного качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3. Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов муниципального образования «Томский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 4. Регулирование численности безнадзорных животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 5. Повышение безопасности населения на территории муниципального образования "Томский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 прогноз | 2027 прогноз |
|  | Задача 1. Повышение уровня газификации жилищного фонда природным газом путем развития газовых сетей и системы газоснабжения Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 1. Уровень газификации природным газом жилищного фонда Томского района, % |  | 33,46 | 33,63 | 33,8 | 33,97 | 34,14 | 34,31 | 34,48 | 34,65 |
|  | Задача 2. Развитие инженерной инфраструктуры Томского района для повышения надежности и эффективности поставок коммунальных ресурсов и обеспечения потребителей Томского района коммунальными услугами нормативного качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 2. Уровень аварийных ситуаций в системах теплоснабжения, % |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Показатель 2 задачи 2. Уровень аварийных ситуаций в системах водоснабжения, % |  | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Показатель 3 задачи 2. Уровень аварийных ситуаций в системах водоотведения, % |  | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Задача 3. Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов муниципального образования «Томский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 3. Количество обеспеченных контейнерным парком поселений, единиц |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
|  | Задача 4. Регулирование численности безнадзорных животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 4. Количество безнадзорных животных, голов |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
|  | Задача 5. Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 5. Повышение уровня защиты населения от чрезвычайных ситуацийна 100,0 тыс. населения, ед. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1. «Газификация муниципального образования «Томский район». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2. «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Томского района». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3. «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов муниципального образования «Томский район». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 4 «Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 5 «Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав муниципальной программы (далее – ВЦП) | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2021 – 2025 годы и прогнозные 2026 и 2027 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 прогноз | 2027 прогноз |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) | 37130,80 |  | 37130,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет (по согласованию) | 112518,13 |  | 67451,43 | 41530,20 | 3275,70 | 65,20 | 65,20 | 65,20 | 65,20 |
|  | средства фонда реформирования ЖКХ (по согласованию) | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томского района | 218386,29 |  | 95584,59 | 22987,20 | 18746,90 | 20266,90 | 20266,90 | 20266,90 | 20266,90 |
|  | бюджеты сельских поселений (по согласованию) | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | всего по источникам | 368035,22 |  | 200166,82 | 64517,40 | 22022,60 | 20332,10 | 20332,10 | 20332,10 | 20332,10 |

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Комфортность жизни – это система оценок условий жизнедеятельности, которая формируется на основе удовлетворения потребностей человека и (или) населения и определяет качество и продолжительность жизни.

Комфортность жизни зависит от множества объективных факторов: географического расположения, климатических условий, демографического состояния, конкретной экономической ситуации и политической обстановки. С другой стороны, комфортность жизни зависит от субъективного восприятия, а именно: формирования политических предпочтений, отношения к действующему социальному строю и др., значимость которых нельзя приуменьшать, поскольку наряду с другими условиями они представляют собой важнейший фактор, формирующий отношение к вопросу о комфортности жизни.

Таким образом, понятие «комфортность жизни» является сложной системой субъективных и объективных оценок, необходимых для определения уровня качества жизни населения.

Уровень качества жизни населения зависит от следующих критериев эффективности, определяющихся степенью развития:

1) коммунального комплекса населённых пунктов муниципального образования «Томский район»,

2) социальной сферы муниципального образования «Томский район»,

3) процессов самоуправления в целях активизации человеческого потенциала.

В настоящее время качество жизни населения на территории муниципального образования «Томский район» оценивается удовлетворительно, и причинами этому являются:

1) высокий уровень изношенности объектов коммунального комплекса,

2) недостаточно развитая социальная сфера,

3) недостаточно развитые несельскохозяйственные виды деятельности в муниципальном образовании «Томский район»,

4) узкий рынок труда на территории муниципального образования «Томский район»,

5) неразвитые процессы самоуправления в целях активизации человеческого потенциала.

Неблагоприятная ситуация прослеживается в комплексном развитии муниципального образования «Томский район» и выражается в измельчении сельских населённых пунктов, что приводит к опустошению и запустению сельских территорий Томского района.

Все вышеперечисленные причины способствуют снижению уровня комфортности проживания в сельской местности.

Коммунальный комплекс муниципального образования «Томский район» складывается из следующих отраслей: водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, и др.

Приоритетным направлением при определении качества жизни населения является водоснабжение, так как именно оно является основой для жизни человека.

Для обеспечения населения питьевой водой используются водопроводы общей протяженностью 516,4 км, в том числе ЖКХ муниципальных образований – 456 км, 208 водозаборных скважин, 139 водонапорные башни.

Водоотведение представлено 169 км канализационных сетей.

На территории Томского района теплоснабжение населения и объектов социальной сферы обеспечивают 61 источников теплоснабжения, из них 28 котельных работают на твердом виде топлива, 24– на газообразном топливе, 3 котельные на электроэнергии, 6 на «пеллетах». Протяженность тепловых сетей всех диаметров в двухтрубном исполнении – 120,4 км.

Обострилась проблема электроснабжения сельских населённых пунктов. Более 12 км воздушных электрических линий и 24 трансформаторные подстанции, отработавшие свой срок, требуют замены, их дальнейшая эксплуатация опасна для жизни потребителей. Одна треть линий электропередач, принадлежащих муниципальному образованию, в результате сверхнормативной эксплуатации пришла в ветхое и технически непригодное состояние.

Уровень газификации Томского района на 01.01.2020 года составляет 36,38 %.

Общая протяженность распределительных газопроводов в населённых пунктах Томского района составляет 489,77  км, газоснабжение Томского района охватывает 31 населенный пункт в 13-ти сельских поселениях.

Газификация является важнейшим процессом государственной политики в области использования природного газа, направленным на улучшение социально-экономических условий жизни населения. Согласно предварительным расчётам использование 1 тонны газа в пересчёте на условное топливо обходится в среднем на 30% дешевле, чем использование других видов топливно-энергетических ресурсов.

В условиях, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат на оплату коммунальных услуг, а повышение цен на энергоносители ведут к росту тарифов на энергетические ресурсы и росту тарифного давления на организации жилищно-коммунального хозяйства, население и организации бюджетной сферы, необходимо разработка механизма оптимизации существующей коммунальной инфраструктуры, снижения коммунальных затрат путём использования наименее затратных топливно-энергетических ресурсов.

01.07.2019 на административной территории Томского района (седьмая зона) региональный оператор по обращению с ТКО  приступил к своим обязанностям уже с учетом опыта и ошибок операторов, ранее приступивших к своим обязанностям на территории Томской области. В связи с этим, переход на новую систему мусороудаления произошёл без существенных сбоев.

При увеличении нагрузки на существующие места временного хранения ТКО оперативно производится формирование дополнительных контейнерных площадок и комплектация их мусоросборниками. Проведенная работа на сегодняшний день привела к полной стабилизации ситуации, региональный оператор в полном объеме выполняет свои обязательства по транспортировке ТКО от мест временного размещения до места сортировки и захоронения.

За период с момента перехода на новую систему обращения с отходами в Томском районе были выявлены следующие проблемные моменты:

- требуется приобретение дополнительно 893 мусоросборников, необходимых для замены ранее используемых мусоросборников и формирования дополнительных контейнерных площадок, источник финансирования на сегодняшний день определен, техническое задание подготовлено;

- требуется обустроить 948 контейнерных площадок, на что требуется обратить внимание и рассмотреть возможность финансирования данных работ;

-   необходимо рассмотреть вопрос о приобретении не только контейнеров, но и  бункеров, установка которых экономически наиболее эффективна в летний период.

В результате сложившейся ситуации в основной части сельского жилищного фонда нет коммунальных удобств. Водопроводом оборудовано 60% сельского жилищного фонда, центральным отоплением - 58%, горячим водоснабжением - 30% площади сельских жилых помещений.

Анализ текущего положения муниципального образования «Томский район» показывает, что, в целом в комплексном развитии села сложилась неблагоприятная ситуация.

Недостаток инвестиций увеличивает сроки строительства объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в сельской местности Томского района. Увеличился сверхнормативный износ основных фондов, сопровождающийся интенсивным сокращением имеющихся объектов социальной сферы и систем жизнеобеспечения.

Таким образом, для обеспечения устойчивого социально-экономического развития сельских территорий Томского района и эффективного функционирования агропромышленного производства необходимо усилить государственную поддержку социального и инженерного обустройства населённых пунктов, расположенных на территории муниципального образования «Томский район», ускорить развитие несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности, расширить рынок труда, и на этой основе повысить качество и активизацию человеческого потенциала.

Реализация муниципальной программы будет способствовать достижению среднесрочной цели социально-экономического развития Томского района по обеспечению стабильного повышения качества жизни населения посредством устойчивого развития экономики и повышения эффективности муниципального управления и решению тактических задач по организации строительства газораспределительных сетей на территории Томского района и обеспечению технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения, развитию коммунальной инфраструктуры и обеспечению надёжности функционирования коммунального комплекса Томского района, повышению уровня и качества жизни сельского населения Томского района. Муниципальная программа направлена на обеспечение положительной динамики всех показателей, предусмотренных настоящей муниципальной программой.

Результатом реализации муниципальной программы будет достижение цели – улучшение комфортности проживания на территории Томского района.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

1. Расходы на реализацию настоящей муниципальной программы в целом и с распределением по подпрограммам и информация о расходах бюджета Томского района на реализацию настоящей муниципальной программы с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета Томского района изложены в таблице «Ресурсное обеспечение» к настоящей Муниципальной программе.

2. Источниками финансирования реализации основных мероприятий Муниципальной программы могут являться средства областного бюджета, федерального бюджета, бюджетов сельских поселений, внебюджетных источников, в том числе государственных внебюджетных фондов.

3. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в очередном финансовом году и плановом периоде будет осуществляться в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета Томского района и планирование бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период.

4. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы, в том числе анализ рисков реализации муниципальной программы.

Соисполнителями муниципальной программы являются производственно-экономический комитет Управления жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций  Администрации Томского района.

Участниками муниципальной программы являются Управление жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций  Администрации Томского района, поселения Томского района.

Программные мероприятия, реализуемые участниками Муниципальной программы в рамках соглашений о передаче части полномочий по вопросам местного значения сельских поселений, заключенные между Администрацией Томского района и Администрациями сельских поселений, входящих в состав Томского района, могут софинансироваться за счёт средств бюджетов сельских поселений путём предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

В случае реализации сельскими поселениями, входящими в состав Томского района, собственных муниципальных программ, предусматривающих реализацию мероприятий настоящей Муниципальной программы, на которые предусматривается софинансирование за счёт средств федерального, областного и/или районного бюджетов в рамках федеральной, областной целевых программ и/или районной муниципальной программы, из бюджета муниципального района бюджетам таких сельских поселений могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты, в т.ч. за счёт средств субсидий из федерального и областного бюджетов, выделенных на реализацию программных мероприятий в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами Думы Томского района.

Координацию деятельности участников Муниципальной программы, контроль и текущее управление Муниципальной программы осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций  Администрации Томского района.

Инструментом контроля являются годовые отчёты, представляемые Управлением жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций  Администрации Томского района. Администрации Томского района в Управление по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района, Думу Томского района.

Корректировка целевых показателей Муниципальной программы, ответственных исполнителей, соисполнителей, участников и сроков программных мероприятий осуществляется ежегодно в соответствии с утверждённым бюджетом на соответствующий период.

Контроль за ходом реализации Муниципальной программы осуществляет Заместитель Главы Томского района – начальник Управления ЖКХ, ГО и ЧС.

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы проводится ежегодно путём сравнения достигнутых значений основных целевых показателей с установленными Муниципальной программой значениями.

Текущий контроль и мониторинг реализации Муниципальной программы осуществляется на основании отчётности, представляемой Управление жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций  Администрации Томского района. Администрации Томского района в Думу Томского района.

Текущий контроль и мониторинг осуществляется в форме ежегодных отчётов о выполненных в рамках Муниципальной программы объёмах работ по выполнению запланированных мероприятий, о достижении показателей реализации мероприятий, на основании которых уточняются сроки выполнения и окончания, как отдельных этапов работ, так и всей Муниципальной программы в целом.

Также на основании отчётов регулируется процесс финансирования, контролируется финансовая дисциплина участников Муниципальной программы.

Риски реализации Муниципальной программы можно разделить на факторы внешние, не зависящие от исполнителей Муниципальной программы, и внутренние, с которыми участники Муниципальной программы не смогли справиться.

К внешним факторам можно отнести:

1) изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;

2) изменение регионального законодательства в части финансирования программ;

3) природные и техногенные катастрофы.

На выполнение Муниципальной программы могут повлиять опережающие темпы инфляции, что приведёт к повышению стоимости строительно-монтажных работ, а в результате – к невозможности реализации мероприятий в рамках ресурсного обеспечения, предусмотренного Муниципальной программой, а также опережающие темпы износа коммунальной инфраструктуры в случае недостаточности объёмов вкладываемых финансовых средств, в том числе из внебюджетных источников (частные инвестиции).

Из внутренних факторов можно выделить следующие: несвоевременное и не в полном объёме обеспечение финансирования.

Указанные риски могут привести к значительному снижению эффективности реализуемых мер, направленных на решение задач, определённых Муниципальной программой.

Способами ограничения основных рисков являются:

1) регулярное взаимодействие с региональными органами исполнительной власти;

2) усиление контроля за ходом выполнения мероприятий Муниципальной программы и совершенствование механизма текущего управления реализацией Муниципальной программы;

3) своевременная корректировка мероприятий Муниципальной программы.

| Перечень показателей цели и задач муниципальной программы и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчёта |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Таблица 3 |  |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Периодичность сбора данных | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели цели муниципальной программы «Улучшение комфортности проживания на территории Томского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Уровень качества жизни населения, проживающего на территории муниципального образования «Томский район» | баллы | год | за отчетный период | , где:. | Ведомственная статистика | УЖКХ, ГО и ЧС |
|  |  |  |  |  | Ук – Уровень качества жизни населения, проживающего на территории муниципального образования «Томский район»; |  |  |
|  |  |  |  |  | ∑ Бij – сумма баллов показателей задач программы; |  |  |
|  |  |  |  |  | Кп – количество рассматриваемых показателей задач программы. |  |  |
|  |  |  |  |  | Для подсчёта значения показателя «Уровень качества жизни населения, проживающего на территории муниципального образования «Томский район» необходимо произвести оценку достигнутых результатов по каждому показателю задач программы, путём подсчёта баллов по каждому показателю по следующим формулам: |  |  |
|  |  |  |  |  | 1) в случае если для показателя задачи программы установлено лучшее значения в виде уменьшения его планируемого значения: |  |  |
|  |  |  |  |  | , где:. |  |  |
|  |  |  |  |  | Бij – процент увеличения анализируемого j-показателя для i-ой задачи программы в анализируемом периоде; |  |  |
|  |  |  |  |  | Nij – достигнутый результат анализируемого j-показателя для i-ой задачи программы в анализируемом периоде; |  |  |
|  |  |  |  |  | Nijпл – планируемое значение анализируемого j-показателя для i-ой задачи программы в анализируемом периоде; |  |  |
|  |  |  |  |  | , где:. |  |  |
|  |  |  |  |  | Вij – оценка анализируемого j-показателя для i-ой задачи программы в анализируемом периоде, |  |  |
|  |  |  |  |  | при этом, если достигнутое значение анализируемого j-показателя для i-ой задачи программы в анализируемом периоде меньше планируемого, то указанному показателя присваивается 10 баллов; |  |  |
|  |  |  |  |  | 2) в случае если для показателя задачи программы установлено лучшее значения в виде увеличения его планируемого значения: |  |  |
|  |  |  |  |  | , где:. |  |  |
|  |  |  |  |  | Бij – процент анализируемого j-показателя для i-ой задачи программы в анализируемом периоде; |  |  |
|  |  |  |  |  | Nij – достигнутый результат анализируемого j-показателя для i-ой задачи программы в анализируемом периоде; |  |  |
|  |  |  |  |  | Nijпл – планируемое значение анализируемого j-показателя для i-ой задачи программы в анализируемом периоде; |  |  |
|  |  |  |  |  | , где: |  |  |
|  |  |  |  |  | Вij – оценка анализируемого j-показателя для i-ой задачи программы в анализируемом периоде, |  |  |
|  |  |  |  |  | при этом, если достигнутое значение анализируемого j-показателя для i-ой задачи программы в анализируемом периоде больше планируемого, то указанному показателя присваивается 10 баллов. |  |  |
| Показатели задачи 1 муниципальной программы «Повышение уровня газификации жилищного фонда природным газом путем развития газовых сетей и системы газоснабжения Томского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Уровень газификации природным газом жилищного фонда Томского района | % | год | за отчетный период | , где:. | Ведомственная статистика | УЖКХ, ГО и ЧС |
|  |  |  |  |  | Ку – уровень газификации природным газом жилищного фонда Томского района; |  |  |
|  |  |  |  |  | Д – количество домовладений, получивших техническую возможность присоединений к газораспределительным сетям; |  |  |
|  |  |  |  |  | Добщ – количество домовладений в муниципальном образовании «Томский район», пригодных для присоединения к газораспределительным сетям |  |  |
| Показатели задачи 2 муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры Томского района для повышения надежности и эффективности поставок коммунальных ресурсов и обеспечения потребителей Томского района коммунальными услугами нормативного качества» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Уровень аварийных ситуаций в системах теплоснабжения | % | год | за отчетный период |  | Ведомственная статистика | УЖКХ, ГО и ЧС |
|  |  |  |  |  | , где: |  |  |
|  |  |  |  |  | Атс – уровень аварийных ситуаций на тепловых сетях, |  |  |
|  |  |  |  |  | А – общее количество аварийных ситуаций в год на тепловых сетях, |  |  |
|  |  |  |  |  | Добщ – общая протяжённость тепловых сетей;. |  |  |
|  |  |  |  |  | ,где |  |  |
|  |  |  |  |  | Ак – уровень аварийных ситуаций на котельных; |  |  |
|  |  |  |  |  | А – общее количество аварийных ситуаций в год на котельных; |  |  |
|  |  |  |  |  | Добщ – общее количество котельных; |  |  |
|  |  |  |  |  | , где:. |  |  |
|  |  |  |  |  | Аобщ – уровень аварийных ситуаций в системах теплоснабжения. |  |  |
| 2 | Показатель 2. Уровень аварийных ситуаций в системах водоснабжения | % | год | за отчетный период | , где:. | Ведомственная статистика | УЖКХ, ГО и ЧС |
|  |  |  |  |  | Авс – уровень аварийных ситуаций на водопроводных сетях, |  |  |
|  |  |  |  |  | А – общее количество аварийных ситуаций в год на водопроводных сетях, |  |  |
|  |  |  |  |  | Добщ – общая протяжённость водопроводных сетей; |  |  |
|  |  |  |  |  | , где:. |  |  |
|  |  |  |  |  | Ассв – уровень аварийных ситуаций на сооружениях систем водоснабжения; |  |  |
|  |  |  |  |  | А – общее количество аварийных ситуаций в год на сооружениях систем водоснабжения; |  |  |
|  |  |  |  |  | Добщ – общее количество сооружений систем водоснабжения; |  |  |
|  |  |  |  |  | , где:. |  |  |
|  |  |  |  |  | Аобщ – уровень аварийных ситуаций в системах водоснабжения. |  |  |
| 3 | Показатель 3. Уровень аварийных ситуаций в системах водоотведения | % | год | за отчетный период | , где:. | Ведомственная статистика | УЖКХ, ГО и ЧС |
|  |  |  |  |  | Асв – уровень аварийных ситуаций на сетях водоотведения, |  |  |
|  |  |  |  |  | А – общее количество аварийных ситуаций в год на сетях водоотведения, |  |  |
|  |  |  |  |  | Добщ – общая протяжённость сетей водоотведения;. |  |  |
|  |  |  |  |  | , где: |  |  |
|  |  |  |  |  | Акос – уровень аварийных ситуаций на канализационных очистных сооружениях; |  |  |
|  |  |  |  |  | А – общее количество аварийных ситуаций в год на канализационных очистных сооружениях; |  |  |
|  |  |  |  |  | Добщ – общее количество канализационных очистных сооружениях; |  |  |
|  |  |  |  |  | , где:. |  |  |
|  |  |  |  |  | Аобщ – уровень аварийных ситуаций в системах водоотведения. |  |  |
| Показатели задачи 3 муниципальной программы «Повышение качества окружающей среды, рациональное и эффективное использование природных ресурсов в Томском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Количество обеспеченных контейнерным парком поселений | единицы | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ, ГО и ЧС |
| Показатели задачи 4 муниципальной программы «Регулирование численности безнадзорных животных» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Количество безнадзорных животных | голов | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ, ГО и ЧС |
| Показатели задачи 5 муниципальной программы «Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Повышение уровня защиты населения от чрезвычайных ситуацийна 100,0 тыс. населения | единицы | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ, ГО и ЧС |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | к Муниципальная программе |  |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование задачи муниципальной программы, подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств |  |  |  |  |  | Соисполнитель |
|  |  |  |  | федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | средства фонда реформирования ЖКХ | бюджета Томского района | бюджетов сельских поселений (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Задача 1. Повышение уровня газификации жилищного фонда природным газом путем развития газовых сетей и системы газоснабжения Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подпрограмма 1. Газификация муниципального образования «Томский район» | всего | 88298,93 | 0,00 | 63948,13 | 0,00 | 24350,80 | 0,00 | 0,00 | Производственно-экономический комитет УЖКХ, ГО и ЧС |
|  |  | 2021 год | 51806,63 | 0,00 | 43262,83 | 0,00 | 8543,80 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 год | 23492,30 | 0,00 | 20685,30 | 0,00 | 2807,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 год | 2600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2600,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 год | 2600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2600,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2025 год | 2600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2600,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2026 год прогноз | 2600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2600,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2027 год прогноз | 2600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2600,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Задача 2. Развитие инженерной инфраструктуры Томского района для повышения надежности и эффективности поставок коммунальных ресурсов и обеспечения потребителей Томского района коммунальными услугами нормативного качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Подпрограмма 2. Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Томского района | всего | 264024,79 | 37130,80 | 38938,50 | 0,00 | 187955,49 | 0,00 | 0,00 | Производственно-экономический комитет УЖКХ, ГО и ЧС |
|  |  | 2021 год | 145149,69 | 37130,80 | 20978,10 | 0,00 | 87 040,79 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 год | 37814,60 | 0,00 | 17634,40 | 0,00 | 20 180,20 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 год | 16212,10 | 0,00 | 65,20 | 0,00 | 16 146,90 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 год | 16212,10 | 0,00 | 65,20 | 0,00 | 16 146,90 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2025 год | 16212,10 | 0,00 | 65,20 | 0,00 | 16 146,90 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2026 год прогноз | 16212,10 | 0,00 | 65,20 | 0,00 | 16 146,90 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2027 год прогноз | 16212,10 | 0,00 | 65,20 | 0,00 | 16 146,90 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Задача 3. Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов муниципального образования «Томский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Подпрограмма 3. Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов муниципального образования «Томский район» | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Производственно-экономический комитет УЖКХ, ГО и ЧС |
|  |  | 2021 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2025 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2026 год прогноз | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2027 год прогноз | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Задача 4. Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Подпрограмма 4. Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | всего | 9631,50 | 0,00 | 9631,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | Производственно-экономический комитет УЖКХ, ГО и ЧС |
|  |  | 2021 год | 3210,50 | 0,00 | 3210,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |  |
|  |  | 2022 год | 3210,50 | 0,00 | 3210,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |  |
|  |  | 2023 год | 3210,50 | 0,00 | 3210,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |  |
|  |  | 2024 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |  |
|  |  | 2025 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |  |
|  |  | 2026 год прогноз | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |  |
|  |  | 2027 год прогноз | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |  |
| 4 | Задача 5. Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Подпрограмма 5. Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций | всего | 6080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6080,00 | 0,00 | 0,00 | Производственно-экономический комитет УЖКХ, ГО и ЧС |
|  |  | 2021 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 год | 1520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1520,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2025 год | 1520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1520,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2026 год прогноз | 1520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1520,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2027 год прогноз | 1520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1520,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | всего | 368035,22 | 37130,80 | 112518,13 | 0,00 | 218386,29 | 0,00 | 0,00 | Производственно-экономический комитет УЖКХ, ГО и ЧС |
|  |  | 2021 год | 200166,82 | 37130,80 | 67451,43 | 0,00 | 95584,59 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 год | 64517,40 | 0,00 | 41530,20 | 0,00 | 22987,20 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 год | 22022,60 | 0,00 | 3275,70 | 0,00 | 18746,90 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 год | 20332,10 | 0,00 | 65,20 | 0,00 | 20266,90 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2025 год | 20332,10 | 0,00 | 65,20 | 0,00 | 20266,90 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2026 год прогноз | 20332,10 | 0,00 | 65,20 | 0,00 | 20266,90 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2027 год прогноз | 20332,10 | 0,00 | 65,20 | 0,00 | 20266,90 | 0,00 | 0,00 |  |

| ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1 МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы 1 | Газификация муниципального образования «Томский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнитель муниципальной программы (ответственный за подпрограмму) | Управление жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня газификации жилищного фонда природным газом путем развития газовых сетей и системы газоснабжения Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 прогноз | 2027 прогноз |
|  | 1. Уровень газификации природным газом жилищного фонда Томского района, % |  | 33,46 | 33,63 | 33,8 | 33,97 | 34,14 | 34,31 | 34,48 | 34,65 |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Организация строительства газораспределительных сетей на территории Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2. Проектирование газораспределительных сетей на территории Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3. Проведение регламентных работ на объектах газораспределения Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач подпрограммы 1 и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 прогноз | 2027 прогноз |
|  | Задача 1. Организация строительства газораспределительных сетей на территории Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 1. Количество построенных объектов, шт. |  | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 2. Проектирование газораспределительных сетей на территории Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 2. Количество разработанной проектно-сметной документации, шт. |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Задача 3. Проведение регламентных работ на объектах газораспределения Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 3. Количество проведенных регламентных работ, шт. |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 1 (далее - ВЦП) | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы 1 | 2021 – 2025 годы и прогнозные 2026 и 2027 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования подпрограммы 1 (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 прогноз | 2027 прогноз |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет (по согласованию) | 63 948,13 |  | 43 262,83 | 20 685,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томского района | 24 350,80 |  | 8 543,80 | 2 807,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 |
|  | бюджеты сельских поселений (по согласованию) | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | всего по источникам | 88 298,93 |  | 51 806,63 | 23 492,30 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 |

Характеристика сферы реализации подпрограммы 1

Подпрограмма 1 содержит комплекс мероприятий, направленных на снижение энергоёмкости производимой продукции посредством замещения в топливно-энергетическом балансе твёрдого и жидкого топлива природным газом.

Мероприятия подпрограммы нацелены на сокращение энергоёмкости и себестоимости выработки тепловой энергии на коммунальных котельных, источниках теплоснабжения объектов соцкультбыта и на повышение уровня газификации природным газом жилищного фонда Томского района.

Кроме того мероприятия Подпрограммы 1 ориентированы на перспективное развитие территорий и создают техническую возможность для подключения к сети газоснабжения промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Подпрограмма 1 является документом, систематизирующим уже проводимую ранее в Томском районе работу по организации газоснабжения населённых пунктов.

Реализация мероприятий, указанных в Подпрограмме 1, обеспечит развитие газораспределительных систем в населённых пунктах района, повысит надёжность и бесперебойность газоснабжения потребителей и в конечном итоге способствует повышению качества жизни населения района.

К основным проблемам, препятствующим эффективному развитию газоснабжения в районе, можно отнести:

1) удалённость не газифицированных потребителей от существующих газораспределительных систем;

2) высокую стоимость первоначальных капитальных затрат при строительстве объектов газоснабжения;

3) низкую доходность проектов газификации, что вызвано незначительными объёмами потребления природного газа.

Существующие проблемы газификации района обуславливают актуальность проведения целенаправленной политики в сфере газоснабжения природным газом и определяют необходимость комплексного программного подхода к их решению.

Уровень газификации Томского района на 01.01.2021 года составляет 36,38 %.

Общая протяженность распределительных газопроводов в населённых пунктах Томского района составляет 489,77 км, газоснабжение Томского района охватывает 31 населенных пунктов в 13-ти сельских поселениях.

Газификация является важнейшим процессом государственной политики в области использования природного газа, направленным на улучшение социально-экономических условий жизни населения. Согласно предварительным расчётам использование 1 тонны газа в пересчёте на условное топливо обходится в среднем на 30% дешевле, чем использование других видов топливно-энергетических ресурсов.

В условиях, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат на оплату коммунальных услуг, а повышение цен на энергоносители ведут к росту тарифов на энергетические ресурсы и росту тарифного давления на организации жилищно-коммунального хозяйства, население и организации бюджетной сферы, необходимо разработка механизма оптимизации существующей коммунальной инфраструктуры, снижения коммунальных затрат путём использования наименее затратных топливно-энергетических ресурсов.

Таким образом, целью настоящей Подпрограммы 1 является повышение уровня газификации жилищного фонда природным газом путём развития газовых сетей и системы газоснабжения Томского района, то есть реализация мероприятий реформы жилищно-коммунального хозяйства без снижения уровня жизни населения. За счёт поставок для коммунальных нужд природного газа вместо угля, нефти и сжиженного газа появляется возможность снизить затраты населения на оплату коммунальных услуг, повысить уровень жизни людей, приблизить условия жизни сельского населения к условиям жизни городского населения. Тем самым решается ряд важнейших социальных проблем, в том числе частично проблема занятости населения за счёт создания дополнительных рабочих мест в сельской местности. Одновременно снижаются затраты областного бюджета по дотациям населению за жилищно-коммунальные услуги (сжиженный газ, уголь, дрова). Снижаются затраты промышленных и сельскохозяйственных предприятий на производство продукции, повышается её конкурентоспособность за счёт снижения энергетической составляющей в себестоимости продукции, а также повышается производительность труда, внедряются новые ресурсосберегающие технологии и появляется возможность внедрения высокоавтоматизированных процессов в промышленности и сельскохозяйственном производстве. Обеспечивается загрузка существующих межпоселковых и распределительных газопроводов, так как их эксплуатация при малых объёмах потребления в настоящее время является убыточной. Увеличение числа потребителей обеспечит дополнительную загрузку газопроводов, что позволит снизить удельные затраты на транспортировку природного газа. Улучшается экологическое состояние воздушного бассейна. Перевод на газ потребителей, использующих в качестве топлива каменный уголь и сырую нефть, позволит не только сократить объём вредных выбросов в атмосферу, но и решить проблему утилизации угольного шлака и нефтяного парафина.

| Перечень показателей цели и задач подпрограммы 1 и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Периодичность сбора данных | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) расчёта показателя | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Показатели цели подпрограммы 1 Повышение уровня газификации жилищного фонда природным газом путем развития газовых сетей и системы газоснабжения Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Уровень газификации природным газом жилищного фонда Томского района | % | год | за отчетный период | , где. | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |  |
|  |  |  |  |  | Ку – уровень газификации природным газом жилищного фонда Томского района; |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Д – количество домовладений, получивших техническую возможность присоединений к газораспределительным сетям; |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Добщ – количество домовладений в муниципальном образовании «Томский район», пригодных для присоединения к газораспределительным сетям |  |  |  |
| Показатели задачи 1 подпрограммы 1. Организация строительства газораспределительных сетей на территории Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Количество построенных объектов | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |  |
| Показатели задачи 2 подпрограммы 1. Проектирование газораспределительных сетей на территории Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Количество разработанной проектно-сметной документации | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |  |
| Показатели задачи 3 подпрограммы 1. Проведение регламентных работ на объектах газораспределения Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Количество проведенных регламентных работ | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ* УЖКХ, ГО и ЧС |  |

| Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств |  |  |  |  | Участник/ участник мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | бюджета Томского района | бюджетов сельских поселения (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 подпрограммы 1. Организация строительства газораспределительных сетей на территории Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Организация строительства газораспределительных сетей на территории Томского района, в том числе: | всего | 72197,4 | 0,0 | 63948,1 | 8249,3 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ, ГО И ЧС | Количество построенных объектов, шт. | 2 |
|  |  | 2021 год | 51305,1 | 0,0 | 43262,8 | 8042,3 | 0,0 | 0,0 |  |  | 2 |
|  |  | 2022 год | 20892,3 | 0,0 | 20685,3 | 207,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1 |
|  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2026 год прогноз | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2027 год прогноз | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
| 1.1.1. | Мероприятие 1. Газоснабжение д. Поросино Томского раойна Томской области | всего | 23807,3 | 0,0 | 16040,0 | 7767,3 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ, ГО И ЧС | Количество построенных объектов, шт. | 1 |
|  |  | 2021 год | 23807,3 | 0,0 | 16040,0 | 7767,3 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1 |
|  |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2026 год прогноз | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2027 год прогноз | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
| 1.1.2. | Мероприятие 2. Строительство газовой котельной с.Томское Томского района Томской области | всего | 48390,1 | 0,0 | 47908,1 | 482,0 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ, ГО И ЧС | Количество построенных объектов, шт. | 1 |
|  |  | 2021 год | 27497,8 | 0,0 | 27222,8 | 275,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1 |
|  |  | 2022 год | 20892,3 | 0,0 | 20685,3 | 207,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2026 год прогноз | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2027 год прогноз | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
| 2 | Задача 2 подпрограммы 1. Проектирование газораспределительных сетей на территории Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1. Проектирование газораспределительных сетей на территории Томского района, в том числе: | всего | 15600,0 | 0,0 | 0,0 | 15600,0 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ, ГО И ЧС | Количество разработанной проектно-сметной документации, шт. | 5 |
|  |  | 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 год | 2600,0 | 0,0 | 0,0 | 2600,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 год | 2600,0 | 0,0 | 0,0 | 2600,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1 |
|  |  | 2024 год | 2600,0 | 0,0 | 0,0 | 2600,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1 |
|  |  | 2025 год | 2600,0 | 0,0 | 0,0 | 2600,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1 |
|  |  | 2026 год прогноз | 2600,0 | 0,0 | 0,0 | 2600,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1 |
|  |  | 2027 год прогноз | 2600,0 | 0,0 | 0,0 | 2600,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1 |
| 2.1.1. | Мероприятие 1. Проектирование газораспределительных сетей на территории Томского района | всего | 15600,0 | 0,0 | 0,0 | 15600,0 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ, ГО И ЧС | Количество разработанной проектно-сметной документации, шт. | 5 |
|  |  | 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 год | 2600,0 | 0,0 | 0,0 | 2600,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 год | 2600,0 | 0,0 | 0,0 | 2600,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1 |
|  |  | 2024 год | 2600,0 | 0,0 | 0,0 | 2600,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1 |
|  |  | 2025 год | 2600,0 | 0,0 | 0,0 | 2600,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1 |
|  |  | 2026 год прогноз | 2600,0 | 0,0 | 0,0 | 2600,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1 |
|  |  | 2027 год прогноз | 2600,0 | 0,0 | 0,0 | 2600,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1 |
| 3 | Задача 3 подпрограммы 1. Проведение регламентных работ на объектах газораспределения Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1. Проведение регламентных работ на объектах газораспределения Томского района, в том числе: | всего | 501,5 | 0,0 | 0,0 | 501,5 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ, ГО И ЧС | Количество проведенных регламентных работ, шт. | 1 |
|  |  | 2021 год | 501,5 | 0,0 | 0,0 | 501,5 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1 |
|  |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2026 год прогноз | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2027 год прогноз | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
| 3.1.1. | Мероприятие 1. Проведение повторной продувки и опресовки распределительного газопровода объекта "Газоснабжение с. Итатка Томского района Томской области" | всего | 501,5 | 0,0 | 0,0 | 501,5 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ, ГО И ЧС | Количество проведенных регламентных работ, шт. | 1 |
|  |  | 2021 год | 501,5 | 0,0 | 0,0 | 501,5 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1 |
|  |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2026 год прогноз | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2027 год прогноз | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | всего | 88298,93 | 0,00 | 63948,13 | 24350,80 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
|  |  | 2021 год | 51806,63 | 0,00 | 43262,83 | 8543,80 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
|  |  | 2022 год | 23492,30 | 0,00 | 20685,30 | 2807,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
|  |  | 2023 год | 2600,00 | 0,00 | 0,00 | 2600,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
|  |  | 2024 год | 2600,00 | 0,00 | 0,00 | 2600,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
|  |  | 2025 год | 2600,00 | 0,00 | 0,00 | 2600,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
|  |  | 2026 год прогноз | 2600,00 | 0,00 | 0,00 | 2600,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
|  |  | 2027 год прогноз | 2600,00 | 0,00 | 0,00 | 2600,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |

| ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2 МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнитель муниципальной программы (ответственный за подпрограмму) | Управление жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации Томского района, Администрации сельских поселений Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации Томского района, Администрации сельских поселений Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Развитие инженерной инфраструктуры Томского района для повышения надежности и эффективности поставок коммунальных ресурсов и обеспечения потребителей Томского района коммунальными услугами нормативного качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 прогноз | 2027 прогноз |
|  | 1. Уровень аварийных ситуаций в системах теплоснабжения, % |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 2. Уровень аварийных ситуаций в системах водоснабжения, % |  | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 3. Уровень аварийных ситуаций в системах водоотведения, % |  | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Разработка проектно-сметной документации и подготовка технико-экономического обоснования на объекты инженерной инфраструктуры Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2. Приобретение материалов и оборудования на развитие инженерной инфраструктуры Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3. Капитальный ремонт и (или) ремонт объектов коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 4. Разработка проекта зон санитарной охраны водозаборных скважин в населённых пунктах Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 5. Проведение технического освидетельствования строительных конструкций, технического обследования дымовых труб, строительных конструкций зданий, резервуаров котельного оборудования, экспертизы промышленной безопасно-сти котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 6. Приведение в нормативное состояние качества воды в населенных пунктах на территории муниципального образования «Томский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 7. Приобретение в муниципальную собственность объектов коммунального хозяйства на территории Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 8. Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальном образовании «Томский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 9. Строительство, реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 10. Компенсация сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 11. Развитие инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 12. Проведение регламентных работ на объектах инженерной инфраструктуры Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели задач |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 прогноз | 2027 прогноз |
|  | Задача 1. Разработка проектно-сметной документации и подготовка технико-экономического обоснования на объекты инженерной инфраструктуры Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 1. Количество разработанной проектно-сметной документации и проведенных экспертиз, шт. |  | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Задача 2. Приобретение материалов и оборудования на развитие инженерной инфраструктуры Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 2. Количество приобретенных материалов и оборудования, ед. |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Показатель 2 задачи 2. Количество приобретенной техники, шт |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 3. Капитальный ремонт и (или) ремонт объектов коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество отремонтированных объектов коммунального хозяйства, шт. |  | 36 | 43 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Задача 4. Разработка проекта зон санитарной охраны водозаборных скважин в населённых пунктах Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 4. Количество разработанных и согласованных проектов, шт. |  | 20 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Задача 5. Проведение технического освидетельствования строительных конструкций, технического обследования дымовых труб, строительных конструкций зданий, резервуаров котельного оборудования, экспертизы промышленной безопасности котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 5. Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций , шт. |  | 15 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Задача 6. Приведение в нормативное состояние качества воды в населенных пунктах на территории муниципального образования «Томский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 6. Количество поставленных и смонтированных фильтров, шт. |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Задача 7. Приобретение в муниципальную собственность объектов коммунального хозяйства на территории Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 7. Количество приобретённых объектов в муниципальную собственность, усл. ед. |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Показатель 1 задачи 7. Количество проведенных оценок, усл. ед. |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Задача 8 подпрограммы 2. Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальном образовании «Томский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 8. Количество лиц, прошедших повышение уровня квалификации, человек |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Показатель 2 задачи 8. Количество разработанной проектной документации, шт. |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 9 подпрограммы 2. Строительство, реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 9. Количество поставленных и смонтированных фильтров, шт. |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 10 подпрограммы 2. Компенсация сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 10. Количество организаций получивших субсидии, шт. |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 11 подпрограммы 2. Развитие инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 11. Количество убранных несанкционированных свалок, шт. |  | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 12 подпрограммы 2. Проведение регламентных работ на объектах инженерной инфраструктуры Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 12. Количество проведенных регламентных работ, шт. |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее - ВЦП) | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021 – 2025 годы и прогнозные 2026 и 2027 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 прогноз | 2027 прогноз |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) | 37130,80 |  | 37130,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет (по согласованию) | 38938,50 |  | 20978,10 | 17634,40 | 65,20 | 65,20 | 65,20 | 65,20 | 65,20 |
|  | бюджет Томского района | 187955,49 |  | 87040,79 | 20180,20 | 16146,90 | 16146,90 | 16146,90 | 16 146,90 | 16 146,90 |
|  | бюджеты сельских поселений (по согласованию) | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | всего по источникам | 264024,79 |  | 145149,69 | 37814,60 | 16212,10 | 16212,10 | 16212,10 | 16 212,10 | 16 212,10 |

| 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2 |  |
| --- | --- |
| Коммунальный комплекс муниципального образования «Томский район» представляет собой наиважнейшую социально-экономическую систему, обеспечивающую необходимые стандарты качества жизни населения и функционирования производства. |  |
| Основные направления развития коммунальной инфраструктуры представлены различными сферами обеспечения жизнедеятельности населения, такими как: электрификация, газификация, тепло-, водо-, газоснабжение, водоотведение и др. |  |
| Проведённый анализ текущего положения муниципального образования «Томский район» в сфере развития инженерной инфраструктуры Томского района показал, что сфера жилищно-коммунального хозяйства требует модернизации. Причинами этому являются: |  |
| а) высокий уровень изношенности объектов коммунальной инфраструктуры, |  |
| б) недостаточный объем применения современных технологий в коммунальной инфраструктуре, что приводит к большому объему технологических потерь при выработке и транспортировке коммунальных ресурсов, |  |
| в) неспособность самостоятельно финансировать проведение мероприятий по восстановлению, модернизации и строительству объектов коммунальной инфраструктуры, |  |
| г) малая инвестиционная привлекательность в сфере ЖКХ Томского района, |  |
| что подтверждается следующими аналитическими данными. |  |
| Протяженность водопроводных сетей на конец 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 и 2018 годов осталась практически, на прежнем уровне и составила 516,4 км, из которых 294,4 км (57,0%) нуждаются в замене. |  |
| За 2019 год в целом по Томскому району отремонтировано 7,3 км водопроводных сетей, что на 2,1 км больше, чем в 2018 году и на 1,1 км больше, чем в 2017 году. Ремонт сетей заключался в замене ветхих участков трубопровода водопроводной сети, с установкой распределительных колодцев и запорной арматуры. Проведение данных мероприятий, осуществляется с целью предотвращения возможности возникновения аварийных ситуаций и возможности производить управление системой водоснабжения реконструируемого участка. Удельный вес отремонтированных водопроводных сетей в общем протяжении водопроводных сетей, нуждающихся в ремонте, в текущем периоде составил 1,4% (в 2018 году – 1,0%, в 2017 году – 1,2%). |  |
| В 2017 году насосными станциями было поднято около 4,2 млн. куб. м воды. |  |
| В 2018 году объем подъема воды насосными станциями был сопоставим с показателями 2017 года. |  |
| В 2019 году всем потребителям было отпущено 3,7 млн. куб. м воды, что на 0,2 млн. куб. м, или на 5% меньше, чем в 2018 и 2017 годах. |  |
| В структуре распределения отпуска воды своим потребителям в 2019 году 65,8% приходилось населению, 12,0% - бюджет финансируемым организациям, 22,2% - прочим организациям. |  |
| Пропуск воды через очистные сооружения от общего количества поданной воды в сеть в 2019 году составил 80,1% против 76,3% в 2018 году и против 74,6% в 2017 году. |  |
| По-прежнему значительной остается утечка воды при транспортировке к потребителям вследствие неисправности труб водопроводной сети, их соединений, запорной арматуры, гидрантов, а также аварий на сети. В 2019 году утечка и неучтённый расход воды составили 0,5 млн. куб. м, или 8,8% от общего объёма воды, поданной в сеть. |  |
| Протяженность канализационных сетей на конец 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 и 2017 годов осталась на том же уровне и составила 132,2 км, из которых 105,76 км (80%) нуждались в замене. За 2019 год в целом по Томскому району заменено 0,4 км канализационных сетей. |  |
| Установленная пропускная способность очистных сооружений в текущем году составляла 450 тыс. куб. м в сутки. За 2019 год через систему канализации пропущено 1200 тыс. куб. м сточных вод, что сопоставимо с объемом пропуска в 2018 и в 2017 годах. |  |
| В 2019 году 61 источник теплоснабжения суммарной мощностью 182,503 Гкал/ч (в 2018 году – 182,503 Гкал/ч) обеспечивали теплом население и бюджет финансируемые организации. Основную часть всех источников теплоснабжения, работающих на территории Томского района, по состоянию на конец года, составляли мелкие, маломощные источники, мощность которых не превышала 3 Гкал/ч. В общем числе источников теплоснабжения их доля составляла 70,9%, а в полном объёме производимой теплоэнергии – 9,2%. |  |
| Большую часть источников теплоснабжения по видам используемого топлива составляли источники, работающие на твердом топливе и газе. Из всех источников теплоснабжения, находящихся на территории Томского района, 24 источника (39,3%) работали на твердом топливе, 24 (39,3%) - на газе, на пеллетах 7 (11,47%), 3 (4,9%) – на электроэнергии. |  |
| В 2019 году на территории Томского района введен 1 источник теплоснабжения по сравнению с 2-мя в 2018 году. |  |
| Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении на конец 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года не увеличилась и составила 120,38 км, из которых 40,10 км (33,31%) нуждаются в замене, 80,28 км находятся в удовлетворительном состоянии (что составляет 66,69% от общей протяженности). За 2019 год было заменено 3,45 км тепловых сетей (в 2018 году – 2,2 км, в 2017 году – 2,4 км), которые являлись ветхими. Замена сетей заключалась в замене ветхих трубопроводов и запорной арматуры с целью предотвращения возникновения аварийных ситуаций. |  |
| В 2019 году по сравнению с 2018 годом отпуск тепловой энергии потребителям не изменился. |  |
| В 2019 году потери тепла составили 88,54 тыс. Гкал или 12,0% от общего количества, поданного в сеть тепла, в 2018 году – 12,3%, в 2017 году – 14,2%. |  |
| Одним из главных условий надёжности работы коммунального комплекса является обеспеченность объектов коммунальной инфраструктуры резервными источниками энергоснабжения. |  |
| По состоянию на 01.01.2019 на территории Томского района имеются 18 дизель-электрических установок общей мощностью 1,7 МВт, посредством которых обеспечивается резервное энергоснабжение котельных. Однако для полного обеспечения резервными источниками энергоснабжения котельных в Томском районе требуется приобретение еще 10 дизель-электрических установок общей мощностью 0,4 МВт. |  |
| Проведённый анализ показывает, что темпы развития инженерной инфраструктуры не позволяют сохранить уровень износа исследуемых объектов. Динамика изменения данного показателя отрицательная. |  |
| В целях изменения ситуации в инженерной инфраструктуре муниципального образования «Томский район» необходимо применение комплексных мер, направленных на решение задач развития и модернизации инфраструктуры. Решение указанных задач в условиях сложившейся экономической ситуации возможно только в рамках программно-целевого подхода за счёт вложения в развитие инженерной инфраструктуры Томского района, как привлечённых частных инвестиций, так и средств федерального, областного и местных бюджетов. |  |
| Исходя из приведённого выше анализа текущего положения муниципального образования «Томский район» в сфере инженерной инфраструктуры Томского района, стратегической целью Томского района является развитие инженерной инфраструктуры Томского района для повышения надежности и эффективности поставок коммунальных ресурсов и обеспечения потребителей Томского района коммунальными услугами нормативного качества. |  |
| Приоритетными задачами, на решение которых направлена Подпрограмма 2, являются: |  |
| 1) Разработать проектно-сметную документацию и подготовить технико-экономическое обоснование на объекты инженерной инфраструктуры Томского района; |  |
| 2) Приобрести материалы на развитие инженерной инфраструктуры Томского района; |  |
| 3) Произвести капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства; |  |
| 4) Произвести реконструкцию объектов коммунального хозяйства; |  |
| 5) Составить гидрогеологическое заключение, гидрогеологическое заключение участка недр; |  |
| 6) Выполнение работ по разработке и согласованию проектов зон санитарной охраны объектов, расположенных на территории муниципального образования «Томский район»; |  |
| 7) Организация получения государственной экспертизы и/или получения положительного заключения о достоверности сметной стоимости проектно-сметной документации и/или сметной документации, и/или получения отчёта о проверке правильности применения расценок стоимости проектно-изыскательских работ без проверки объёмов, по объектам, финансируемых полностью и частично за счёт средств федерального и/или областного бюджетов; |  |
| 8) Провести техническое освидетельствование строительных конструкций, техническое обследование дымовых труб, строительных конструкций зданий, резервуаров котельного оборудования, экспертизу промышленной безопасности котельных; |  |
| Выполнение задач Подпрограммы 2 по развитию инженерной инфраструктуры прямым образом повлияет на уровень обеспеченности населения Томского района коммунальными услугами и улучшение условий проживания в Томском районе. Кроме того, посредством модернизации объектов инженерной инфраструктуры будет достигнуто повышение надежности самой систем инженерной инфраструктуры и качества коммунальных услуг. Выполнение мероприятий муниципальной программы обеспечит создание условий для повышения инвестиционной привлекательности коммунальной сферы и привлечения частных инвестиций в инженерную инфраструктуру, приведёт к росту благосостояния и повышению уровня и качества жизни населения Томского района. |  |

| Перечень показателей цели и задач подпрограммы 2 и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Периодичность сбора данных | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) расчёта показателя | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Показатели цели подпрограммы 2 Развитие инженерной инфраструктуры Томского района для повышения надежности и эффективности поставок коммунальных ресурсов и обеспечения потребителей Томского района коммунальными услугами нормативного качества. |  |
|  | 1 | Показатель 1. Уровень аварийных ситуаций в системах теплоснабжения | % | год | за отчетный период | , где: | Ведомственная статистика | УЖКХ, ГО и ЧС |  |
|  |  |  |  |  |  | Атс – уровень аварийных ситуаций на тепловых сетях, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | А – общее количество аварийных ситуаций в год на тепловых сетях, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Добщ – общая протяжённость тепловых сетей;. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | , где: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ак – уровень аварийных ситуаций на котельных; |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | А – общее количество аварийных ситуаций в год на котельных; |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Добщ – общее количество котельных; |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | , где:. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Аобщ – уровень аварийных ситуаций в системах теплоснабжения.. |  |  |  |
|  | 2 | Показатель 2. Уровень аварийных ситуаций в системах водоснабжения | % | год | за отчетный период | , где: | Ведомственная статистика | УЖКХ, ГО и ЧС |  |
|  |  |  |  |  |  | Авс – уровень аварийных ситуаций на водопроводных сетях, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | А – общее количество аварийных ситуаций в год на водопроводных сетях, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Добщ – общая протяжённость водопроводных сетей;. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | , где: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ассв – уровень аварийных ситуаций на сооружениях систем водоснабжения; |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | А – общее количество аварийных ситуаций в год на сооружениях систем водоснабжения; |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Добщ – общее количество сооружений систем водоснабжения;. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | , где: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Аобщ – уровень аварийных ситуаций в системах водоснабжения. |  |  |  |
|  | 3 | Показатель 3. Уровень аварийных ситуаций в системах водоотведения | % | год | за отчетный период | , где:. | Ведомственная статистика | УЖКХ, ГО и ЧС |  |
|  |  |  |  |  |  | Асв – уровень аварийных ситуаций на сетях водоотведения, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | А – общее количество аварийных ситуаций в год на сетях водоотведения, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Добщ – общая протяжённость сетей водоотведения;. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | , где: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Акос – уровень аварийных ситуаций на канализационных очистных сооружениях; |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | А – общее количество аварийных ситуаций в год на канализационных очистных сооружениях; |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Добщ – общее количество канализационных очистных сооружениях; |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | , где:. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Аобщ – уровень аварийных ситуаций в системах водоотведения. |  |  |  |
|  | Показатели задачи 1 подпрограммы 2. Разработка проектно-сметной документации и подготовка технико-экономического обоснования на объекты инженерной инфраструктуры Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Показатель 1.Количество разработанной проектно-сметной документации и проведенных экспертиз | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ, ГО и ЧС |  |
|  | Показатели задачи 2 подпрограммы 2. Приобретение материалов, оборудования и транспорта на развитие инженерной инфраструктуры Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Показатель 1. Количество приобретенных материалов и оборудования | ед | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ, ГО и ЧС |  |
|  | 2 | Показатель 2. Количество приобретенной техники | км | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ, ГО и ЧС |  |
|  | Показатели задачи 3 подпрограммы 2. Капитальный ремонт и (или) ремонт объектов коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Показатель 1. Количество отремонтированных объектов коммунального хозяйства | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ, ГО и ЧС |  |
|  | Показатели задачи 4 подпрограммы 2. Разработка проекта зон санитарной охраны водозаборных скважин в населённых пунктах Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Показатель 1. Количество разработанных и согласованных проектов | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ, ГО и ЧС |  |
|  | Показатели задачи 5 подпрограммы 2. Проведение технического освидетельствования строительных конструкций, технического обследования дымовых труб, строительных конструкций зданий, резервуаров котельного оборудования, экспертизы промышленной безопасно-сти котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Показатель 1. Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ, ГО и ЧС |  |
|  | Показатели задачи 6 подпрограммы 2. Приведение в нормативное состояние качества воды в населенных пунктах на территории муниципального образования «Томский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Показатель 1. Количество поставленных и смонтированных фильтров | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ, ГО и ЧС |  |
|  | Показатели задачи 7 подпрограммы 2. Приобретение в муниципальную собственность объектов коммунального хозяйства на территории Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Показатель 1. Количество приобретённых объектов в муниципальную собственность | усл. ед. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ, ГО и ЧС |  |
|  |  | Показатель 2. Количество проведенных оценок | усл. ед. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ, ГО и ЧС |  |
|  | Показатели задачи 8 подпрограммы 2. Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальном образовании «Томский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Показатель 1. Количество лиц, прошедших повышение уровня квалификации | человек | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ, ГО и ЧС |  |
|  | Показатели задачи 9 подпрограммы 2. Чистая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Показатель 1. Количество поставленных и смонтированных фильтров | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ, ГО и ЧС |  |
|  | Показатели задачи 10 подпрограммы 2. Компенсация сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Показатель 1. Количество организаций получивших субсидии | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ, ГО и ЧС |  |
|  | Задача 11 подпрограммы 2. Развитие инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Показатель 1. Количество организаций получивших субсидии | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ, ГО и ЧС |  |
|  | Задача 12 подпрограммы 2. Проведение регламентных работ на объектах инженерной инфраструктуры Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Показатель 1. Количество проведенных регламентных работ, шт. | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ, ГО и ЧС |  |

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств |  |  |  |  | Участник/ участник мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | бюджета Томского района | бюджетов сельских поселения (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 подпрограммы 2. Разработка проектно-сметной документации и подготовка технико-экономического обоснования на объекты инженерной инфраструктуры Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Разработка проектно-сметной документации и подготовка технико-экономического обоснования на объекты инженерной инфраструктуры Томского района, в том числе: | всего | 4930,50 | 0,00 | 0,00 | 4930,50 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ, ГО и ЧС* Администрации сельских поселений Томского района | Количество разработанной проектно-сметной документации и проведенных экспертиз, шт. | 9 |
|  |  | 2021 год | 4330,50 | 0,00 | 0,00 | 4330,50 | 0,00 | 0,00 |  |  | 3 |
|  |  | 2022 год | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2023 год | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2024 год | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2025 год | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2026 год прогноз | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2027 год прогноз | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1 |
| 1.1.1. | мероприятие 1. Разработка проектно-сметной документации по объекту "Реконструкция котельной в д. Кисловка" | всего | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | УЖКХ, ГО и ЧС* | Количество разработанной проектной документации, шт. | 1 |
|  |  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 год | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 1.1.2. | мероприятие 2. Разработка проектно-сметной документации по объекту "Реконструкция канализационно очстных сооружений в с. Корнилово" | всего | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | УЖКХ, ГО и ЧС* | Количество разработанной проектной документации, шт. | 1 |
|  |  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 год | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 1.1.3. | мероприятие 3. Разработка проектно-сметной документации по объекту "Реконструкция канализационно очстных сооружений в с. Рыбалово" | всего | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | УЖКХ, ГО и ЧС* | Количество разработанной проектной документации, шт. | 2 |
|  |  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 год | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2025 год | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 1.1.4. | мероприятие 4. Разработка проектно-сметной документации по объекту "Строительство канализационно очистных сооружений в с. Октябрьское" | всего | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | УЖКХ, ГО и ЧС* | Количество разработанной проектной документации, шт. | 2 |
|  |  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2026 год | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2027 год | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  | 1 |
| 1.1.5. | мероприятие 5. Разработка проектно-сметной документации по объекту "Реконструкция канализационных очистных сооружений в п. Мирный Томского района Томской области" | всего | 795 | 0 | 0 | 795 | 0 | 0 | Администрация Мирненского сельского поселения | Количество разработанной проектной документации, шт. | 1 |
|  |  | 2021 год | 795 | 0 | 0 | 795 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 1.1.6. | мероприятие 6. Разработка проектно-сметной документации по объекту "Капитальный ремонт котельной в д. Нелюбино" | всего | 535,5 | 0 | 0 | 535,5 | 0 | 0 | УЖКХ, ГО и ЧС* | Количество разработанной проектной документации, шт. | 1 |
|  |  | 2021 год | 535,5 | 0 | 0 | 535,5 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 1.1.7. | мероприятие 7. Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство канализационных очистных сооружений в с. Томское Томского района Томской области | всего | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | УЖКХ, ГО и ЧС* | Количество разработанной проектной документации, шт. | 1 |
|  |  | 2021 год | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 2. | Задача 2 подпрограммы 2. Приобретение материалов, оборудования и транспорта на развитие инженерной инфраструктуры Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 1. Приобретение материалов, оборудования и транспорта на развитие инженерной инфраструктуры Томского района, в том числе: | всего | 73 669,70 | 0,00 | 0,00 | 73 669,70 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ, ГО и ЧС, Администрации сельских поселений | Количество приобретенных материалов и оборудования, ед. | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество приобретенной техники, шт | 2 |
|  |  | 2021 год | 19 669,70 | 0,00 | 0,00 | 19 669,70 | 0,00 | 0,00 |  | Количество приобретенных материалов и оборудования, ед. | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество приобретенной техники, шт | 2 |
|  |  | 2022 год | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | Количество приобретенных материалов и оборудования, ед. | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество приобретенной техники, шт | 0 |
|  |  | 2023 год | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | Количество приобретенных материалов и оборудования, ед. | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество приобретенной техники, шт | 0 |
|  |  | 2024 год | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | Количество приобретенных материалов и оборудования, ед. | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество приобретенной техники, шт | 0 |
|  |  | 2025 год | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | Количество приобретенных материалов и оборудования, ед. | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество приобретенной техники, шт | 0 |
|  |  | 2026 год прогноз | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | Количество приобретенных материалов и оборудования, ед. | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество приобретенной техники, шт | 0 |
|  |  | 2027 год прогноз | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | Количество приобретенных материалов и оборудования, ед. | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество приобретенной техники, шт | 0 |
| 2.1.1. | мероприятие 1. Приобретение материалов и оборудования для проведения ремонтных работ на объектах коммунального хозяйства Томского района | всего | 64119,70 | 0,00 | 0,00 | 64119,70 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ, ГО и ЧС | Количество приобретенных материалов и оборудования, ед. | 70 |
|  |  | 2021 год | 10119,70 | 0,00 | 0,00 | 10119,70 | 0,00 | 0,00 |  |  | 10 |
|  |  | 2022 год | 9000,00 | 0,00 | 0,00 | 9000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 10 |
|  |  | 2023 год | 9000,00 | 0,00 | 0,00 | 9000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 10 |
|  |  | 2024 год | 9000,00 | 0,00 | 0,00 | 9000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 10 |
|  |  | 2025 год | 9000,00 | 0,00 | 0,00 | 9000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 10 |
|  |  | 2026 год прогноз | 9000,00 | 0,00 | 0,00 | 9000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 10 |
|  |  | 2027 год прогноз | 9000,00 | 0,00 | 0,00 | 9000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 10 |
| 2.1.2. | мероприятие 2. Приобретение транспорта на развитие инженерной инфраструктуры Томского района | всего | 8500,00 | 0,00 | 0,00 | 8500,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ, ГО и ЧС | Количество приобретенной техники, шт | 1 |
|  |  | 2021 год | 8500,00 | 0,00 | 0,00 | 8500,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2022 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2025 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2026 год прогноз | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2027 год прогноз | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
| 2.1.3. | мероприятие 3. Приобретение трактора МТЗ-82 | всего | 1050,00 | 0,00 | 0,00 | 1050,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Межениновского сельского поселения | Количество приобретенной техники, шт | 1 |
|  |  | 2021 год | 1050,00 | 0,00 | 0,00 | 1050,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2022 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2025 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2026 год прогноз | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2027 год прогноз | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
| 3. | Задача 3 подпрограммы 2. Капитальный ремонт и (или) ремонт объектов коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1. Капитальный ремонт и (или) ремонт объектов коммунального хозяйства, в том числе: | всего | 66690,19 | 0,00 | 3285,50 | 63404,69 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ, ГО и ЧС, Администрации сельских поселений | Количество отремонтированных объектов коммунального хозяйства, шт. | 61 |
|  |  | 2021 год | 35875,49 | 0,00 | 3285,50 | 32589,99 | 0,00 | 0,00 |  |  | 43 |
|  |  | 2022 год | 4080,20 | 0,00 | 0,00 | 4080,20 | 0,00 | 0,00 |  |  | 3 |
|  |  | 2023 год | 5346,90 | 0,00 | 0,00 | 5346,90 | 0,00 | 0,00 |  |  | 3 |
|  |  | 2024 год | 5346,90 | 0,00 | 0,00 | 5346,90 | 0,00 | 0,00 |  |  | 3 |
|  |  | 2025 год | 5346,90 | 0,00 | 0,00 | 5346,90 | 0,00 | 0,00 |  |  | 3 |
|  |  | 2026 год прогноз | 5346,90 | 0,00 | 0,00 | 5346,90 | 0,00 | 0,00 |  |  | 3 |
|  |  | 2027 год прогноз | 5346,90 | 0,00 | 0,00 | 5346,90 | 0,00 | 0,00 |  |  | 3 |
| 3.1.1 | Мероприятие 1. Капитальный ремонт и (или) ремонт объектов коммунального хозяйства на территории Томского района | всего | 43943,7 | 0 | 0 | 43943,7 | 0 | 0 | УЖКХ, ГО и ЧС | Количество отремонтированных объектов коммунального хозяйства, шт. | 30 |
|  |  | 2021 год | 13129 | 0 | 0 | 13129 | 0 | 0 |  |  | 12 |
|  |  | 2022 год | 4080,2 | 0 | 0 | 4080,2 | 0 | 0 |  |  | 3 |
|  |  | 2023 год | 5346,9 | 0 | 0 | 5346,9 | 0 | 0 |  |  | 3 |
|  |  | 2024 год | 5346,9 | 0 | 0 | 5346,9 | 0 | 0 |  |  | 3 |
|  |  | 2025 год | 5346,9 | 0 | 0 | 5346,9 | 0 | 0 |  |  | 3 |
|  |  | 2026 год прогноз | 5346,9 | 0 | 0 | 5346,9 | 0 | 0 |  |  | 3 |
|  |  | 2027 год прогноз | 5346,9 | 0 | 0 | 5346,9 | 0 | 0 |  |  | 3 |
| 3.1.2 | Мероприятие 2. с. Александровское ремонт водопроводной сети ул. Гоголя d=63 мм L=550 м. | всего | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | Администрация Малиновского сельского поселения | Количество отремонтированных объектов коммунального хозяйства, шт. | 1 |
|  |  | 2021 год | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2026 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2027 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.1.3 | Мероприятие 3.Установка системы ХВО на кот. д. Малиновка | всего | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | Администрация Малиновского сельского поселения | Количество отремонтированных объектов коммунального хозяйства, шт. | 1 |
|  |  | 2021 год | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2026 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2027 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.1.4 | Мероприятие 4. Замена участка водопроводных сетей п. Молодежный | всего | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | Администрация Малиновского сельского поселения | Количество отремонтированных объектов коммунального хозяйства, шт. | 1 |
|  |  | 2021 год | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2026 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2027 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.1.5 | Мероприятие 5. с. Александровское ремонт водопроводной сети ул. Коммунистическая | всего | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | Администрация Малиновского сельского поселения | Количество отремонтированных объектов коммунального хозяйства, шт. | 1 |
|  |  | 2021 год | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2026 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2027 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.1.6 | Мероприятие 6. д. Губино ремонт котла 0,1 МВт (угольный) | всего | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | Администрация Моряковского сельского поселения | Количество отремонтированных объектов коммунального хозяйства, шт. | 1 |
|  |  | 2021 год | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2026 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2027 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.1.7 | Мероприятие 7. Ремонт водопроводной сетей с. Новорождественское Новорождественскоего сельского поселения | всего | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | Администрация Новорождественского сельского поселения | Количество отремонтированных объектов коммунального хозяйства, шт. | 1 |
|  |  | 2021 год | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2026 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2027 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.1.8 | Мероприятие 8. с. Наумовка ремонт водопроводной сети ул. Мичурина | всего | 530 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | Администрация Наумовского сельского поселения | Количество отремонтированных объектов коммунального хозяйства, шт. | 1 |
|  |  | 2021 год | 530 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2026 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2027 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.1.9 | Мероприятие 9. Ремонт КОС д. Кисловка | всего | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | Администрация Заречного сельского поселения | Количество отремонтированных объектов коммунального хозяйства, шт. | 1 |
|  |  | 2021 год | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2026 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2027 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.1.10 | Мероприятие 10. Ремонт котельной п. Мирный, Томского района | всего | 2550 | 0 | 0 | 2550 | 0 | 0 | Администрация Мирненского сельского поселения | Количество отремонтированных объектов коммунального хозяйства, шт. | 2 |
|  |  | 2021 год | 2550 | 0 | 0 | 2550 | 0 | 0 |  |  | 2 |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2026 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2027 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.1.11 | Мероприятие 11. Ремонт электрооборудования и автоматики станции водоподготовки п. Аэропорт | всего | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | Администрация Мирненского сельского поселения | Количество отремонтированных объектов коммунального хозяйства, шт. | 1 |
|  |  | 2021 год | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2026 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2027 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.1.12 | Мероприятие 12. Ремонт дымовой трубы с. Лучаново | всего | 410 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | Администрация Богашевского сельского поселения | Количество отремонтированных объектов коммунального хозяйства, шт. | 1 |
|  |  | 2021 год | 410 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2026 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2027 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.1.13 | Мероприятие 13. Ремонт водопроводной сети с. Лучаново, ул. Гагарина | всего | 385,7 | 0 | 0 | 385,7 | 0 | 0 | Администрация Богашевского сельского поселения | Количество отремонтированных объектов коммунального хозяйства, шт. | 1 |
|  |  | 2021 год | 385,7 | 0 | 0 | 385,7 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2026 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2027 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.1.14 | Мероприятие 14. Ремонт тепловой сети с. Богашево, ул. Новостройка | всего | 816,5 | 0 | 0 | 816,5 | 0 | 0 | Администрация Богашевского сельского поселения | Количество отремонтированных объектов коммунального хозяйства, шт. | 1 |
|  |  | 2021 год | 816,5 | 0 | 0 | 816,5 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2026 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2027 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.1.15 | Мероприятие 15. Ремонт системы водоснабжения с. Кафтанчиково, ул. Стадионная | всего | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | Администрация Заречного сельского поселения | Количество отремонтированных объектов коммунального хозяйства, шт. | 1 |
|  |  | 2021 год | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2026 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2027 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.1.16 | Мероприятие 16. Ремонт системы водоснабжения к зданию д. сада д. Кисловка | всего | 430 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | Администрация Заречного сельского поселения | Количество отремонтированных объектов коммунального хозяйства, шт. | 1 |
|  |  | 2021 год | 430 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2026 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2027 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.1.17 | Мероприятие 17. Ремонт системы теплоснабжения Зоркальцевского СП | всего | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | Администрация Зоркальцевского сельского поселения | Количество отремонтированных объектов коммунального хозяйства, шт. | 1 |
|  |  | 2021 год | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2026 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2027 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.1.18 | Мероприятие 18. Ремонт системы водоотведения с. Нелюбино | всего | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | Администрация Зоркальцевского сельского поселения | Количество отремонтированных объектов коммунального хозяйства, шт. | 1 |
|  |  | 2021 год | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2026 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2027 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.1.19 | Мероприятие 19. Ремонт водопроводной сети с. Курлек | всего | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | Администрация Калтайского сельского поселения | Количество отремонтированных объектов коммунального хозяйства, шт. | 1 |
|  |  | 2021 год | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2026 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2027 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.1.20 | Мероприятие 20. Ремонт электрооборудования КНС с. Копылово | всего | 428,3 | 0 | 0 | 428,3 | 0 | 0 | Администрация Копыловского сельского поселения | Количество отремонтированных объектов коммунального хозяйства, шт. | 1 |
|  |  | 2021 год | 428,3 | 0 | 0 | 428,3 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2026 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2027 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.1.21 | Мероприятие 21. Ремонт тепловой сети с. Корнилово | всего | 480 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | Администрация Корниловского сельского поселения | Количество отремонтированных объектов коммунального хозяйства, шт. | 1 |
|  |  | 2021 год | 480 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2026 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2027 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.1.22 | Мероприятие 22. Ремонт системы водоотеведения с. Корнилово | всего | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | Администрация Корниловского сельского поселения | Количество отремонтированных объектов коммунального хозяйства, шт. | 1 |
|  |  | 2021 год | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2026 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2027 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.1.23 | Мероприятие 23. Ремонт станции водоочистки д. Аркашево | всего | 598,2 | 0 | 0 | 598,2 | 0 | 0 | Администрация Корниловского сельского поселения | Количество отремонтированных объектов коммунального хозяйства, шт. | 1 |
|  |  | 2021 год | 598,2 | 0 | 0 | 598,2 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2026 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2027 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.1.24 | Мероприятие 24. Ремонт водопроводной сети с. Александровское | всего | 430 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | Администрация Малиновского сельского поселения | Количество отремонтированных объектов коммунального хозяйства, шт. | 1 |
|  |  | 2021 год | 430 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2026 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2027 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.1.25 | Мероприятие 25. Ремонт линии электропередач к котельной с. Межениновка | всего | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | Администрация Межениновского сельского поселения | Количество отремонтированных объектов коммунального хозяйства, шт. | 1 |
|  |  | 2021 год | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2026 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2027 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.1.26 | Мероприятие 26. Ремонт участка сети ГВС п. Мирный | всего | 715,7 | 0 | 0 | 715,7 | 0 | 0 | Администрация Мирненского сельского поселения | Количество отремонтированных объектов коммунального хозяйства, шт. | 1 |
|  |  | 2021 год | 715,7 | 0 | 0 | 715,7 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2026 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2027 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.1.27 | Мероприятие 27. Ремонт системы водоснабжения д. Верхнее Сеченово | всего | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | Администрация Рыбаловского сельского посления | Количество отремонтированных объектов коммунального хозяйства, шт. | 1 |
|  |  | 2021 год | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2026 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2027 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.1.28 | Мероприятие 28. Ремонт водопроводной сети Спасского СП | всего | 989,973 | 0 | 0 | 989,973 | 0 | 0 | Администрация Спасского сельского поселения | Количество отремонтированных объектов коммунального хозяйства, шт. | 1 |
|  |  | 2021 год | 989,973 | 0 | 0 | 989,973 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2026 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2027 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.1.29 | Мероприятие 29. Ремонт системы водоснабжения д. Турунтаево | всего | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | Администрация Турунтаевского сельского поселения | Количество отремонтированных объектов коммунального хозяйства, шт. | 1 |
|  |  | 2021 год | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2026 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2027 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.1.30 | Мероприятие 30. Капитальный ремонт тепловой сети от ул. Новая до детского сада в с. Кафтанчиково Томского района, Томской области | всего | 1599,1 | 0 | 1377,1 | 222 | 0 | 0 | УЖКХ, ГО и ЧС | Количество отремонтированных объектов коммунального хозяйства, шт. | 1 |
|  |  | 2021 год | 1599,1 | 0 | 1377,1 | 222 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2026 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2027 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.1.31 | Мероприятие 31. Капитальный ремонт котельного оборудования в п. Зональная Станция Томского района Томской области по ул. Полевая, 23/1. | всего | 2216,4 | 0 | 1908,4 | 308 | 0 | 0 | УЖКХ, ГО и ЧС | Количество отремонтированных объектов коммунального хозяйства, шт. | 1 |
|  |  | 2021 год | 2216,4 | 0 | 1908,4 | 308 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2026 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2027 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3.1.32 | Мероприятие 32. Ремонт дымовой трубы на котельной в д. Батурино | всего | 216,62 | 0 | 0 | 216,62 | 0 | 0 | Администрация Спасского сельского поселения | Количество отремонтированных объектов коммунального хозяйства, шт. | 1 |
|  |  | 2021 год | 216,62 | 0 | 0 | 216,62 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2026 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2027 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 4. | Задача 4 подпрограммы 2. Разработка проекта зон санитарной охраны водозаборных скважин в населённых пунктах Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1. Разработка проекта зон санитарной охраны водозаборных скважин в населённых пунктах Томского района, в том числе: | всего | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ, ГО и ЧС | Количество разработанных и согласованных проектов, шт. | 23 |
|  |  | 2021 год | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 5 |
|  |  | 2022 год | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 3 |
|  |  | 2023 год | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 3 |
|  |  | 2024 год | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 3 |
|  |  | 2025 год | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 3 |
|  |  | 2026 год прогноз | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 3 |
|  |  | 2027 год прогноз | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 3 |
| 4.1.1. | мероприятие 1. Разработка проекта зон санитарной охраны водозаборных скважин в населённых пунктах Томского района | всего | 2400 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | УЖКХ, ГО и ЧС | Количество разработанных и согласованных проектов, шт. | 23 |
|  |  | 2021 год | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 |  |  | 5 |
|  |  | 2022 год | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |  |  | 3 |
|  |  | 2023 год | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |  |  | 3 |
|  |  | 2024 год | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |  |  | 3 |
|  |  | 2025 год | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |  |  | 3 |
|  |  | 2026 год прогноз | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |  |  | 3 |
|  |  | 2027 год прогноз | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |  |  | 3 |
| 5. | Задача 5 подпрограммы 2. Проведение технического освидетельствования строительных конструкций, технического обследования дымовых труб, строительных конструкций зданий, резервуаров котельного оборудования, экспертизы промышленной безопасности котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Основное мероприятие 1. Проведение технического освидетельствования строительных конструкций, технического обследования дымовых труб, строительных конструкций зданий, резервуаров котельного оборудования, экспертизы промышленной безопасности котельных, в том числе: | всего | 2 807,00 | 0,00 | 0,00 | 2 807,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ, ГО и ЧС | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 23 |
|  |  | 2021 год | 1 007,00 | 0,00 | 0,00 | 1 007,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 5 |
|  |  | 2022 год | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 3 |
|  |  | 2023 год | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 3 |
|  |  | 2024 год | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 3 |
|  |  | 2025 год | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 3 |
|  |  | 2026 год прогноз | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 3 |
|  |  | 2027 год прогноз | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 3 |
| 5.1.1. | мероприятие 1. Проведение технического освидетельствования строительных конструкций, технического обследования дымовых труб, строительных конструкций зданий, резервуаров котельного оборудования, экспертизы промышленной безопасности котельных | всего | 2 807,00 | 0,00 | 0,00 | 2 807,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ, ГО и ЧС | Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций, шт. | 23 |
|  |  | 2021 год | 1 007,00 | 0,00 | 0,00 | 1 007,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 5 |
|  |  | 2022 год | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 3 |
|  |  | 2023 год | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 3 |
|  |  | 2024 год | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 3 |
|  |  | 2025 год | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 3 |
|  |  | 2026 год прогноз | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 3 |
|  |  | 2027 год прогноз | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 3 |
| 6 | Задача 6 подпрограммы 2. Приведение в нормативное состояние качества воды в населенных пунктах на территории муниципального образования «Томский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Основное мероприятие 1. Приведение в нормативное состояние качества воды в населенных пунктах на территории муниципального образования «Томский район», в том числе: | всего | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ, ГО и ЧС | Количество поставленных и смонтированных фильтров, шт. | 6 |
|  |  | 2021 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 год | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2023 год | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2024 год | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2025 год | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2026 год прогноз | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2027 год прогноз | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1 |
| 6.1.1. | мероприятие 1. Приведение в нормативное состояние качества воды в населенных пунктах на территории муниципального образования «Томский район» | всего | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ, ГО и ЧС | Количество поставленных и смонтированных фильтров, шт. | 6 |
|  |  | 2021 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 год | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2023 год | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2024 год | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2025 год | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2026 год прогноз | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2027 год прогноз | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1 |
| 7 | Задача 7 подпрограммы 2. Приобретение в муниципальную собственность объектов коммунального хозяйства на территории Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Основное мероприятие 1. Приобретение в муниципальную собственность объектов коммунального хозяйства на территории Томского района, в том числе: | всего | 45 865,10 | 0,00 | 31 356,10 | 14 509,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ, ГО и ЧС | Количество приобретённых объектов в муниципальную собственность, усл. ед. | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных оценок, усл. ед. | 1 |
|  |  | 2021 год | 22 395,90 | 0,00 | 13 786,90 | 8 609,00 | 0,00 | 0,00 |  | Количество приобретённых объектов в муниципальную собственность, усл. ед. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных оценок, усл. ед. | 1 |
|  |  | 2022 год | 22 969,20 | 0,00 | 17 569,20 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 |  | Количество приобретённых объектов в муниципальную собственность, усл. ед. | 1 |
|  |  | 2023 год | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2024 год | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2025 год | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2026 год прогноз | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2027 год прогноз | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1 |
| 7.1.1. | мероприятие 1. Приобретение в муниципальную собственность объектов коммунального хозяйства на территории Томского района | всего | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ, ГО и ЧС | Количество приобретённых объектов в муниципальную собственность, усл. ед. | 6 |
|  |  | 2021 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 год | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2023 год | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2024 год | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2025 год | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2026 год прогноз | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2027 год прогноз | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1 |
| 7.1.2. | мероприятие 2. Приобретение в муниципальную собственность объекта недвижимости «Строительство газовой блочно-модульной котельной в д. Большое Протопопово Томского района Томской области» | всего | 45 238,10 | 0,00 | 31 356,10 | 13 882,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ, ГО и ЧС | Количество приобретённых объектов в муниципальную собственность, усл. ед. | 1 |
|  |  | 2021 год | 22 368,90 | 0,00 | 13 786,90 | 8 582,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2022 год | 22 869,20 | 0,00 | 17 569,20 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2025 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2026 год прогноз | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2027 год прогноз | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
| 7.1.3. | мероприятие 3. Проведение оценки объектов инженерной инфраструктуры | всего | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ, ГО и ЧС | Количество проведенных оценок, усл. ед. | 1 |
|  |  | 2021 год | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2022 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2025 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2026 год прогноз | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2027 год прогноз | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
| 8 | Задача 8 подпрограммы 2. Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальном образовании «Томский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Основное мероприятие 1. Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальном образовании «Томский район», в том числе: | всего | 391,20 | 0,00 | 391,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ, ГО и ЧС | Количество лиц, прошедших повышение уровня квалификации, человек | 6 |
|  |  | 2021 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 год | 65,20 | 0,00 | 65,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2023 год | 65,20 | 0,00 | 65,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2024 год | 65,20 | 0,00 | 65,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2025 год | 65,20 | 0,00 | 65,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2026 год прогноз | 65,20 | 0,00 | 65,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2027 год прогноз | 65,20 | 0,00 | 65,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1 |
| 8.1.1. | мероприятие 1. Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальном образовании «Томский район» | всего | 391,20 | 0,00 | 391,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ, ГО и ЧС | Количество лиц, прошедших повышение уровня квалификации, человек | 6 |
|  |  | 2021 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 год | 65,20 | 0,00 | 65,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2023 год | 65,20 | 0,00 | 65,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2024 год | 65,20 | 0,00 | 65,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2025 год | 65,20 | 0,00 | 65,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2026 год прогноз | 65,20 | 0,00 | 65,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2027 год прогноз | 65,20 | 0,00 | 65,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1 |
| 9 | Задача 9 подпрограммы 2. Строительство, реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Основное мероприятие 1. Чистая вода, в том числе: | всего | 44 359,50 | 37 130,80 | 3 905,70 | 3 323,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ, ГО и ЧС Администрация Корниловского сельского поселения | Количество поставленных и смонтированных фильтров, шт. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество разработанной проектной документации, шт. | 1 |
|  |  | 2021 год | 44 359,50 | 37 130,80 | 3 905,70 | 3 323,00 | 0,00 | 0,00 |  | Количество поставленных и смонтированных фильтров, шт. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество разработанной проектной документации, шт. | 1 |
|  |  | 2022 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Количество поставленных и смонтированных фильтров, шт. | 0 |
|  |  | 2023 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2025 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2026 год прогноз | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2027 год прогноз | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
| 9.1.1. | мероприятие 1. Строительство станции водоподготовки в с. Лучаново Томского района Томской области | всего | 38 359,50 | 37 130,80 | 905,70 | 323,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ, ГО и ЧС | Количество поставленных и смонтированных фильтров, шт. | 1 |
|  |  | 2021 год | 38 359,50 | 37 130,80 | 905,70 | 323,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2022 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2025 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2026 год прогноз | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2027 год прогноз | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
| 9.1.2. | мероприятие 2. Подготовка проектной документации на объекты водоснабжения (в том числе проведение инженерных изысканий) | всего | 6 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Корниловского сельского поселения | Количество разработанной проектной документации, шт. | 1 |
|  |  | 2021 год | 6 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  | 2022 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2025 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2026 год прогноз | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2027 год прогноз | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
| 10. | Задача 10 подпрограммы 2. «Компенсация сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Основное мероприятие 1. «Компенсация сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций», в том числе: | всего | 13 611,60 | 0,00 | 0,00 | 13 611,60 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ, ГО и ЧС | Количество организаций получивших субсидии, шт. | 5 |
|  |  | 2021 год | 13 611,60 | 0,00 | 0,00 | 13 611,60 | 0,00 | 0,00 |  |  | 5 |
|  |  | 2022 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2025 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2026 год прогноз | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  | 2027 год прогноз | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
| 10.1.1. | Мероприятие 1. Компенсация сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций | всего | 13611,6 | 0 | 0 | 13611,6 | 0 | 0 | УЖКХ, ГО и ЧС | Количество организаций получивших субсидии, шт. | 5 |
|  |  | 2021 год | 13611,6 | 0 | 0 | 13611,6 | 0 | 0 |  |  | 5 |
|  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2026 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2027 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 11. | Задача 11 подпрограммы 2. «Развитие инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Основное мероприятие 1. Развитие инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | всего | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ, ГО и ЧС, Администрации сельских послений | Количество убранных несанкционированных свалок, шт. | 1 |
|  |  | 2021 год | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1 |
|  |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2026 год прогноз | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2027 год прогноз | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
| 11.1.1. | Мероприятие 1. Ликвидация мест несанкционированного складирования отходов | всего | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ, ГО и ЧС, Администрации сельских послений | Количество убранных несанкционированных свалок, шт. | 1 |
|  |  | 2021 год | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1 |
|  |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2026 год прогноз | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2027 год прогноз | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
| 12. | Задача 12 подпрограммы 2. «Проведение регламентных работ на объектах инженерной инфраструктуры Томского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Основное мероприятие 1. Проведение регламентных работ на объектах инженерной инфраструктуры Томского района, в том числе: | всего | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ, ГО и ЧС | Количество проведенных регламентных работ, шт. | 2 |
|  |  | 2021 год | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 2 |
|  |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2026 год прогноз | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2027 год прогноз | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
| 12.1.1. | Мероприятие 1. Осуществление технологического присоединения и обеспечения готовности объектов электросетевого хозяйства к присоединению энергопринимающих устройств по объекту капитального строительства «Строительство станции водоподготовки в с. Лучаново Томского района Томской области» | всего | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ, ГО и ЧС | Количество проведенных регламентных работ, шт. | 1 |
|  |  | 2021 год | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1 |
|  |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2026 год прогноз | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2027 год прогноз | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
| 12.1.2. | Мероприятие 2. Проведение кадастровых работ на объектах инженерной инфраструктуры Томского района | всего | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 210,0 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ, ГО и ЧС | Количество проведенных регламентных работ, шт. | 1 |
|  |  | 2021 год | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 210,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1 |
|  |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2026 год прогноз | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2027 год прогноз | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | всего | 264024,79 | 37130,80 | 38938,50 | 187955,49 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
|  |  | 2021 год | 145149,69 | 37130,80 | 20978,10 | 87040,79 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
|  |  | 2022 год | 37814,60 | 0,00 | 17634,40 | 20180,20 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
|  |  | 2023 год | 16212,10 | 0,00 | 65,20 | 16146,90 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
|  |  | 2024 год | 16212,10 | 0,00 | 65,20 | 16146,90 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
|  |  | 2025 год | 16212,10 | 0,00 | 65,20 | 16146,90 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
|  |  | 2026 год прогноз | 16212,10 | 0,00 | 65,20 | 16 146,90 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
|  |  | 2027 год прогноз | 16212,10 | 0,00 | 65,20 | 16 146,90 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |

| ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3 МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы 3 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов муниципального образования «Томский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнитель муниципальной программы (ответственный за подпрограмму 3) | Управление жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации Томского района, Администрация Томского района, Администрации сельских поселений Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы 3 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации Томского района, Администрация Томского района, Администрации сельских поселений Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 3 | Повышение качества окружающей среды, рациональное и эффективное использование природных ресурсов в Томском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы 3 и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 прогноз | 2027 прогноз |
|  | 1. Количество обеспеченных контейнерным парком поселений, единиц |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Задачи подпрограммы 3 | Задача 1. Развитие инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2. Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели задач |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 прогноз | 2027 прогноз |
|  | Задача 1. Развитие инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 1. Количество приобретенных контейнеров, шт |  | 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 2 задачи 1. Количество убранных несанкционированных свалок, шт. |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 2 подпрограммы 3.Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 1. Количество проведенных мероприятий, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 3 (далее - ВЦП) | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы 3 | 2021 – 2025 годы и прогнозные 2026 и 2027 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования подпрограммы 3 (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 прогноз | 2027 прогноз |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет (по согласованию) | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томского района | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджеты сельских поселений (по согласованию) | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | всего по источникам | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, основные проблемы и прогноз развития

01.07.2019 на административной территории Томского района (седьмая зона) региональный оператор по обращению с ТКО  приступил к своим обязанностям уже с учетом опыта и ошибок операторов, ранее приступивших к своим обязанностям на территории Томской области. В связи с этим, переход на новую систему мусороудаления произошёл без существенных сбоев.

При увеличении нагрузки на существующие места временного хранения ТКО оперативно производится формирование дополнительных контейнерных площадок и комплектация их мусоросборниками. Проведенная работа на сегодняшний день привела к полной стабилизации ситуации, региональный оператор в полном объеме выполняет свои обязательства по транспортировке ТКО от мест временного размещения до места сортировки и захоронения.

С момента перехода на новую систему обращения с отходами в Томском районе были выявлены следующие проблемные моменты необходимые решения в период 2021-2025 года:

- требуется приобретение дополнительно не менее 893 мусоросборников, необходимых для замены ранее используемых мусоросборников и формирования дополнительных контейнерных площадок, источник финансирования на сегодняшний день определен, техническое задание подготовлено;

- требуется обустроить 948 контейнерных площадок, на что требуется обратить внимание и рассмотреть возможность финансирования данных работ;

- необходимо рассмотреть вопрос о приобретении не только контейнеров, во многих населенных пунктах в летний период экономически наиболее эффективна установка бункеров.

| 3. Перечень показателей цели и задач подпрограммы 3 и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Периодичность сбора данных | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) расчёта показателя | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Показатели цели подпрограммы 3 Повышение уровня и качества жизни сельского населения, создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Количество обеспеченных контейнерным парком поселений | единицы | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ, ГО и ЧС |  |
| Показатели задачи 1 подпрограммы 3. «Развитие инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Количество приобретенных контейнеров | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ, ГО и ЧС |  |
| 2 | Показатель 2. Количество убранных несанкционированных свалок | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ, ГО и ЧС |  |
| Показатели задачи 2 подпрограммы 3. «Развитие инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Количество проведенных мероприятий | шт. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ, ГО и ЧС |  |

| Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств |  |  |  |  | Участник/ участник мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | бюджета Томского района | бюджетов сельских поселения (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Подпрограмма 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 подпрограммы 3. Развитие инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Развитие инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ, ГО и ЧС, Администрации сельских послений | Количество приобретенных контейнеров, шт. | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество убранных несанкционированных свалок, шт. | 0 |
|  |  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество приобретенных контейнеров, шт. | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество убранных несанкционированных свалок, шт. | 0 |
|  |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество приобретенных контейнеров, шт. | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество убранных несанкционированных свалок, шт. | 0 |
|  |  | 2023 год | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество приобретенных контейнеров, шт. | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество убранных несанкционированных свалок, шт. | 0 |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество приобретенных контейнеров, шт. | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество убранных несанкционированных свалок, шт. | 0 |
|  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество приобретенных контейнеров, шт. | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество убранных несанкционированных свалок, шт. | 0 |
|  |  | 2026 год прогноз | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество приобретенных контейнеров, шт. | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество убранных несанкционированных свалок, шт. | 0 |
|  |  | 2027 год прогноз | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество приобретенных контейнеров, шт. | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество убранных несанкционированных свалок, шт. | 0 |
| 1.1.1. | Мероприятие 1. Ликвидация мест несанкционированного складирования отходов | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ, ГО и ЧС, Администрации сельских послений | Количество убранных несанкционированных свалок, шт. | 0 |
|  |  | 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2026 год прогноз | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2027 год прогноз | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
| 1.1.2. | Мероприятие 2. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ, ГО и ЧС, Администрации сельских послений | Количество приобретенных контейнеров, шт. | 0 |
|  |  | 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2026 год прогноз | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2027 год прогноз | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
| 2 | Задача 2 подпрограммы 3.Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1. Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года, в том числе: | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | АТР | Количество проведенных мероприятий, шт. | 0 |
|  |  | 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2026 год прогноз | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2027 год прогноз | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
| 2.1.1. | Мероприятие 1. Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | АТР | Количество проведенных мероприятий, шт. | 0 |
|  |  | 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2026 год прогноз | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2027 год прогноз | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 3 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X | X |
|  |  | 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X | X |
|  |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X | X |
|  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X | X |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X | X |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X | X |
|  |  | 2026 год прогноз | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X | X |
|  |  | 2027 год прогноз | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X | X |

| ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4 МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы 4 | Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнитель муниципальной программы (ответственный за подпрограмму 4) | Управление жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы 4 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 4 | Регулирование численности безнадзорных животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы 4 и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 прогноз | 2027 прогноз |
|  | 1. Количество безнадзорных животных, голов |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Задачи подпрограммы 4 | Задача 1. Повышение безопасности населения на территории муниципального образования "Томский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели задач |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 прогноз | 2027 прогноз |
|  | Задача 1: Повышение безопасности населения на территории муниципального образования "Томский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 1. Количество безнадзорных животных, подлежащих учёту, голов |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 4 (далее - ВЦП) | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы 3 | 2021 – 2025 годы и прогнозные 2026 и 2027 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования подпрограммы 4 (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 прогноз | 2027 прогноз |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет (по согласованию) | 9631,50 |  | 3210,50 | 3210,50 | 3210,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томского района | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджеты сельских поселений (по согласованию) | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | всего по источникам | 9631,50 |  | 3210,50 | 3210,50 | 3210,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Характеристика сферы реализации подпрограммы 4, основные проблемы и прогноз развития

На 01 января 2020 г. на территории Томского района находилось порядка 500 безнадзорных животных, без учёта животных, обитающих на закрытых ведомственных территориях. Прогнозируемые расчёты колебаний численности безнадзорных животных с учётом существующих объёмов отлова показывают, что сокращение численности безнадзорных животных к концу 2020 года не произойдёт, численность популяции может возрасти до 700 особей.

Исходя из вышеизложенных данных могут быть приняты следующие меры по регулирования численности безнадзорных домашних животных:

1. Для снижения числа безнадзорных владельческих животных:

а) Введение учёта и идентификации (визуальной и мечения) владельческих животных.

б) Проведение мероприятий по повышению грамотности владельцев в сфере ответственного содержания домашних животных.

в) Проведение мероприятий по ограничению рождаемости невостребованного потомства у владельческих животных.

г) Проведение мероприятий по привлечению к ответственности за не соблюдение правил содержания домашних животных владельцами.

д) Проведение мероприятий по эффективному поиску и возврату потерянных домашних животных.

2. Для снижения числа безнадзорных животных, не имеющих владельцев:

а) Введение учёта и идентификации бездомных животных.

б) Проведение мероприятий по ограничению рождаемости у бездомных животных – массовая стерилизация и кастрация.

в) Проведение мероприятий по уменьшению показателя «ёмкости среды» — кормовой базы из доступных пищевых отходов.

г) Проведение мероприятий по изменению структуры застройки в целях снижения количества доступных для проживания животных мест (подвалы, заброшенные здания и т.п.).

д) Увеличение количества мест постоянного содержания домашних животных с целью поиска им владельцев.

| 3. Перечень показателей цели и задач подпрограммы 4 и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Периодичность сбора данных | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) расчёта показателя | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели цели подпрограммы 4 «Регулирование численности безнадзорных животных» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Количество безнадзорных животных | голов | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ, ГО и ЧС |
| Показатели задачи 1 подпрограммы 3. «Повышение безопасности населения на территории муниципального образования "Томский район"» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Количество безнадзорных животных, подлежащих учёту | голов | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ, ГО и ЧС |

| Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств |  |  |  |  | Участник/ участник мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | бюджета Томского района | бюджетов сельских поселения (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Подпрограмма 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 подпрограммы 4. Повышение безопасности населения на территории муниципального образования "Томский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Повышение безопасности населения на территории муниципального образования "Томский район", в том числе: | всего | 9631,5 | 0,0 | 9631,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ, ГО и ЧС | Количество безнадзорных животных, подлежащих учёту, голов | 1200 |
|  |  | 2021 год | 3210,5 | 0,0 | 3210,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 400 |
|  |  | 2022 год | 3210,5 | 0,0 | 3210,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 400 |
|  |  | 2023 год | 3210,5 | 0,0 | 3210,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 400 |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2026 год прогноз | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2027 год прогноз | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
| 1.1.1. | Мероприятие 1. Осуществление отдельных государствен-ных полномочий по организации меро-приятий при осуществлении деятельно-сти по обращению с животными без вла-дельцев | всего | 9631,5 | 0,0 | 9631,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ, ГО и ЧС | Количество безнадзорных животных, подлежащих учёту, голов | 1200 |
|  |  | 2021 год | 3210,5 | 0,0 | 3210,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 400 |
|  |  | 2022 год | 3210,5 | 0,0 | 3210,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 400 |
|  |  | 2023 год | 3210,5 | 0,0 | 3210,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 400 |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2026 год прогноз | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2027 год прогноз | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 4 | всего | 9 631,5 | 0,0 | 9 631,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X | X |
|  |  | 2021 год | 3 210,5 | 0,0 | 3 210,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X | X |
|  |  | 2022 год | 3 210,5 | 0,0 | 3 210,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X | X |
|  |  | 2023 год | 3 210,5 | 0,0 | 3 210,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X | X |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X | X |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X | X |
|  |  | 2026 год прогноз | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X | X |
|  |  | 2027 год прогноз | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X | X |

| ПАСПОРТ подпрограммы 5 МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы 5 | Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнитель муниципальной программы (ответственный за подпрограмму 5) | Управление жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы 5 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 5 | Повышение безопасности населения на территории муниципального образования "Томский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы 5 и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 прогноз | 2027 прогноз |
|  | 1. Повышение уровня защиты населения от чрезвычайных ситуацийна 100,0 тыс. населения, ед. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Задачи подпрограммы 5 | Задача 1. Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели задач |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 прогноз | 2027 прогноз |
|  | Задача 1: Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 1.Количество реализованных мероприятий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 5 (далее - ВЦП) | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы 3 | 2021 – 2025 годы и прогнозные 2026 и 2027 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования подпрограммы 5 (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 прогноз | 2027 прогноз |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет (по согласованию) | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томского района | 6080,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1520,00 | 1520,00 | 1520,00 | 1520,00 |
|  | бюджеты сельских поселений (по согласованию) | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | всего по источникам | 6080,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1520,00 | 1520,00 | 1520,00 | 1520,00 |

| 3. Перечень показателей цели и задач подпрограммы 5 и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Периодичность сбора данных | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) расчёта показателя | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели цели подпрограммы 5 Повышение безопасности населения на территории муниципального образования "Томский район" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Повышение уровня защиты населения от чрезвычайных ситуацийна 100,0 тыс. населения | ед. | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ, ГО и ЧС |
| Показатели задачи 1 подпрограммы 5. Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Количество реализованных мероприятий | шт | год | за отчетный период | Сводная информация показателя | Ведомственная статистика | УЖКХ, ГО и ЧС |

Характеристика сферы реализации подпрограммы 5, основные проблемы и прогноз развития

Сегодня серьезную демографическую проблему создает уровень гибели людей в различных деструктивных событиях (чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах и т.д.). В результате антропогенного воздействия на окружающую среду, глобальных изменений климата на планете, ухудшения экологической обстановки и недостаточных темпов внедрения безопасных технологий возрастают масштабы последствий чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) природного и техногенного характера.

На территории Томского района сохраняется высокий уровень возможности возникновения ЧС природного и техногенного характера в том числе пожаров.

Статистика пожаров на территории Томского района и планируемое сокращение

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 573 | 641 | 600 | 570 | 530 | 500 |

Проблема оперативного и эффективного реагирования на поступающие от населения вызовы приобрела особую остроту в последнее время в связи:

- с несоответствием существующей системы реагирования на ЧС;

основной проблемой в недопущении и своевременном реагировании на пожары является отсутствие в сельских поселениях пожарной техники средств пожаротушения, пожарных водоемов для заправки водой пожарных автомобилей. Необходимо создавать Добровольные пожарные команды. На территории Томского района зарегистрировано и внесено в реестр 23 добровольца. Создание ДПК уже показало свои положительные результаты.  Реализация муниципальной программы в полном объеме позволит:

- повысить уровень защищенности населения и территории муниципального района от опасностей и угроз ЧС мирного и военного времени;

- повысить эффективность деятельности органов управления и сил муниципального звена территориальной подсистемы РС ЧС Томской области при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- эффективно использовать средства бюджета муниципального района для решения приоритетных задач по обеспечению защиты населения и территорий в условиях мирного и военного времени;

- создать системы комплексной безопасности муниципального уровня от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- обеспечить развитие муниципальной комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей;

- обеспечить дальнейшее развитие системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций;

- обеспечить эффективную деятельность сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС Томской области в обеспечении гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

| Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств |  |  |  |  | Участник/ участник мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | бюджета Томского района | бюджетов сельских поселения (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Подпрограмма 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 подпрограммы 5. Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций, в том числе: | всего | 6080,0 | 0,0 | 0,0 | 6080,0 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ, ГО и ЧС | Количество реализованных мероприятий, шт. | 0 |
|  |  | 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 год | 1520,0 | 0,0 | 0,0 | 1520,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 3 |
|  |  | 2025 год | 1520,0 | 0,0 | 0,0 | 1520,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 3 |
|  |  | 2026 год прогноз | 1520,0 | 0,0 | 0,0 | 1520,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 3 |
|  |  | 2027 год прогноз | 1520,0 | 0,0 | 0,0 | 1520,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 3 |
| 1.1.1. | Мероприятие 1. Осуществление безопасности населения на водных объектах | всего | 1280,0 | 0,0 | 0,0 | 1280,0 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ, ГО и ЧС | Количество реализованных мероприятий, шт. | 0 |
|  |  | 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 год | 320,0 | 0,0 | 0,0 | 320,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1 |
|  |  | 2025 год | 320,0 | 0,0 | 0,0 | 320,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1 |
|  |  | 2026 год прогноз | 320,0 | 0,0 | 0,0 | 320,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1 |
|  |  | 2027 год прогноз | 320,0 | 0,0 | 0,0 | 320,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1 |
| 1.1.2. | Мероприятие 2. Меры мервичной пожаркной безопасности | всего | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ, ГО и ЧС | Количество реализованных мероприятий, шт. | 0 |
|  |  | 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 год | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1 |
|  |  | 2025 год | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1 |
|  |  | 2026 год прогноз | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1 |
|  |  | 2027 год прогноз | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1 |
| 1.1.3. | Мероприятие 3. Содержание ЕДДС | всего | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | УЖКХ, ГО и ЧС | Количество реализованных мероприятий, шт. | 0 |
|  |  | 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 год | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1 |
|  |  | 2025 год | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1 |
|  |  | 2026 год прогноз | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1 |
|  |  | 2027 год прогноз | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1 |
|  | Итого по подпрограмме 3 | всего | 6 080,0 | 0,0 | 0,0 | 6 080,0 | 0,0 | 0,0 | X | X | X |
|  |  | 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X | X |
|  |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X | X |
|  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X | X |
|  |  | 2024 год | 1 520,0 | 0,0 | 0,0 | 1 520,0 | 0,0 | 0,0 | X | X | X |
|  |  | 2025 год | 1 520,0 | 0,0 | 0,0 | 1 520,0 | 0,0 | 0,0 | X | X | X |
|  |  | 2026 год прогноз | 1 520,0 | 0,0 | 0,0 | 1 520,0 | 0,0 | 0,0 | X | X | X |
|  |  | 2027 год прогноз | 1 520,0 | 0,0 | 0,0 | 1 520,0 | 0,0 | 0,0 | X | X | X |