МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОМСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«10»       04     2015г.	№ 89-1

г. Томск

Об утверждении краткосрочного

плана реализации Региональной

программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных

домах на территории Томского района

на 2015 год

В соответствии с Законом Томской области от 07.06.2013 № 116-ОЗ (в редакции от 26.12.2014) «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Томского района на 2015 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

- Управлению Делами (Ефимовой О.Е.) опубликовать настоящее постановление в газете «Томское предместье» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Томский район» в сети Интернет.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Томского района – начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи  Администрации Томского района А.В. Вульфа.

Глава Томского района                                                                                  В.Е. Лукьянов

Е.В. Лукша

40 00 63

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение к постановлению Администрации Томского района от "10" 04 2015 № 89-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Томского района на 2015 год |
| 1. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Томского района на 2015 год |
| № п/п | Адрес МКД | Год | Вид последнего капитального ремонта | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения органом местного самоуправления краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  | всего | в том числе нежилых помещений | в том числе жилых помещений | из них жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Итого по Томскому району | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 7 467,95 | 6 691,35 | 0,00 | 6 691,35 | 6 461,45 | 313 | 13 141 767,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 141 767,45 | Х | Х | Х |
| 1 | п.Рассвет, 19 | 1975 |  |  | кирпичные | 4 | 1 | 1 006,90 | 745,10 | 0,00 | 745,10 | 745,10 | 35 | 2 666 712,90 |  |  |  | 2 666 712,90 | 3 579,00 | 3 579,00 | 12.2015 |
| 2 | с.Межениновка, ул. Первомайская, д. 15 | 1975 |  |  | панельные | 2 | 3 | 953,70 | 873,40 | 0,00 | 873,40 | 764,90 | 42 | 2 541 594,00 |  |  |  | 2 541 594,00 | 2 910,00 | 2 910,00 | 12.2015 |
| 3 | п.Рассвет, 21 | 1977 |  |  | кирпичные | 5 | 1 | 1 216,30 | 897,65 | 0,00 | 897,65 | 897,65 | 41 | 3 212 689,35 |  |  |  | 3 212 689,35 | 3 579,00 | 3 579,00 | 12.2015 |
| 4 | с. Корнилово Гагарина,27 | 1980 | 2009 | ЧАСТ ТС | кирпичные | 2 | 2 | 770,85 | 721,70 |  | 721,70 | 721,70 | 38 | 2 100 147,00 |  |  |  | 2 100 147,00 | 2 910,00 | 2 910,00 | 12.2015 |
| 5 | С. Корнилово Рыкуна,8 | 1980 |  |  | кирпичные | 2 | 2 | 801,20 | 738,20 |  | 738,20 | 738,20 | 33 | 2 148 162,00 |  |  |  | 2 148 162,00 | 2 910,00 | 2 910,00 | 12.2015 |
| 6 | п.Аэропорт, 4 | 1976 | 2008 | ЧАСТ ХВС, ГВС | панельные | 5 | 4 | 2 719,00 | 2 715,30 |  | 2 715,30 | 2 593,90 | 124 | 472 462,20 |  |  |  | 472 462,20 | 174,00 | 174,00 | 12.2015 |

| Муниципальное образование | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего |  |  |
|  | кв. м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  |  |
| 3 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |
| Томский район | 7 467,95 | 313,00 |  |  |  | 6,00 | 6,00 |  |  |  | 13 141 767,45 | 13 141 767,45 |  |  |

| 3. Виды работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации в 2015 г. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, всего | Виды работ, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса Российской Федерации* | Виды работ, установленные ст. 10 Закона Томской области от 07.06.2013 № 116-ОЗ |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента | утепление фасадов | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | устройство выходов на кровлю | установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов учета |
|  |  |  | система электроснабжения | система теплоснабжения | система газо- снабжения | система холодного водоснабжения | сети горячего водоснабжения | сети водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв. м | руб | кв. м | руб. | кв. м | руб. | куб. м | руб. | руб. | руб. |  | руб. |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 |
| Итого по Томскому р-ну 13 141 767,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 902,00 | 7 262 365,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 879 402,25 |  | 0,00 |
| 1 | п.Рассвет, 19 | 2 666 712,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 666 712,90 |  | 0,00 |
| 2 | с.Межениновка, ул. Первомайская, д. 15. | 2 541 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 620,00 | 2 541 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 3 | п.Рассвет, 21 | 3 212 689,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 212 689,35 |  | 0,00 |
| 4 | с. Корнилово Гагарина,27 | 2 100 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 706,00 | 2 100 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 5 | С. Корнилово Рыкуна,8 | 2 148 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 706,00 | 2 148 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 6 | п.Аэропорт, 4 | 472 462,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 870,00 | 472 462,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |