

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОМСКИЙ РАЙОН»

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОГО РАЙОНА**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

27.12.2022 № 533-П

Томск

|  |
| --- |
| О внесении изменений в постановление Администрации Томского района от 01.02.2019 № 41 «Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области в муниципальном образовании «Томский район» на 2020-2022 годы" |

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации,

Законом Томской области от 07.06.2013 № 116-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области», постановлением Администрации Томской области от 30.12.2013 № 597 а «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести в постановление Администрации Томского района от 01.02.2019 № 41 «Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области в муниципальном образовании «Томский район» на 2020-2022 годы» (далее – постановление) изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению Делами опубликовать настоящее постановление в газете «Томское предместье» и разместить на сайте Администрации Томского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Временно исполняющий полномочия

Главы Томского района А.Н. Масловский

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  | Приложение к постановлению Администрации Томского района от 27.12.2022 № 533-П | | | | | |
| Краткосрочный план реализации в 2020 - 2022 гг. Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Перечень многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный план реализации в 2020 - 2022 гг. Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Код МКД | | Адрес МКД | | Год ввода в эксплуатацию | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем <1> | | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту <2> | | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений в МКД | | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | | | | Стоимость капитального ремонта | | | | | | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома <3> |
| всего | в том числе | | | | |
| за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников  помещений в МКД | за счет других не запрещенных законом источников |
| кв. м | кв. м | | чел. | | | | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | | 9 | | | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого по Томскому району | | | | | Х | Х | | Х | | 69 833,51 | 55 592,99 | | 2 287 | | | | 60 717 174,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 116 465,26 | 1 600 709,41 | Х | Х | Х | Х |
| 2020 год | | | | | Х | Х | | Х | | 20 280,24 | 17 683,79 | | 754 | | | | 24 731 084,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 801 943,70 | 929 141,28 | Х | Х | Х | Х |
| 1 | | 6886 | | п. Зональная Станция, ул. 40 Лет Победы, д. 1а | 1990 | К | | СМР | | 4 598,50 | 4 250,00 | | 181 | | | | 9 721 378,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 365 885,32 | 355 492,84 | 2 287,38 | 3 878,00 | 2020 | 1 |
| 2 | | 6887 | | п. Зональная Станция, ул. 40 Лет Победы, д. 1б | 1995 | К | | СМР | | 2 211,30 | 1 640,53 | | 49 | | | | 4 322 587,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 165 809,98 | 156 777,25 | 2 634,87 | 3 878,00 | 2020 | 1 |
| 3 | | 6966 | | п. Копылово, ул. 1 Мая, д. 2 | 1953 | ТС, ХВС, ГВС | | ПСД | | 414,90 | 376,10 | | 15 | | | | 78 599,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 641,48 | 2 958,42 | 208,99 | 220,00 | 2020 | 1 |
| 4 | | 6968 | | п. Копылово, ул. 1 Мая, д. 6 | 1955 | ТС, ХВС, ГВС | | ПСД | | 432,50 | 408,40 | | 16 | | | | 81 334,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 236,55 | 3 097,65 | 199,15 | 220,00 | 2020 | 1 |
| 5 | | 6979 | | п. Копылово, ул. Зои Космодемьянской, д. 8 | 1960 | ТС, ХВС, ГВС | | ПСД | | 370,30 | 340,50 | | 13 | | | | 72 939,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 261,11 | 2 678,39 | 214,21 | 220,00 | 2020 | 1 |
| 6 | | 6986 | | п. Копылово, ул. Ленина, д. 6а | 1955 | ТС, ХВС, ГВС | | ПСД | | 438,08 | 399,28 | | 16 | | | | 82 045,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 904,77 | 3 140,75 | 205,48 | 220,00 | 2020 | 1 |
| 7 | | 6988 | | п. Копылово, ул. Ленина, д. 9 | 1962 | ТС, ХВС, ГВС | | ПСД | | 695,93 | 626,24 | | 25 | | | | 125 270,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 252,88 | 5 017,98 | 200,04 | 220,00 | 2020 | 1 |
| 8 | | 6932 | | п. Рассвет, д. 2 | 1970 | К | | СМР | | 4 579,90 | 3 583,20 | | 203 | | | | 9 542 092,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 183 173,68 | 358 918,82 | 2 663,01 | 3 878,00 | 2020 | 1 |
| 9 | | 7076 | | с. Моряковский Затон, ул. Октябрьская, д. 7 | 1957 | ТС, ХВС | | ПСД | | 518,78 | 444,54 | | 14 | | | | 56 527,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 354,34 | 2 173,60 | 127,16 | 179,00 | 2020 | 1 |
| 10 | | 7084 | | с. Моряковский Затон, ул. Советская, д. 8 | 1958 | ТС, ХВС | | ПСД | | 471,95 | 460,00 | | 18 | | | | 73 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 075,96 | 2 944,04 | 158,74 | 179,00 | 2020 | 1 |
| 11 | | 6926 | | с. Томское, ул. Маяковского, д. 22 | 1965 | ТС, ХВС, ГВС | | ПСД | | 2 690,40 | 2 499,20 | | 99 | | | | 257 393,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 968,97 | 17 424,85 | 102,99 | 195,00 | 2020 | 1 |
| 12 | | 6927 | | с. Томское, ул. Маяковского, д. 23 | 1967 | ТС, ХВС, ГВС | | ПСД | | 2 857,70 | 2 655,80 | | 105 | | | | 317 895,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 378,66 | 18 516,69 | 119,70 | 195,00 | 2020 | 1 |
| 2021 год | | | | | Х | Х | | Х | | 29 179,02 | 22 151,58 | | 890 | | | | 6 396 677,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 059 460,37 | 337 217,20 | Х | Х | Х | Х |
| 1 | | 7023 | | п. Аэропорт, д. 1 | 1968 | ГС | | ПСД | | 1 728,90 | 1 276,90 | | 47 | | | | 48 854,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 809,06 | 1 045,54 | 38,26 | 47,00 | 2021 | 1 |
| 2 | | 7024 | | п. Аэропорт, д. 2 | 1968 | ГС | | ПСД | | 1 698,50 | 1 249,60 | | 47 | | | | 47 926,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 903,21 | 1 023,19 | 38,35 | 47,00 | 2021 | 1 |
| 3 | | 6974 | | п. Копылово, ул. 1 Мая, д. 13 | 1961 | ТС, ХВС, ГВС | | ПСД | | 1 024,42 | 629,72 | | 25 | | | | 125 312,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 932,31 | 2 380,65 | 199,00 | 217,00 | 2021 | 1 |
| 4 | | 6975 | | п. Копылово, ул. 1 Мая, д. 15 | 1969 | ТС, ХВС, ГВС | | ПСД | | 1 023,80 | 629,10 | | 25 | | | | 125 208,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 830,50 | 2 378,30 | 199,03 | 217,00 | 2021 | 1 |
| 5 | | 6980 | | п. Копылово, ул. Ленина, д. 1 | 1970 | ТС, ХВС, ГВС | | ПСД | | 1 071,70 | 645,70 | | 26 | | | | 126 717,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 034,11 | 50 683,48 | 196,25 | 220,00 | 2021 | 1 |
| 6 | | 6982 | | п. Копылово, ул. Ленина, д. 3 | 1959 | ТС, ХВС, ГВС | | ПСД | | 711,10 | 652,70 | | 26 | | | | 122 019,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 517,66 | 2 501,64 | 186,95 | 220,00 | 2021 | 1 |
| 7 | | 6984 | | п. Копылово, ул. Ленина, д. 5 | 1970 | ТС, ХВС, ГВС | | ПСД | | 1 076,30 | 651,10 | | 26 | | | | 127 624,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 163,33 | 2 461,47 | 196,01 | 217,00 | 2021 | 1 |
| 8 | | 6963 | | п. Копылово, ул. Новая, д. 12 | 1972 | К | | ПСД | | 1 605,60 | 1 094,70 | | 43 | | | | 155 794,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 236,09 | 4 558,07 | 142,32 | 239,00 | 2021 | 1 |
| 9 | | 7037 | | п. Мирный, ул. Трудовая, д.9а | 1979 | ТС, ХВС, ГВС, ВО | | ПСД | | 2 961,20 | 2 661,20 | | 115 | | | | 297 974,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 974,75 | 0,00 | 111,97 | 223,00 | 2021 | 1 |
| 10 | | 7000 | | п. Молодежный, д.7 | 1974 | К | | ПСД | | 3 571,30 | 2 664,30 | | 114 | | | | 302 407,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 407,06 | 0,00 | 113,50 | 180,00 | 2021 | 1 |
| 11 | | 7001 | | п. Молодежный, д.8 | 1974 | К | | ПСД | | 3 571,30 | 2 668,20 | | 115 | | | | 302 779,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 779,71 | 0,00 | 113,48 | 180,00 | 2021 | 1 |
| 12 | | 6931 | | п. Рассвет, д. 1 | 1975 | К | | ПСД, СМР (н) | | 4 703,30 | 3 585,50 | | 142 | | | | 3 849 063,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 605 553,06 | 243 510,87 | 1 073,51 | 7 222,00 | 2022 | 1 |
| 13 | | 6818 | | с. Богашево, ул. Новостройка, д. 1 | 1963 | ТС, ХВС, ГВС, ПУ УУ | | ПСД | | 1 084,13 | 636,40 | | 25 | | | | 164 502,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 096,72 | 2 405,90 | 258,49 | 272,00 | 2021 | 1 |
| 14 | | 7016 | | с. Межениновка, ул. Почтовая, д. 7 | 1994 | ТС, ХВС, ВО | | ПСД | | 1 084,00 | 989,30 | | 39 | | | | 145 025,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 025,26 | 0,00 | 146,59 | 207,00 | 2021 | 1 |
| 15 | | 7061 | | с. Моряковский Затон, пер. Больничный, д. 1 | 1960 | ТС | | ПСД | | 410,26 | 390,00 | | 15 | | | | 52 533,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 602,96 | 930,84 | 134,70 | 137,00 | 2021 | 1 |
| 16 | | 7080 | | с. Моряковский Затон, пер. Ремесленный, д. 1 | 1957 | ТС, ХВС | | ПСД | | 557,50 | 507,50 | | 13 | | | | 81 499,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 917,24 | 1 582,62 | 160,59 | 179,00 | 2021 | 1 |
| 17 | | 7084 | | с. Моряковский Затон, ул. Советская, д. 8 | 1958 | ТС, ХВС | | СМР (н) | | 471,95 | 460,00 | | 18 | | | | 287 202,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 311,06 | 13 891,85 | 624,35 | 4 370,00 | 2022 | 1 |
| 18 | | 8227 | | с. Турунтаево, ул. Советская, д. 2 | 1963 | ХВС | | ПСД | | 291,90 | 277,90 | | 11 | | | | 14 045,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 932,93 | 3 112,79 | 50,54 | 119,00 | 2021 | 1 |
| 19 | | 8228 | | с. Турунтаево, ул. Советская, д. 4 | 1963 | ХВС | | ПСД | | 531,86 | 481,76 | | 18 | | | | 20 183,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 433,35 | 4 749,99 | 41,90 | 42,00 | 2021 | 1 |
| 2022 год | | | | | Х | Х | | Х | | 20 374,25 | 15 757,62 | | 643 | | | | 29 589 412,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 255 061,19 | 334 350,93 | Х | Х | Х | Х |
| 1 | | 7023 | | п. Аэропорт, д. 1 | 1968 | ГС | | СМР | | 1 728,90 | 1 276,90 | | 47 | | | | 520 955,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517 099,36 | 3 855,66 | 407,98 | 536,00 | 2022 | 1 |
| 2 | | 7024 | | п. Аэропорт, д. 2 | 1968 | ГС | | СМР | | 1 698,50 | 1 249,60 | | 47 | | | | 509 170,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505 396,79 | 3 773,23 | 407,47 | 536,00 | 2022 | 1 |
| 3 | | 6974 | | п. Копылово, ул. 1 Мая, д. 13 | 1961 | ТС, ХВС, ГВС | | СМР | | 1 024,42 | 629,72 | | 25 | | | | 2 114 686,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 092 158,22 | 22 528,76 | 3 358,14 | 6 410,00 | 2022 | 1 |
| 4 | | 6975 | | п. Копылово, ул. 1 Мая, д. 15 | 1969 | ТС, ХВС, ГВС | | СМР | | 1 023,80 | 629,10 | | 25 | | | | 2 316 164,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 293 657,79 | 22 506,58 | 3 681,71 | 6 410,00 | 2022 | 1 |
| 5 | | 6963 | | п. Копылово, ул. Новая, д. 12 | 1972 | К | | СМР (н) | | 1 605,60 | 1 094,70 | | 43 | | | | 1 582 354,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 535 383,56 | 46 971,00 | 1 445,47 | 6 855,00 | 2023 | 1 |
| 6 | | 7037 | | п. Мирный, ул. Трудовая, д.9а | 1979 | ТС, ХВС, ГВС, ВО | | СМР | | 2 961,20 | 2 661,20 | | 115 | | | | 8 338 489,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 241 984,51 | 96 505,26 | 3 133,36 | 7 142,00 | 2022 | 1 |
| 7 | | 6931 | | п. Рассвет, д. 1 | 1975 | К | | СМР (з) | | 4 703,30 | 3 585,50 | | 142 | | | | 8 043 964,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 975 603,64 | 68 361,21 | 2 243,47 | 7 193,00 | 2022 | 1 |
| 8 | | 6948 | | п. Рассвет, д. 24 | 1983 | К | | ПСД | | 1 221,70 | 921,50 | | 36 | | | | 120 954,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 954,44 | 0,00 | 131,26 | 315,00 | 2022 | 1 |
| 9 | | 6818 | | с. Богашево, ул. Новостройка, д. 1 | 1963 | ТС, ХВС, ГВС, ПУ УУ | | СМР (н) | | 1 084,13 | 636,40 | | 25 | | | | 1 176 359,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 146 701,67 | 29 658,05 | 1 848,46 | 8 891,00 | 2023 | 1 |
| 10 | | 6820 | | с. Богашево, ул. Новостройка, д. 5 | 1963 | ТС, ХВС, ГВС | | ПСД | | 1 043,80 | 953,80 | | 41 | | | | 211 774,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 048,28 | 1 726,44 | 222,03 | 301,00 | 2022 | 1 |
| 11 | | 6868 | | с. Кафтанчиково, ул. Коммунистическая, д. 91 | 1963 | К | | ПСД | | 781,20 | 752,90 | | 43 | | | | 94 082,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 531,04 | 1 551,20 | 124,96 | 268,00 | 2022 | 1 |
| 12 | | 6999 | | с. Корнилово, ул. Голикова, д. 12/1 | 1950 | К | | ПСД | | 413,70 | 377,00 | | 15 | | | | 55 909,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 101,74 | 3 808,20 | 148,30 | 268,00 | 2022 | 1 |
| 13 | | 7016 | | с. Межениновка, ул. Почтовая, д. 7 | 1994 | ТС, ХВС, ВО | | СМР | | 1 084,00 | 989,30 | | 39 | | | | 4 504 545,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 471 440,15 | 33 105,34 | 4 553,27 | 5 466,00 | 2022 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Перечень работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Краткосрочный план реализации в 2023 - 2025 гг. Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Код МКД | Адрес МКД | Площадь помещений МКД, кв. м | Материал стен <4> | Количество этажей | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту | Стоимость работы (услуги), руб. | Удельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м | Предельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого по Томскому району |  |  | 37 854,20 |  |  |  |  | 114 593 278,89 |  |  |
| 2023 год |  |  | 24 563,64 |  |  |  |  | 66 590 753,11 |  |  |
| 1 | 6982 | п. Копылово, ул. Ленина, д. 3 | 652,70 | К | 2 |  | Итого | 1 340 626,66 | 2 053,97 | 6 139,00 |
| внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 823 980,36 | 1 262,42 | 3 786,00 |
| строительный контроль | 40 467,40 | 62,00 | 81,00 |
| внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 196 783,68 | 301,49 | 584,00 |
| строительный контроль | 7 179,70 | 11,00 | 12,00 |
| внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 264 383,12 | 405,06 | 1 641,00 |
| строительный контроль | 7 832,40 | 12,00 | 35,00 |
| 2 | 6984 | п. Копылово, ул. Ленина, д. 5 | 651,10 | К | 2 |  | Итого | 1 362 440,33 | 2 092,52 | 6 410,00 |
| внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 838 838,93 | 1 288,34 | 3 786,00 |
| строительный контроль | 40 368,20 | 62,00 | 81,00 |
| внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 200 619,28 | 308,12 | 849,00 |
| строительный контроль | 10 417,60 | 16,00 | 18,00 |
| внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 264 383,12 | 406,06 | 1 641,00 |
| строительный контроль | 7 813,20 | 12,00 | 35,00 |
| 3 | 6986 | п. Копылово, ул. Ленина, д. 6а | 399,28 | Д | 2 |  | Итого | 872 524,96 | 2 185,25 | 6 139,00 |
| внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 713 031,26 | 1 785,79 | 3 786,00 |
| строительный контроль | 15 258,87 | 38,22 | 81,00 |
| внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 32 309,93 | 80,92 | 584,00 |
| строительный контроль | 691,43 | 1,73 | 12,00 |
| внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 108 902,95 | 272,75 | 1 641,00 |
| строительный контроль | 2 330,52 | 5,84 | 35,00 |
| 4 | 6959 | п. Копылово, ул. Новая, д. 8 | 905,30 | К | 2 |  | Итого | 242 620,40 | 268,00 | 268,00 |
| крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 242 620,40 | 268,00 | 268,00 |
| 5 | 6963 | п. Копылово, ул. Новая, д. 12 | 1 094,70 | К | 3 |  | Итого | 3 810 388,23 | 3 480,76 | 7 002,00 |
| крыша | ремонт | 3 692 160,63 | 3 372,76 | 6 855,00 |
| строительный контроль | 118 227,60 | 108,00 | 147,00 |
| 6 | 8365 | п. Копылово, ул. Песчаная, д. 1/32 | 684,00 | К | 3 |  | Итого | 205 884,00 | 301,00 | 301,00 |
| внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 117 648,00 | 172,00 | 172,00 |
| внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 30 096,00 | 44,00 | 44,00 |
| внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 58 140,00 | 85,00 | 85,00 |
| 7 | 7000 | п. Молодежный, д. 7 | 2 664,30 | П | 5 | крыша | Итого | 12 144 928,68 | 4 558,39 | 7 193,00 |
| переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 11 895 620,06 | 4 464,82 | 7 042,00 |
| строительный контроль | 249 308,62 | 93,57 | 151,00 |
| 8 | 7001 | п. Молодежный, д. 8 | 2 668,20 | П | 5 | крыша | Итого | 12 144 928,68 | 4 551,73 | 7 193,00 |
| переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 11 895 620,06 | 4 458,29 | 7 042,00 |
| строительный контроль | 249 308,62 | 93,44 | 151,00 |
| 9 | 6932 | п. Рассвет, д. 2 | 3 583,20 | П | 5 |  | Итого | 218 575,20 | 61,00 | 61,00 |
| внутридомовая инженерная система газоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 218 575,20 | 61,00 | 61,00 |
| 10 | 6948 | п. Рассвет, д. 24 | 921,50 | К | 5 |  | Итого | 3 897 866,35 | 4 229,91 | 7 193,00 |
| крыша | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую | 3 759 415,58 | 4 079,66 | 7 042,00 |
| строительный контроль | 138 450,77 | 150,25 | 151,00 |
| 11 | 6818 | с. Богашево, ул.Новостройка, д. 1 | 636,40 | К | 2 |  | Итого | 2 834 939,34 | 4 454,65 | 9 081,00 |
| внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1 231 454,29 | 1 935,04 | 3 786,00 |
| строительный контроль | 39 062,23 | 61,38 | 81,00 |
| внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 182 717,63 | 287,11 | 849,00 |
| строительный контроль | 10 080,58 | 15,84 | 18,00 |
| внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 243 712,28 | 382,95 | 1 641,00 |
| строительный контроль | 7 560,43 | 11,88 | 35,00 |
| установка коллективных приборов учета потребления и регулирования потребления этих ресурсов | ремонт | 1 086 955,14 | 1 707,97 | 2 615,00 |
| строительный контроль | 33 396,76 | 52,48 | 56,00 |
| 12 | 6819 | с. Богашево, ул. Новостройка, д. 3 | 950,00 | К | 3 |  | Итого | 285 950,00 | 301,00 | 301,00 |
| внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 163 400,00 | 172,00 | 172,00 |
| внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 41 800,00 | 44,00 | 44,00 |
| внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 80 750,00 | 85,00 | 85,00 |
| 13 | 6820 | с. Богашево, ул. Новостройка, д. 5 | 953,80 | К | 3 |  | Итого | 5 854 767,77 | 6 138,36 | 6 139,00 |
| внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 3 611 086,80 | 3 786,00 | 3 786,00 |
| строительный контроль | 76 871,51 | 80,59 | 81,00 |
| внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 557 019,20 | 584,00 | 584,00 |
| строительный контроль | 11 388,37 | 11,94 | 12,00 |
| внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 1 565 185,80 | 1 641,00 | 1 641,00 |
| строительный контроль | 33 216,09 | 34,83 | 35,00 |
| 14 | 6868 | c. Кафтанчиково, ул. Коммунистическая, д. 91 | 752,90 | К | 2 | крыша | Итого | 4 341 707,26 | 5 766,65 | 11 012,00 |
| ремонт | 4 168 656,96 | 5 536,81 | 10 781,00 |
| строительный контроль | 173 050,30 | 229,84 | 231,00 |
| 15 | 6999 | c. Корнилово, ул. Голикова, д. 12/1 | 377,00 | К | 2 | крыша | Итого | 2 362 055,00 | 6 265,40 | 11 012,00 |
| ремонт | 2 275 403,44 | 6 035,56 | 10 781,00 |
| строительный контроль | 86 651,56 | 229,84 | 231,00 |
| 16 | 7061 | с.Моряковский Затон, пер. Больничный, д. 1 | 390,00 | Д | 2 |  | Итого | 740 233,86 | 1 898,04 | 3 867,00 |
| внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 716 053,86 | 1 836,04 | 3 786,00 |
| строительный контроль | 24 180,00 | 62,00 | 81,00 |
| 17 | 7080 | с.Моряковский Затон, пер. Ремесленный, д. 1 | 507,50 | Д | 2 |  | Итого | 963 417,57 | 1 898,36 | 4 463,00 |
| внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 863 371,44 | 1 701,22 | 3 786,00 |
| строительный контроль | 31 465,00 | 62,00 | 81,00 |
| внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 62 998,63 | 124,14 | 584,00 |
| строительный контроль | 5 582,50 | 11,00 | 12,00 |
| 18 | 7081 | с. Моряковский Затон, пер. Ремесленный, д. 1а | 338,86 | Д | 2 |  | Итого | 73 193,76 | 216,00 | 216,00 |
| внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 58 283,92 | 172,00 | 172,00 |
| внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 14 909,84 | 44,00 | 44,00 |
| 19 | 6926 | с. Томское, ул. Маяковского, д. 22 | 2 499,20 | К | 4 |  | Итого | 5 928 733,48 | 2 372,25 | 6 139,00 |
| внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 4 296 595,59 | 1 719,19 | 3 786,00 |
| строительный контроль | 82 014,99 | 32,82 | 81,00 |
| внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 445 705,30 | 178,34 | 584,00 |
| строительный контроль | 8 507,79 | 3,40 | 12,00 |
| внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 1 075 382,51 | 430,29 | 1 641,00 |
| строительный контроль | 20 527,30 | 8,21 | 35,00 |
| 20 | 6927 | с. Томское, ул. Маяковского, д. 23 | 2 655,80 | К | 4 |  | Итого | 6 799 636,36 | 2 560,30 | 6 139,00 |
| внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 5 295 822,27 | 1 994,07 | 3 786,00 |
| строительный контроль | 101 088,60 | 38,06 | 81,00 |
| внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 448 324,88 | 168,81 | 584,00 |
| строительный контроль | 8 558,26 | 3,22 | 12,00 |
| внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 928 125,94 | 349,47 | 1 641,00 |
| строительный контроль | 17 716,41 | 6,67 | 35,00 |
| 21 | 8227 | с. Турунтаево, ул. Советская, д. 2 | 277,90 | К | 2 |  | Итого | 165 335,22 | 594,95 | 596,00 |
| внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 162 293,60 | 584,00 | 584,00 |
| строительный контроль | 3 041,62 | 10,95 | 12,00 |
| 2024 год |  |  | 9 875,96 |  |  |  |  | 24 222 532,78 |  |  |
| 1 | 6959 | п. Копылово, ул. Новая, д. 8 | 905,30 | К | 2 | крыша | Итого | 9 969 163,60 | 11 012,00 | 11 012,00 |
| ремонт | 9 760 039,30 | 10 781,00 | 10 781,00 |
| строительный контроль | 209 124,30 | 231,00 | 231,00 |
| 2 | 6961 | п. Копылово, ул. Новая, д. 10 | 741,20 | К | 2 |  | Итого | 223 101,20 | 301,00 | 301,00 |
| внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 127 486,40 | 172,00 | 172,00 |
| внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32 612,80 | 44,00 | 44,00 |
| внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 63 002,00 | 85,00 | 85,00 |
| 3 | 8365 | п. Копылово, ул. Песчаная, д. 1/32 | 684,00 | К | 3 |  | Итого | 4 199 076,00 | 6 139,00 | 6 139,00 |
| внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 2 589 624,00 | 3 786,00 | 3 786,00 |
| строительный контроль | 55 404,00 | 81,00 | 81,00 |
| внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 399 456,00 | 584,00 | 584,00 |
| строительный контроль | 8 208,00 | 12,00 | 12,00 |
| внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 1 122 444,00 | 1 641,00 | 1 641,00 |
| строительный контроль | 23 940,00 | 35,00 | 35,00 |
| 4 | 7004 | п. Молодежный, д. 12 | 2 673,40 | П | 5 |  | Итого | 842 121,00 | 315,00 | 315,00 |
| крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу) | 842 121,00 | 315,00 | 315,00 |
| 5 | 6932 | п. Рассвет, д. 2 | 3 583,20 | П | 5 |  | Итого | 1 644 688,80 | 459,00 | 459,00 |
| внутридомовая инженерная система газоснабжения | ремонт | 1 608 856,80 | 449,00 | 449,00 |
| строительный контроль | 35 832,00 | 10,00 | 10,00 |
| 6 | 6819 | с. Богашево, ул. Новостройка, д. 3 | 950,00 | К | 3 |  | Итого | 5 832 050,00 | 6 139,00 | 6 139,00 |
| внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 3 596 700,00 | 3 786,00 | 3 786,00 |
| строительный контроль | 76 950,00 | 81,00 | 81,00 |
| внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 554 800,00 | 584,00 | 584,00 |
| строительный контроль | 11 400,00 | 12,00 | 12,00 |
| внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 1 558 950,00 | 1 641,00 | 1 641,00 |
| строительный контроль | 33 250,00 | 35,00 | 35,00 |
| 7 | 7081 | с. Моряковский Затон, пер. Ремесленный, д. 1а | 338,86 | Д | 2 |  | Итого | 1 512 332,18 | 4 463,00 | 4 463,00 |
| внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1 282 923,96 | 3 786,00 | 3 786,00 |
| строительный контроль | 27 447,66 | 81,00 | 81,00 |
| внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 197 894,24 | 584,00 | 584,00 |
| строительный контроль | 4 066,32 | 12,00 | 12,00 |
| 2025 год |  |  | 3 414,60 |  |  |  |  | 23 779 993,00 |  |  |
| 1 | 6961 | п. Копылово, ул. Новая, д. 10 | 741,20 | К | 2 |  | Итого | 4 550 226,80 | 6 139,00 | 6 139,00 |
| внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 2 806 183,20 | 3 786,00 | 3 786,00 |
| строительный контроль | 60 037,20 | 81,00 | 81,00 |
| внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 432 860,80 | 584,00 | 584,00 |
| строительный контроль | 8 894,40 | 12,00 | 12,00 |
| внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 1 216 309,20 | 1 641,00 | 1 641,00 |
| строительный контроль | 25 942,00 | 35,00 | 35,00 |
| 2 | 7004 | п. Молодежный, д. 12 | 2 673,40 | П | 5 |  | Итого | 19 229 766,20 | 7 193,00 | 7 193,00 |
| крыша | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 18 826 082,80 | 7 042,00 | 7 042,00 |
| строительный контроль | 403 683,40 | 151,00 | 151,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <1> |  | выбирается из списка: ЭС - ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения; ГС - ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения; ТС - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения; ВО - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения; ЛО - ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; К - ремонт крыш/переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу/устройство выходов на кровлю; ПП - ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах; РУФ - утепление и (или) ремонт фасадов; Ф - ремонт фундаментов; ГВС - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения; ХВС - ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения; ПУ, УУ - установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); НОК - ремонт и усиление несущих и ограждающих ненесущих конструкций, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; НОКр – замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций многоквартирного дома и (или) инженерных сетей многоквартирного дома, отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; П – устройство, ремонт пандусов и иные работы по приспособлению общего имущества в многоквартирном доме в целях обеспечения его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения; | | | | | | | | |
| <2> |  | выбирается из списка: ПСД, СМР – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и выполнение работ по капитальному ремонту и осуществлению строительного контроля; ПСД, СМР (н) – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и начало работ по капитальному ремонту; СМР (з) – завершение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля; ПСД – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости; СМР – выполнение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля; | | | | | | | | |
| <3> |  | выбирается из списка: 1 - счет регионального оператора; 2 - специальный счет, владельцем которого является региональный оператор; 3 - специальный счет, владельцем которого является управляющая компания; 4 - специальный счет, владельцем которого является товарищество собственников жилья; 5 - специальный счет, владельцем которого является жилищный кооператив; 6 - специальный счет, владельцем которого является лицо, не указанное в кодах 2 – 5; | | | | | | | | |
| <4> |  | выбирается из списка: К - кирпичные, П - панельные, Д - деревянные, Пр - прочие. | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД - многоквартирный дом; | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фонд - государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. | | | | | | | |  |  |  |