МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОМСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.07.2019 г.                                                                                                   № 270

г. Томск

О внесении изменений в

постановление Администрации

Томского района от 09.11.2015 № 341

Руководствуясь постановлением Администрации Томского района от 24 апреля 2015 № 110 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Томского района, их формирования и реализации», в соответствии с решением Думы Томского района от 30 мая 2019 г. № 299 «О внесении изменений в решение Думы Томского района от 20 декабря 2018 № 266 «Об утверждении бюджета Томского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменение в постановление Администрации Томского района от 09.11.2015 № 341 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение комфортности проживания на территории Томского района на 2016-2020 годы» (далее – постановление),  где в приложении к постановлению:

- Паспорт подпрограммы 2 «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Томского района» муниципальной программы «Улучшение комфортности проживания на территории Томского района на 2016 – 2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению  1 к настоящему постановлению;

- Основное мероприятие 1 «Приобретение материалов, оборудования и транспорта на развитие инженерной инфраструктуры Томского района» задачи 2 «Приобретение материалов, оборудования и транспорта на развитие инженерной инфраструктуры Томского района» перечня ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Томского района» муниципальной программы «Улучшение комфортности проживания на территории Томского района на 2016 – 2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению  2 к настоящему постановлению.

- Основное мероприятие 1 «Произвести капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства» задачи 19 «Произвести капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства» перечня ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Томского района» муниципальной программы «Улучшение комфортности проживания на территории Томского района на 2016 – 2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению  3 к настоящему постановлению.

2. Управлению Делами (Я. М. Постернак) опубликовать настоящее постановление в газете «Томское предместье» и разместить на сайте Администрации Томского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Томского района – начальника Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи А.Н. Масловского.

Глава Томского района                                                                        А.А. Терещенко

Д.К. Капошко

40-18-50

Приложение 1 к постановлению

Администрации Томского района

От 29.07.2019 г.  № 270

| ПОДПРОГРАММА 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Паспорт подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы 2 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнитель муниципальной программы (ответственный за подпрограмму 2) | Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района до 31.03.2019, с 01.04.2019 Управление жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы 2 | Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района до 31.03.2019, с 01.04.2019 Управление жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 2 | Развитие инженерной инфраструктуры Томского района для повышения надежности и эффективности поставок коммунальных ресурсов и обеспечения потребителей Томского района коммунальными услугами нормативного качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы 2 и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 прогноз | 2022 прогноз |
|  | 1. Уровень аварийных ситуаций в системах теплоснабжения, % |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2. Уровень аварийных ситуаций в системах водоснабжения, % |  | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3. Уровень аварийных ситуаций в системах водоотведения, % |  | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Задачи подпрограммы 2 | Задача 1. Разработка проектно-сметной документации и подготовка технико-экономического обоснования на объекты инженерной инфраструктуры Томского района; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2. Приобретение материалов и оборудования на развитие инженерной инфраструктуры Томского района; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3. Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 4. Произведение реконструкции объектов коммунального хозяйства; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 5. Обследование технического, санитарно-эпидемиологического состояния объектов коммунального комплекса; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 6. Разработка проекта зон санитарной охраны водозаборных скважин в населённых пунктах Томского района; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 7. Получение государственной экспертизы и /или получение положительного заключения о достоверности сметной стоимости проектно-сметной документации и/или сметной документации, и/или получения отчета о проверке правильности применения расценок стоимости проектно-изыскательских работ без проверки объемов, по объектам финансируемых полностью или частично за счет средств федерального и/или областного бюджетов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 8. Проведение технического освидетельствования строительных конструкций, технического обследования дымовых труб, строительных конструкций зданий, резервуаров котельного оборудования, экспертизы промышленной безопасно-сти котельных. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 9. Компенсация местным бюджетам расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 10. Приведение в нормативное состояние качества воды в населенных пунктах на территории муниципального образования «Томский район». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 11. Приобретение в муниципальную собственность объектов коммунального хозяйства на территории Томского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 12. Подготовка документации по планировке и межеванию территорий населённых пунктов муниципального образования «Томский район». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 13. Организация ввода в эксплуатацию и оформления в собственность объектов коммунального хозяйства на территории Томского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 14. Благоустройство въездных зон в г. Томск на территории Томского района/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 15. Предоставление субсидий ресурсоснабжающим организациям в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат при оказании услуг в сфере теплоснабжения, водоснабжения и теплоотведения на территории Томского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 16. Реализация документов территориального планирования муниципального образования "Томский район". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 17. Строительство объектов коммунального хозяйства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 18. Компенсация расходов организациям ЖКХ, связанным с ростом цен на уголь. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 19. Произвести капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 20. Развитие инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 21. Сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели задач |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 прогноз | 2022 год прогноз |
|  | Задача 1. Разработка проектно-сметной документации и подготовка технико-экономического обоснования на объекты инженерной инфраструктуры Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 1. Количество разработанной проектно-сметной документации, шт. |  | 2 | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 2 задачи 1. Количество подготовленных технико-экономических обоснований, шт. |  | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 3 задачи 1. Количество разработанной проектно-сметной документации и проведенных экспертиз, шт. |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 2. Приобретение материалов и оборудования на развитие инженерной инфраструктуры Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 2. Количество полиэтиленовых труб «Труба ПЭ ду110*6,6 SDR17», км |  | 1,8 | 1 | 8 | 6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  | Показатель 2 задачи 2. Количество полиэтиленовых труб «Труба ПЭ ду63*3,8 SDR17», км |  | 5,4 | 8,73 | 14,09 | 15,2 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | Показатель 3 задачи 2. Количество комплектов железобетонных материалов и изделий «Колодец ду1500мм», комплект |  | 14 | 72 | 81 | 88 | 71 | 71 | 71 | 71 |
|  | Показатель 4 задачи 2. Количество оцинкованных листов, шт. |  | 1700 | 1232 | 908 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|  | Показатель 5 задачи 2. Количество кранов шаровых ду100, шт. |  | 0 | 43 | 125 | 100 | 0 | 90 | 90 | 90 |
|  | Показатель 6 задачи 2. Количество кранов шаровых ду50, шт. |  | 0 | 44 | 56 | 40 | 0 | 110 | 110 | 110 |
|  | Показатель 7 задачи 2. Количество стальных труб ду57мм, тонн |  | 0 | 6 | 6,9 | 6,43 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
|  | Показатель 8 задачи 2. Количество стальных труб ду76мм, тонн |  | 0 | 6 | 7,5 | 0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
|  | Показатель 9 задачи 2. Количество стальных труб ду89мм, тонн |  | 0 | 6 | 9,5 | 5,58 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
|  | Показатель 10 задачи 2. Количество стальных труб ду108мм, тонн |  | 0 | 6 | 9,2 | 5,67 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
|  | Показатель 11 задачи 2. Количество технической изоляции, рулонов |  | 930 | 1244 | 1580 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
|  | Показатель 12 задачи 2. Количество профилированных листов, м2 |  | 10333 | 17413,68 | 0 | 1165 | 0 | 900 | 450 | 450 |
|  | Показатель 13 задачи 2. Количество железобетонных опор ЛЭП, шт. |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 14 задачи 2. Количество зажимов для провода СИП, шт. |  | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 15 задачи 2. Количество проводов СИП, м |  | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 16 задачи 2. Количество полиэтиленовых труб «Труба ПЭ ду160*9,5 SDR17» |  | 0 | 0 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 17 задачи 2. Количество полиэтиленовых труб «Труба ПЭ ду225*13,4 SDR17», км |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 18 задачи 2. Количество частотных преобразователей, шт. |  | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 19 задачи 2. Количество комплектов, шт |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 20 задачи 2.Количество кольцевых уплотнений в неподвижную плиту, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 21 задачи 2.Количество уплотнений на пластины, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 22 задачи 2.Количество задвижек, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 23 задачи 2. Количество приобретенной техники, шт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 3. Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1. задачи 3. Количество запущенного водоподготовительного оборудования, шт. |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 2 задачи 3. Количество отремонтированных водопроводных сетей, пог. м. |  | 1500 | 0 | 898,56 | 1325 | 1700 | 2400 | 1600 | 0 |
|  | Показатель 3 задачи 3. Количество отремонтированных водозаборных скважин, шт. |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 4 задачи 3. Количество отремонтированных тепловых сетей, пог. м. |  | 0 | 2110 | 2650 | 930 | 0 | 650 | 3450 | 0 |
|  | Показатель 5 задачи 3. Количество отремонтированных котельных, шт. |  | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | Показатель 6 задачи 3. Количество отремонтированных станций водоподготовки, шт. |  | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | Показатель 7 задачи 3. Количество отремонтированных систем водоснабжения, шт. |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 8 задачи 3. Количество отремонтированных канализационных коллекторов, шт. |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 9 задачи 3. Количество отремонтированных канализационных сетей, пог.м. |  | 0 | 0 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 10 задачи 3. Количество отремонтированных станций обезжелезивания, шт. |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 11 задачи 3. Количество отремонтированных канализационных насосных станций, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 12 задачи 3. Количество отремонтированных систем теплоснабжения, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 13 задачи 3. Количество отремонтированных систем водоснабжения и водоотведения, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 14 задачи 3. Количество отремонтированного котельного оборудования, шт. |  | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 15 задачи 3. Количество отремонтированных колодцев, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 16 задачи 3. Количество отремонтированных скважин и насосных станций, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 17 задачи 3. Количество положительных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 18 задачи 3. Количество отремонтированного насосного оборудования |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 19 задачи 3. Количество отремонтированных зданий |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 20 задачи 3. Количество отремонтированного оборудования |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 21 задачи 3. Количество отремонтированных объектов коммунального хозяйства, шт |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 22 задачи 3. Количество отремонтированных водопроводных сетей, пог.м. |  | 0 | 0 | 0 | 1701 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 23 задачи 3. Количество отремонтированных объектов уличного освещения, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 24 задачи 3. Количество приведенных в соответствие узлов учета, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 25 задачи 3. Количество отремонтированных теплообменников, шт |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 26 задачи 3. Количество отремонтированных котлов, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 27 задачи 3. Количество замененных дымовых труб, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 4. Произвести реконструкцию объектов коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 4. Протяжённость отреконструированных водопроводных сетей, км |  | 0 | 5,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 5. Обследование технического, санитарно-эпидемиологического состояния объектов коммунального комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 5. Количество отчётов проведённого обследования, шт. |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 6. Разработка проекта зон санитарной охраны водозаборных скважин в населённых пунктах Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 6. Количество разработанных и согласованных проектов, шт. |  | 0 | 46 | 13 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 |
|  | Задача 7. Получение государственной экспертизы и /или получение положительного заключения о достоверности сметной стоимости проектно-сметной документации и/или сметной документации, и/или получения отчета о проверке правильности применения расценок стоимости проектно-изыскательских работ без проверки объемов, по объектам финансируемых полностью или частично за счет средств федерального и/или областного бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 7. Количество положительных заключений государственной экспертизы, шт. |  | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 2 задачи 7. Количество положительных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, шт. |  | 8 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 8. Проведение технического освидетельствования строительных конструкций, технического обследования дымовых труб, строительных конструкций зданий, резервуаров котельного оборудования, экспертизы промышленной безопасности котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 8. Количество полученных заключений по результатам технического обследования строительных конструкций , шт. |  | 5 | 19 | 14 | 28 | 1 | 10 | 10 | 10 |
|  | Задача 9. Компенсация местным бюджетам расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 9. Количество теплоснабжающих организаций, использующих в качестве топлива нефть или мазут, шт. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 10. Приведение в нормативное состояние качества воды в населенных пунктах на территории муниципального образования «Томский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 10. Количество поставленных и смонтированных фильтров, шт. |  | 0 | 30 | 37 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  | Показатель 2 задачи 10. Количество поставленных и смонтированных павильонов, шт. |  | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 3 задачи 10. Количество восстановленных скважин, шт. |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 4 задачи 10. Количество лабораторных исследований, шт. |  | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 11. Приобретение в муниципальную собственность объектов коммунального хозяйства на территории Томского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 11. Количество приобретённых объектов в муниципальную собственность, усл. ед. |  | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 12. Подготовка документации по планировке и межеванию территорий населённых пунктов муниципального образования «Томский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 12. Количество документаций по планировке и межеванию населённых пунктов, шт. |  | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 2 задачи 13. Количество цифровых топографических планов по планировке и межеванию населённых пунктов, Количество приобретённых объектов в муниципальную собственность, усл. ед. |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 13. «Приобретение и оформление в собственность оборудования и объектов инженерной инфраструктуры на территории населенных пунктов муниципального образования «Томский район»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 13. Количество объектов инженерной инфраструктуры, шт. |  | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 2 задачи 13. Количество приобретённых объектов в муниципальную собственность, усл. ед. |  | 0 | 0 | 51 | 172 | 1 | 5 | 5 | 5 |
|  | Задача 14. «Благоустройство въездных зон в г. Томск на территории Томского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 14. Количество благоустроенных въездных зон, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 15. «Предоставление субсидий ресурсоснабжающим организациям в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат при оказании услуг в сфере теплоснабжения, водоснабжения и теплоотведения на территории Томского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 15. Количество организаций получивших субсидии, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 16. "Реализация документов территориального планирования муниципального образования "Томский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 16. Количество подготовленных проектов, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 17. "Основное мероприятие "Строительство объектов коммунального хозяйства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 17. Количество построенных объектов, шт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 18. «Компенсация расходов организациям ЖКХ, связанным с ростом цен на уголь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 18. Количество организаций получивших субсидии, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 19 подпрограммы 2. «Произвести капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 19. .Количество отремонтированного котельного оборудования, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 2 задачи 19. Количетсво отремонтированных узлов учета, шт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 3 задачи 19. Количество отремонтированных сетей горячего водоснабжения, пог. м. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 4 задачи 19. Количество отремонтированных сетей теплоснабжения, пог. м. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 5 задачи 19. Количество отремонтированных водопроводных сетей, пог. м. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1495 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 6 задачи 19. Количество отремонтированных станций водоподготовки, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 20 подпрограммы 2. «Развитие инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 20. Количество приобретенного оборудования, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 2 задачи 20. Количество приобретенных контейнеров, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 21 подпрограммы 2. «Сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 21. Количество убранных несанкционированных свалок, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 2 (далее - ВЦП) | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы 2 | 2016 – 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования подпрограммы 2 (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 прогноз | 2022 прогноз |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет (по согласованию) | 242220,90 |  | 49369,40 | 4688,40 | 45060,60 | 143102,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томского района | 359418,00 |  | 60637,90 | 87002,70 | 68541,00 | 75226,40 | 22670,00 | 22670,00 | 22670,00 |
|  | бюджеты сельских поселений (по согласованию) | 40,80 |  | 0,00 | 0,00 | 40,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | всего по источникам | 601679,70 |  | 110007,30 | 91691,10 | 113642,40 | 218328,90 | 22670,00 | 22670,00 | 22670,00 |

Приложение 2 к постановлению

Администрации Томского района

От __________ № ___

| 2. | Задача 2 подпрограммы 2. «Приобретение материалов, оборудования и транспорта на развитие инженерной инфраструктуры Томского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | ВЦП 1 | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 1. «Приобретение материалов, оборудования и транспорта на развитие инженерной инфраструктуры Томского района», в том числе: | всего | 80 913,70 | 0,00 | 0,00 | 80 913,70 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ*, УЖКХ, ГО и ЧС Администрация Заречного сельского поселения Администрация Наумовского сельского поселения | Количество полиэтиленовых труб «Труба ПЭ ду110*6,6 SDR17», км | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество полиэтиленовых труб «Труба ПЭ ду63*3,8 SDR17», км | 70,02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество комплектов железобетонных материалов и изделий «Колодец ду1500мм», комплект | 525 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество оцинкованных листов, шт. | 7140 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество кранов шаровых ду100, шт. | 358 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество кранов шаровых ду50, шт. | 250 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество стальных труб ду57мм, тонн | 46,93 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество стальных труб ду76мм, тонн | 43,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество стальных труб ду89мм, тонн | 59,08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество стальных труб ду108мм, тонн | 57,67 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество технической изоляции, рулонов | 8574 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество профилированных листов, м2 | 20378,68 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество железобетонных опор ЛЭП, шт. | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество зажимов для провода СИП, шт. | 40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество частотных преобразователей, шт. | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проводов СИП, м | 3000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество комплектов, шт | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество полиэтиленовых труб «Труба ПЭ ду160*9,5 SDR17», км | 1,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество полиэтиленовых труб «Труба ПЭ ду225*13,4 SDR17», км | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество кольцевых уплотнений в неподвижную плиту, шт | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество уплотнений на пластины, шт | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество задвижек, шт | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество приобретенной техники, шт | 1 |
|  |  | 2016 год | 10 763,30 | 0,00 | 0,00 | 10 763,30 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ* Администрация Заречного сельского поселения Администрация Наумовского сельского поселения | Количество полиэтиленовых труб «Труба ПЭ ду110*6,6 SDR17», км | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество полиэтиленовых труб «Труба ПЭ ду63*3,8 SDR17», км | 8,73 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество комплектов железобетонных материалов и изделий «Колодец ду1500мм», комплект | 72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество оцинкованных листов, шт. | 1232 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество кранов шаровых ду100, шт. | 43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество кранов шаровых ду50, шт. | 44 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество стальных труб ду57мм, тонн | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество стальных труб ду76мм, тонн | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество стальных труб ду89мм, тонн | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество стальных труб ду108мм, тонн | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество технической изоляции, рулонов | 1244 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество профилированных листов, м2 | 17413,68 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество железобетонных опор ЛЭП, шт. | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество зажимов для провода СИП, шт. | 40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество частотных преобразователей, шт. | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проводов СИП, м | 1500 |
|  |  | 2017 год | 12 525,00 | 0,00 | 0,00 | 12 525,00 | 0,00 | 0,00 |  | Количество полиэтиленовых труб «Труба ПЭ ду110*6,6 SDR17», км | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество полиэтиленовых труб «Труба ПЭ ду63*3,8 SDR17», км | 14,09 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество комплектов железобетонных материалов и изделий «Колодец ду1500мм», комплект | 81 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество оцинкованных листов, шт. | 908 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество кранов шаровых ду100, шт. | 125 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество кранов шаровых ду50, шт. | 56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество стальных труб ду57мм, тонн | 6,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество стальных труб ду76мм, тонн | 7,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество стальных труб ду89мм, тонн | 9,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество стальных труб ду108мм, тонн | 9,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество технической изоляции, рулонов | 1580 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество профилированных листов, м2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество железобетонных опор ЛЭП, шт. | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество зажимов для провода СИП, шт. | 40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество частотных преобразователей, шт. | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проводов СИП, м | 1500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество комплектов, шт | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество полиэтиленовых труб «Труба ПЭ ду160*9,5 SDR17», км | 1,3 |
|  |  | 2018 год | 14 656,60 | 0,00 | 0,00 | 14 656,60 | 0,00 | 0,00 |  | Количество полиэтиленовых труб «Труба ПЭ ду110*6,6 SDR17», км | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество полиэтиленовых труб «Труба ПЭ ду63*3,8 SDR17», км | 15,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество полиэтиленовых труб «Труба ПЭ ду225*13,4 SDR17», км | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество комплектов железобетонных материалов и изделий «Колодец ду1500мм», комплект | 88 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество оцинкованных листов, шт. | 1000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество кранов шаровых ду100, шт. | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество кранов шаровых ду50, шт. | 40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество стальных труб ду57мм, тонн | 6,43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество стальных труб ду76мм, тонн | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество стальных труб ду89мм, тонн | 5,58 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество стальных труб ду108мм, тонн | 5,67 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество технической изоляции, рулонов | 1150 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество профилированных листов, м2 | 1165 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество железобетонных опор ЛЭП, шт. | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество зажимов для провода СИП, шт. | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество частотных преобразователей, шт. | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проводов СИП, м | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество кольцевых уплотнений в неподвижную плиту, шт | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество уплотнений на пластины, шт | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество полиэтиленовых труб «Труба ПЭ ду160*9,5 SDR17», км | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество комплектов, шт | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество задвижек, шт | 0 |
|  |  | 2019 год | 14 968,80 | 0,00 | 0,00 | 14 968,80 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ*, УЖКХ, ГО и ЧС | Количество полиэтиленовых труб «Труба ПЭ ду110*6,6 SDR17», км | 1,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество полиэтиленовых труб «Труба ПЭ ду63*3,8 SDR17», км | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество комплектов железобетонных материалов и изделий «Колодец ду1500мм», комплект | 71 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество оцинкованных листов, шт. | 1000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество кранов шаровых ду100, шт. | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество кранов шаровых ду50, шт. | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество стальных труб ду57мм, тонн | 6,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество стальных труб ду76мм, тонн | 7,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество стальных труб ду89мм, тонн | 9,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество стальных труб ду108мм, тонн | 9,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество технической изоляции, рулонов | 1150 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество профилированных листов, м2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество железобетонных опор ЛЭП, шт. | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество зажимов для провода СИП, шт. | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество частотных преобразователей, шт. | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проводов СИП, м | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество приобретенной техники, шт | 1 |
|  |  | 2020 год | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 |  | Количество полиэтиленовых труб «Труба ПЭ ду110*6,6 SDR17», км | 1,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество полиэтиленовых труб «Труба ПЭ ду63*3,8 SDR17», км | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество комплектов железобетонных материалов и изделий «Колодец ду1500мм», комплект | 71 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество оцинкованных листов, шт. | 1000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество кранов шаровых ду100, шт. | 90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество кранов шаровых ду50, шт. | 110 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество стальных труб ду57мм, тонн | 6,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество стальных труб ду76мм, тонн | 7,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество стальных труб ду89мм, тонн | 9,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество стальных труб ду108мм, тонн | 9,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество технической изоляции, рулонов | 1150 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество профилированных листов, м2 | 900 |
|  |  | 2021 год прогноз | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | Количество полиэтиленовых труб «Труба ПЭ ду110*6,6 SDR17», км | 1,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество полиэтиленовых труб «Труба ПЭ ду63*3,8 SDR17», км | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество комплектов железобетонных материалов и изделий «Колодец ду1500мм», комплект | 71 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество оцинкованных листов, шт. | 1000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество кранов шаровых ду100, шт. | 90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество кранов шаровых ду50, шт. | 110 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество стальных труб ду57мм, тонн | 6,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество стальных труб ду76мм, тонн | 7,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество стальных труб ду89мм, тонн | 9,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество стальных труб ду108мм, тонн | 9,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество технической изоляции, рулонов | 1150 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество профилированных листов, м2 | 450 |
|  |  | 2022 год прогноз | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | Количество полиэтиленовых труб «Труба ПЭ ду110*6,6 SDR17», км | 1,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество полиэтиленовых труб «Труба ПЭ ду63*3,8 SDR17», км | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество комплектов железобетонных материалов и изделий «Колодец ду1500мм», комплект | 71 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество оцинкованных листов, шт. | 1000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество кранов шаровых ду100, шт. | 90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество кранов шаровых ду50, шт. | 110 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество стальных труб ду57мм, тонн | 6,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество стальных труб ду76мм, тонн | 7,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество стальных труб ду89мм, тонн | 9,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество стальных труб ду108мм, тонн | 9,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество технической изоляции, рулонов | 1150 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество профилированных листов, м2 | 450 |
| 2.2.1. | мероприятие 1. «Приобретение материалов на развитие инженерной инфраструктуры Томского района: поставка полиэтиленовых труб» | всего | 18 948,73 | 0,00 | 0,00 | 18 948,73 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ*, УЖКХ, ГО и ЧС | Количество полиэтиленовых труб «Труба ПЭ ду110*6,6 SDR17», км | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество полиэтиленовых труб «Труба ПЭ ду63*3,8 SDR17», км | 70,02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество полиэтиленовых труб «Труба ПЭ ду160*9,5 SDR17», км | 1,3 |
|  |  | 2016 год | 1476,2 | 0 | 0 | 1 476,20 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество полиэтиленовых труб «Труба ПЭ ду110*6,6 SDR17», км | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество полиэтиленовых труб «Труба ПЭ ду63*3,8 SDR17», км | 8,73 |
|  |  | 2017 год | 3979 | 0 | 0 | 3 979,00 | 0 | 0 |  | Количество полиэтиленовых труб «Труба ПЭ ду110*6,6 SDR17», км | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество полиэтиленовых труб «Труба ПЭ ду63*3,8 SDR17», км | 14,09 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество полиэтиленовых труб «Труба ПЭ ду160*9,5 SDR17», км | 1,3 |
|  |  | 2018 год | 4643,53 | 0 | 0 | 4 643,53 | 0 | 0 |  | Количество полиэтиленовых труб «Труба ПЭ ду110*6,6 SDR17», км | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество полиэтиленовых труб «Труба ПЭ ду63*3,8 SDR17», км | 15,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество полиэтиленовых труб «Труба ПЭ ду160*9,5 SDR17», км | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество полиэтиленовых труб «Труба ПЭ ду225*13,4 SDR17», км | 3 |
|  |  | 2019 год | 2850 | 0 | 0 | 2 850,00 | 0 | 0 | УЖКХ, ГО и ЧС | Количество полиэтиленовых труб «Труба ПЭ ду110*6,6 SDR17», км | 1,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество полиэтиленовых труб «Труба ПЭ ду63*3,8 SDR17», км | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество полиэтиленовых труб «Труба ГАЗ ду160*14,6 SDR11», км | 0,65 |
|  |  | 2020 год | 2000 | 0 | 0 | 2 000,00 | 0 | 0 |  | Количество полиэтиленовых труб «Труба ПЭ ду110*6,6 SDR17», км | 1,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество полиэтиленовых труб «Труба ПЭ ду63*3,8 SDR17», км | 8 |
|  |  | 2021 год прогноз | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |  | Количество полиэтиленовых труб «Труба ПЭ ду110*6,6 SDR17», км | 1,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество полиэтиленовых труб «Труба ПЭ ду63*3,8 SDR17», км | 8 |
|  |  | 2022 год прогноз | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |  | Количество полиэтиленовых труб «Труба ПЭ ду110*6,6 SDR17», км | 1,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество полиэтиленовых труб «Труба ПЭ ду63*3,8 SDR17», км | 8 |
| 2.2.2. | мероприятие 2. «Приобретение материалов на развитие инженерной инфраструктуры Томского района: поставка железобетонных материалов и изделий» | всего | 9 712,80 | 0,00 | 0,00 | 9 712,80 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ*, УЖКХ, ГО и ЧС | Количество комплектов железобетонных материалов и изделий «Колодец ду1500мм», комплект | 525 |
|  |  | 2016 год | 1200,2 | 0 | 0 | 1 200,20 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество комплектов железобетонных материалов и изделий «Колодец ду1500мм», комплект | 72 |
|  |  | 2017 год | 1447,7 | 0 | 0 | 1 447,70 | 0 | 0 |  | Количество комплектов железобетонных материалов и изделий «Колодец ду1500мм», комплект | 81 |
|  |  | 2018 год | 1869,9 | 0 | 0 | 1 869,90 | 0 | 0 |  | Количество комплектов железобетонных материалов и изделий «Колодец ду1500мм», комплект | 88 |
|  |  | 2019 год | 1295 | 0 | 0 | 1 295,00 | 0 | 0 | УЖКХ, ГО и ЧС | Количество комплектов железобетонных материалов и изделий «Колодец ду1500мм», комплект | 71 |
|  |  | 2020 год | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 |  | Количество комплектов железобетонных материалов и изделий «Колодец ду1500мм», комплект | 71 |
|  |  | 2021 год прогноз | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 |  | Количество комплектов железобетонных материалов и изделий «Колодец ду1500мм», комплект | 71 |
|  |  | 2022 год прогноз | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 |  | Количество комплектов железобетонных материалов и изделий «Колодец ду1500мм», комплект | 71 |
| 2.2.3. | мероприятие 3. «Приобретение материалов на развитие инженерной инфраструктуры Томского района: поставка листов оцинкованных» | всего | 6776,89 | 0,00 | 0,00 | 6776,89 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ*, УЖКХ, ГО и ЧС | Количество оцинкованных листов, шт. | 7140 |
|  |  | 2016 год | 798,9 | 0 | 0 | 798,9 | 0 | 0 |  |  | 1232 |
|  |  | 2017 год | 1470,6 | 0 | 0 | 1470,6 | 0 | 0 |  |  | 908 |
|  |  | 2018 год | 1707,39 | 0 | 0 | 1707,39 | 0 | 0 |  |  | 1000 |
|  |  | 2019 год | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 |  |  | 1000 |
|  |  | 2020 год | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 |  |  | 1000 |
|  |  | 2021 год прогноз | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 |  |  | 1000 |
|  |  | 2022 год прогноз | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 |  |  | 1000 |
| 2.2.4. | мероприятие 4. «Приобретение материалов на развитие инженерной инфраструктуры Томского района: поставка запорной арматуры» | всего | 2 338,28 | 0,00 | 0,00 | 2 338,28 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ*, УЖКХ, ГО и ЧС | Количество кранов шаровых ду100, шт. | 538 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество кранов шаровых ду50, шт. | 470 |
|  |  | 2016 год | 199,6 | 0 | 0 | 199,6 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество кранов шаровых ду100, шт. | 43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество кранов шаровых ду50, шт. | 44 |
|  |  | 2017 год | 385 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 |  | Количество кранов шаровых ду100, шт. | 125 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество кранов шаровых ду50, шт. | 56 |
|  |  | 2018 год | 253,68 | 0 | 0 | 253,68 | 0 | 0 |  | Количество кранов шаровых ду100, шт. | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество кранов шаровых ду50, шт. | 40 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ, ГО и ЧС | Количество кранов шаровых ду100, шт. | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество кранов шаровых ду50, шт. | 0 |
|  |  | 2020 год | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |  | Количество кранов шаровых ду100, шт. | 90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество кранов шаровых ду50, шт. | 110 |
|  |  | 2021 год прогноз | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |  | Количество кранов шаровых ду100, шт. | 90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество кранов шаровых ду50, шт. | 110 |
|  |  | 2022 год прогноз | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |  | Количество кранов шаровых ду100, шт. | 90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество кранов шаровых ду50, шт. | 110 |
| 2.2.5. | мероприятие 5. «Приобретение материалов на развитие инженерной инфраструктуры Томского района: поставка стальных труб» | всего | 9 023,12 | 0,00 | 0,00 | 9 023,12 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ*, УЖКХ, ГО и ЧС | Количество стальных труб ду57мм, тонн | 46,93 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество стальных труб ду76мм, тонн | 43,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество стальных труб ду89мм, тонн | 59,08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество стальных труб ду108мм, тонн | 57,67 |
|  |  | 2016 год | 1004 | 0 | 0 | 1004 | 0 | 0 | УЖКХ* | Количество стальных труб ду57мм, тонн | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество стальных труб ду76мм, тонн | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество стальных труб ду89мм, тонн | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество стальных труб ду108мм, тонн | 6 |
|  |  | 2017 год | 1922,10 | 0,00 | 0,00 | 1922,10 | 0,00 | 0,00 |  | Количество стальных труб ду57мм, тонн | 6,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество стальных труб ду76мм, тонн | 7,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество стальных труб ду89мм, тонн | 9,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество стальных труб ду108мм, тонн | 9,2 |
|  |  | 2018 год | 668,22 | 0,00 | 0,00 | 668,22 | 0,00 | 0,00 |  | Количество стальных труб ду57мм, тонн | 6,43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество стальных труб ду76мм, тонн | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество стальных труб ду89мм, тонн | 5,58 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество стальных труб ду108мм, тонн | 5,67 |
|  |  | 2019 год | 1428,80 | 0,00 | 0,00 | 1428,80 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ, ГО и ЧС | Количество стальных труб ду57мм, тонн | 6,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество стальных труб ду76мм, тонн | 7,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество стальных труб ду89мм, тонн | 9,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество стальных труб ду108мм, тонн | 9,2 |
|  |  | 2020 год | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |  | Количество стальных труб ду57мм, тонн | 6,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество стальных труб ду76мм, тонн | 7,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество стальных труб ду89мм, тонн | 9,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество стальных труб ду108мм, тонн | 9,2 |
|  |  | 2021 год прогноз | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |  | Количество стальных труб ду57мм, тонн | 6,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество стальных труб ду76мм, тонн | 7,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество стальных труб ду89мм, тонн | 9,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество стальных труб ду108мм, тонн | 9,2 |
|  |  | 2022 год прогноз | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |  | Количество стальных труб ду57мм, тонн | 6,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество стальных труб ду76мм, тонн | 7,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество стальных труб ду89мм, тонн | 9,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество стальных труб ду108мм, тонн | 9,2 |
| 2.2.6. | мероприятие 6. «Приобретение материалов на развитие инженерной инфраструктуры Томского района: поставка технической изоляции» | всего | 12 512,66 | 0,00 | 0,00 | 12 512,66 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ*, УЖКХ, ГО и ЧС | Количество технической изоляции, рулонов | 8574 |
|  |  | 2016 год | 1578 | 0 | 0 | 1 578,00 | 0 | 0 | УЖКХ* |  | 1244 |
|  |  | 2017 год | 2213,9 | 0 | 0 | 2 213,90 | 0 | 0 |  |  | 1580 |
|  |  | 2018 год | 2025,76 | 0 | 0 | 2 025,76 | 0 | 0 |  |  | 1150 |
|  |  | 2019 год | 2195 | 0 | 0 | 2 195,00 | 0 | 0 | УЖКХ, ГО и ЧС |  | 1150 |
|  |  | 2020 год | 1500 | 0 | 0 | 1 500,00 | 0 | 0 |  |  | 1150 |
|  |  | 2021 год прогноз | 1500 | 0 | 0 | 1 500,00 | 0 | 0 |  |  | 1150 |
|  |  | 2022 год прогноз | 1500 | 0 | 0 | 1 500,00 | 0 | 0 |  |  | 1150 |
| 2.2.7. | мероприятие 7. «Приобретение материалов на развитие инженерной инфраструктуры Томского района: поставка профилированного листа» | всего | 11 327,72 | 0,00 | 0,00 | 11 327,72 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ*, УЖКХ, ГО и ЧС | Количество профилированных листов, м2 | 20378,68 |
|  |  | 2016 год | 4329,6 | 0 | 0 | 4 329,60 | 0 | 0 | УЖКХ* |  | 17413,68 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 2998,12 | 0 | 0 | 2998,12 | 0 | 0 |  |  | 1165 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ, ГО и ЧС |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |  |  | 900 |
|  |  | 2021 год прогноз | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 |  |  | 450 |
|  |  | 2022 год прогноз | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 |  |  | 450 |
| 2.2.8. | мероприятие 8. «Приобретение материалов на развитие инженерной инфраструктуры Томского района: поставка железобетонных опор ЛЭП» | всего | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ*, УЖКХ, ГО и ЧС | Количество железобетонных опор ЛЭП, шт. | 10 |
|  |  | 2016 год | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 |  |  | 10 |
|  |  | 2017 год | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 |  |  | 10 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 2.2.9. | мероприятие 9. «Приобретение материалов на развитие инженерной инфраструктуры Томского района: поставка зажимов для проводов СИП» | всего | 19,50 | 0,00 | 0,00 | 19,50 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ*, УЖКХ, ГО и ЧС | Количество зажимов для провода СИП, шт. | 40 |
|  |  | 2016 год | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  |  | 40 |
|  |  | 2017 год | 9,5 | 0 | 0 | 9,5 | 0 | 0 |  |  | 40 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 2.2.10. | мероприятие 10. «Приобретение материалов на развитие инженерной инфраструктуры Томского района: поставка проводов СИП» | всего | 187,00 | 0,00 | 0,00 | 187,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ*, УЖКХ, ГО и ЧС | Количество проводов СИП, м | 3000 |
|  |  | 2016 год | 46,8 | 0 | 0 | 46,8 | 0 | 0 |  |  | 1500 |
|  |  | 2017 год | 140,2 | 0 | 0 | 140,2 | 0 | 0 |  |  | 1500 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 2.2.11. | мероприятие 11. «Приобретение материалов и оборудования на развитие инженерной инфраструктуры Томского района: частотные преобразователи для запуска в эксплуатацию фильтров безреагентной очистки воды» | всего | 682,00 | 0,00 | 0,00 | 682,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ*, УЖКХ, ГО и ЧС | Количество частотных преобразователей, шт | 12 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 682 | 0 | 0 | 682 | 0 | 0 |  |  | 12 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 2.2.12. | мероприятие 12. «Приобретение материалов и оборудования на развитие инженерной инфраструктуры Томского района: комплекты приборов для автоматической системы управления пелетными кательными» | всего | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ*, УЖКХ, ГО и ЧС | Количество комплектов, шт | 2 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 155 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 |  |  | 2 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 2.2.13. | мероприятие 13. «Приобретение материалов и оборудования на развитие инженерной инфраструктуры Томского района: поставка дымовой трубы для ремонта котельной в д. Черная речка» | всего | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Заречного сельского поселения | Количество дымовых труб, шт | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 2.2.14. | мероприятие 14. «Приобретение материалов и оборудования на развитие инженерной инфраструктуры Томского района: приобретение материалов для ремонта уличного освещения в с. Наумовка» | всего | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Наумовского сельского поселения | Количество комплектов, шт | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 |  |  | 1 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 2.2.15. | мероприятие 15. «Поставка экскаватора - погрузчика» | всего | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ*, УЖКХ, ГО и ЧС | Количество приобретенной техники, шт | 1 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | УЖКХ* |  | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2018 год | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2019 год | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0 | УЖКХ, ГО и ЧС |  | 1 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 год прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |

Приложение 3 к постановлению

Администрации Томского района

От __________ № ___

| 19. | Задача 19 подпрограммы 2. «Произвести капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.1 | ВЦП 1 | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.2. | Основное мероприятие 1. «Произвести капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства», в том числе: | всего | 2 781,40 | 0,00 | 2 781,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ, ГО и ЧС | Количество отремонтированного котельного оборудования, шт. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количетсво отремонтированных узлов учета, шт | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных сетей горячего водоснабжения, пог. м. | 140 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных сетей теплоснабжения, пог. м. | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных водопроводных сетей, пог. м. | 1495 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных станций водоподготовки, шт. | 1 |
|  |  | 2016 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2017 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2018 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2019 год | 2 781,40 | 0,00 | 2 781,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Количество отремонтированного котельного оборудования, шт. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количетсво отремонтированных узлов учета, шт | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных сетей горячего водоснабжения, пог. м. | 140 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных сетей теплоснабжения, пог. м. | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных водопроводных сетей, пог. м. | 1495 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных станций водоподготовки, шт. | 1 |
|  |  | 2020 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2021 год прогноз | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2022 год прогноз | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х | Х |
| 19.2.1 | Мероприятие 1 "Капитальный ремонт котельного оборудования Богашевского сельского поселения" | 2019 год | 667,1 | 0 | 667,1 | 0 | 0,00 | 0 | УЖКХ, ГО и ЧС | Количество отремонтированного котельного оборудования, шт. | 1 |
| 19.2.2 | Мероприятие 2 "Капитальный ремонт участка сети горячего водоснабжения в п. Мирный, ул. Трудовая Томского района Томской области" | 2019 год | 253,7 | 0 | 253,7 | 0 | 0,00 | 0 | УЖКХ, ГО и ЧС | Количетсво отремонтированных узлов учета, шт | 1 |
| 19.2.3 | Мероприятие 3 "Капитальный ремонт узла учета газа котельной в п. Мирный Томского района Томской области" | 2019 год | 169,2 | 0 | 169,2 | 0 | 0,00 | 0 | УЖКХ, ГО и ЧС | Количество отремонтированных сетей горячего водоснабжения, пог. м. | 140 |
| 19.2.4 | Мероприятие 4 "Капитальный ремонт станции водоподготовки в д. Кисловка Томского района Томской области" | 2019 год | 338,3 | 0 | 338,3 | 0 | 0,00 | 0 | УЖКХ, ГО и ЧС | Количество отремонтированных станций водоподготовки, шт. | 1 |
| 19.2.5 | Мероприятие 5 "Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Межениновка, ул. Первомайская Томского района Томской области" | 2019 год | 446,8 | 0 | 446,8 | 0 | 0,00 | 0 | УЖКХ, ГО и ЧС | Количество отремонтированных водопроводных сетей, пог. м. | 400 |
| 19.2.6 | Мероприятие 6 "Капитальный ремонт водопроводных сетей в с.Корнилово Томского района Томской области " | 2019 год | 634,4 | 0 | 634,4 | 0 | 0,00 | 0 | УЖКХ, ГО и ЧС | Количество отремонтированных водопроводных сетей, пог. м. | 750 |
| 19.2.7 | Мероприятие 7 "Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Новорождественское, ул. Октябрьская Томского района Томской области" | 2019 год | 50,3 | 0 | 50,3 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ, ГО и ЧС | Количество отремонтированных водопроводных сетей, пог. м. | 10 |
| 19.2.8 | Мероприятие 8 "Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Новорождественское, ул. Первомайская Томского района Томской области" | 2019 год | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ, ГО и ЧС | Количество отремонтированных водопроводных сетей, пог. м. | 150 |
| 19.2.9 | Мероприятие 9 "Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Новорождественское, ул. Советская Томского района Томской области" | 2019 год | 72,9 | 0 | 72,9 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ, ГО и ЧС | Количество отремонтированных водопроводных сетей, пог. м. | 185 |
| 19.2.10 | Мероприятие 10 "Капитальный ремонт тепловых сетей в д. Мазалово, ул. Г. Николаевой Томского района Томской области" | 2019 год | 90,7 | 0 | 90,7 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ, ГО и ЧС | Количество отремонтированных сетей теплоснабжения, пог. м. | 100 |