МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОМСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОГО  РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«_28_»_09_2010 г.	№ _311-П__

г. Томск

Об утверждении Рабочего плана по переходу

на предоставление муниципальных услуг в

электронном виде

В целях планирования и эффективной организации перехода органов местного самоуправления муниципального образования «Томский район»,  муниципальных учреждений Томского района на предоставление муниципальных услуг в электронном виде,  в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.06.2009 № 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», распоряжениями Правительства РФ от 17.10.2009 № 1555-р, от 17.12.2009 № 1993-р, распоряжением Губернатора Томской области от 19.04.2010 № 122-р, распоряжением Главы Томского района (Главы Администрации) от 28.04.2010 № 141-П «О создании рабочей группы по переводу муниципальных услуг в электронный вид»,

# СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ:

1. Утвердить Рабочий план муниципального образования «Томский район» по переходу на предоставление муниципальных услуг в электронном виде, согласно приложению 1.

2. Ответственным исполнителям, указанным в приложении № 1 к настоящему распоряжению, в срок до 01.12.2010 года разработать и представить на утверждение Главе района (Главе Администрации) административные регламенты соответствующих муниципальных услуг.

3. Рекомендовать Главам сельских поселений муниципального образования «Томский район» принять (издать) собственные правовые акты по утверждению рабочих планов по переходу на предоставление муниципальных услуг в электронном виде, согласно приложению 2, разработать и утвердить административные регламенты соответствующих муниципальных услуг.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации - начальника Управления по экономической политике и муниципальным ресурсам  Матирову И.А.

Глава Томского района

(Глава Администрации)                                                           А.Н. Каплунов

Михайлов 40 83 13

Приложение 1 к распоряжению

Администрации Томского района

от «28»_____09_____ 2010 года № 311-П

Рабочий план муниципального образования «Томский район»

по переходу на предоставление муниципальных услуг в электронном виде

| Наименование услуги в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 №1993-р | Наименование услуги, предоставляемой в муниципальном районе (городском округе) | Наименование Административного регламента (реквизиты или срок разработки) | Зам. Главы ОМСУ ТО, ответственный за перевод услуг в электронный вид; Ответственный исполнитель (ФИО, подразделение, должность, телефон, эл.почта) | Сроки реализации этапов перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап |
| I. Услуги в сфере образования и науки |
| 2. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) | 1. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) |  | Заместитель Главы Администрации-начальник Управления по социальной политике Железчиков В.П. Начальник Управления образования Администрации Томского района Ефиимов С.Н. | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| 3. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории субъекта Российской Федерации | 2. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального школьного, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования (городского округа) Российской Федерации |  | Заместитель Главы Администрации-начальник Управления по социальной политике Железчиков В.П. Начальник Управления образования Администрации Томского района Ефиимов С.Н. | 01.12.2010 | - | - | - | - |
| 4. Предоставление информации об организации начального, среднего и дополнительного профессионального образования | 3. Предоставление информации об организации начального, среднего и дополнительного профессионального образования |  | Заместитель Главы Администрации-начальник Управления по социальной политике Железчиков В.П. Начальник Управления образования Администрации Томского района Ефиимов С.Н. | 01.12.2010 | - | - | - | - |
| 6. Зачисление в образовательное учреждение | 4. Зачисление в образовательное учреждение |  | Заместитель Главы Администрации-начальник Управления по социальной политике Железчиков В.П. Начальник Управления образования Администрации Томского района Ефиимов С.Н. | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| 7. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение | 5. Предоставление информации о порядке зачисления в образовательное учреждение |  | Заместитель Главы Администрации-начальник Управления по социальной политике Железчиков В.П. Начальник Управления образования Администрации Томского района Ефиимов С.Н. | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| 8. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости | 6. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося |  | Заместитель Главы Администрации-начальник Управления по социальной политике Железчиков В.П. Начальник Управления образования Администрации Томского района Ефиимов С.Н. | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| 9. Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках | 7. Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках |  | Заместитель Главы Администрации-начальник Управления по социальной политике Железчиков В.П. Начальник Управления образования Администрации Томского района Ефиимов С.Н. | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| II. Услуги в сфере здравоохранения |
| 14. Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации оказания специализированной медицинской помощи в специализированных медицинских учреждениях | 8. Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации оказания специализированной медицинской помощи в специализированных медицинских учреждениях |  | Заместитель Главы Администрации-начальник Управления по социальной политике Железчиков В.П. Руководители муниципальных учреждений здравоохранения | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| 19. Прием заявок (запись) на прием к врачу | 9. Прием заявок (запись) на прием к врачу |  | Заместитель Главы Администрации-начальник Управления по социальной политике Железчиков В.П. Руководители муниципальных учреждений здравоохранения | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| 20. Заполнение и направление в аптеки электронных рецептов | 10. Заполнение и направление в аптеки электронных рецептов |  | Заместитель Главы Администрации-начальник Управления по социальной политике Железчиков В.П. Руководители муниципальных учреждений здравоохранения | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| III. Услуги в сфере социальной защиты населения |
| 21.Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов | 11.Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов |  | Заместитель Главы Администрации-начальник Управления по социальной политике Железчиков В.П. Начальник отдела по опеке и попечительству Филюшина О.М. | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| 22. Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации | 12. Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации |  | Заместитель Главы Администрации-начальник Управления по социальной политике Железчиков В.П. Начальник отдела по опеке и попечительству Филюшина О.М. | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| 23. Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей | 13. Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей |  | Заместитель Главы Администрации-начальник Управления по социальной политике Железчиков В.П. Начальник отдела по опеке и попечительству Филюшина О.М. | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| 24.Предоставление информации, прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) или патронаж над определенной категорией граждан (малолетние, несовершеннолетние, лица, признанные в установленном законом порядке недееспособными) | 14. Предоставление информации, прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) или патронаж над определенной категорией граждан (малолетние, несовершеннолетние, лица, признанные в установленном законом порядке недееспособными) |  | Заместитель Главы Администрации-начальник Управления по социальной политике Железчиков В.П. Начальник отдела по опеке и попечительству Филюшина О.М. | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| 25.Социальная поддержка ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | 15. Социальная поддержка ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов |  | Заместитель Главы Администрации-начальник Управления по социальной политике Железчиков В.П. Начальник отдела по опеке и попечительству Филюшина О.М. | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| 26. Социальная поддержка семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей) | 16. Социальная поддержка семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей) |  | Заместитель Главы Администрации-начальник Управления по социальной политике Железчиков В.П. Начальник отдела по опеке и попечительству Филюшина О.М. | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| 27.Социальная поддержка жертв политических репрессий | 17. Социальная поддержка жертв политических репрессий |  | Заместитель Главы Администрации-начальник Управления по социальной политике Железчиков В.П. Начальник отдела по опеке и попечительству Филюшина О.М. | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| 28. Социальная поддержка отдельных категорий граждан в соответствии с принятыми нормативными актами субъекта Российской Федерации | 18. Социальная поддержка отдельных категорий граждан в соответствии с принятыми нормативными актами муниципального образования (городского округа) |  | Заместитель Главы Администрации-начальник Управления по социальной политике Железчиков В.П. Начальник отдела по опеке и попечительству Филюшина О.М. | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| 29.Назначение и выплата пособия по уходу за ребенком | 19. Назначение и выплата пособия по уходу за ребенком |  | Заместитель Главы Администрации-начальник Управления по социальной политике Железчиков В.П. Начальник отдела по опеке и попечительству Филюшина О.М. | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | - |
| 30.Социальная поддержка малоимущих граждан | 20. Социальная поддержка малоимущих граждан |  | Заместитель Главы Администрации-начальник Управления по социальной политике Железчиков В.П. Начальник отдела по опеке и попечительству Филюшина О.М. | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| 31.Назначение и выплата пособия на оплату проезда на общественном транспорте | 21. Назначение и выплата пособия на оплату проезда на общественном транспорте |  | Заместитель Главы Администрации-начальник Управления по социальной политике Железчиков В.П. Начальник отдела по опеке и попечительству Филюшина О.М. | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| 32. Прием заявлений и предоставление льгот по оплате услуг связи | 22. Прием заявлений и предоставление льгот по оплате услуг связи |  | Заместитель Главы Администрации-начальник Управления по социальной политике Железчиков В.П. Начальник отдела по опеке и попечительству Филюшина О.М. | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| IV Услуги в сфере содействия занятости населения и записи актов гражданского состояния |
| 40.Прием и выдача документов о государственной регистрации актов гражданского состояния: рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени, смерти | 23. Прием и выдача документов о государственной регистрации актов гражданского состояния: рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени, смерти |  | Заместитель Главы Администрации -начальник Управления Делами Шрейдер О.А. | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | - |
| V Услуги в сфере культуры |
| 43. Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального или местного значения, находящихся на территории субъекта Российской Федерации и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории культуры) народов Российской Федерации | 24. Предоставление информации об объектах культурного наследия местного значения, находящихся на территории муниципального образования (городского округа) и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории культуры) народов Российской Федерации |  | Заместитель Главы Администрации-начальник Управления по социальной политике Железчиков В.П. Начальник отдела культуры Ким В.Н. | 01.12.2010 | - | - | - | - |
| 44. Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармонии, киносеансов, анонсы данных мероприятий | 25. Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармонии, киносеансов, анонсы данных мероприятий |  | Заместитель Главы Администрации-начальник Управления по социальной политике Железчиков В.П. Начальник отдела культуры Ким В.Н. | 01.12.2010 | - | - | - | - |
| 45. Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах | 26. Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах |  | Заместитель Главы Администрации-начальник Управления по социальной политике Железчиков В.П. Начальник отдела культуры Ким В.Н. | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| 46. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных | 27. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных |  | Заместитель Главы Администрации-начальник Управления по социальной политике Железчиков В.П. Начальник отдела культуры Ким В.Н. | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| VI Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| 48.Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | 28.Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению |  | Заместитель Главы Администрации — начальник Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Вульф А.В. | 01.12.2010 | - | - | - | - |
| VII. Услуги в сфере имущественно-земельных отношений, строительства и регулирования предпринимательской деятельности |
| 52.Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной и муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду | 29. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду |  | Заместитель Главы Администрации — начальник Управления по экономической политике и муниципальным ресурсам Матирова И.А. Председатель Комитета муниципального имущества Гачкайло Г.И. | 01.12.2010 | - | - | - | - |
| 53. Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков | 30. Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков |  | Заместитель Главы Администрации — начальник Управления по экономической политике и муниципальным ресурсам Матирова И.А. Председатель Комитета по земельным ресурсам Тырышкина Т.А. | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | - |
| 54. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей | 31. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей |  | Заместитель Главы Администрации — начальник Управления по экономической политике и муниципальным ресурсам Матирова И.А. Председатель Комитета по земельным ресурсам Тырышкина Т.А. | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | - |
| 55. Выдача разрешений на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства | 32. Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства |  | Заместитель Главы Администрации — начальник Управления по экономической политике и муниципальным ресурсам Матирова И.А. Председатель Комитета по земельным ресурсам Тырышкина Т.А. | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | - |
| 56. Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного значения, находящихся в государственной и муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности | 33. Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного значения, находящихся в государственной и муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности |  | Заместитель Главы Администрации — начальник Управления по экономической политике и муниципальным ресурсам Матирова И.А. Председатель Комитета по земельным ресурсам Тырышкина Т.А. | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |

Приложение 2 к распоряжению

Администрации Томского района

от «__» _____________ 20__ года

Рабочий план _____________________ сельского поселения

по переходу на предоставление муниципальных услуг в электронном виде

| Наименование услуги в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 №1993-р | Наименование услуги, предоставляемой в сельском поселении | Наименование Административного регламента (реквизиты или срок разработки) | Зам. Главы ОМСУ ТО, ответственный за перевод услуг в электронный вид; Ответственный исполнитель (ФИО, подразделение, должность, телефон, эл.почта) | Сроки реализации этапов перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап |
| I. Услуги в сфере социальной защиты населения |
| 33.Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | 1. Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг |  |  | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| 34.Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма | 2. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма |  |  | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| 35.Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях | 3. Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях |  |  | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| 36.Прием заявлений и выплата материальной и иной помощи для погребения | 4. Прием заявлений и выплата материальной и иной помощи для погребения |  |  | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| V Услуги в сфере культуры |
| 43. Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального или местного значения, находящихся на территории субъекта Российской Федерации и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории культуры) народов Российской Федерации | 5. Предоставление информации об объектах культурного наследия местного значения, находящихся на территории муниципального образования (городского округа) и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории культуры) народов Российской Федерации |  |  | 01.12.2010 | - | - | - | - |
| 44. Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармонии, киносеансов, анонсы данных мероприятий | 6. Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармонии, киносеансов, анонсы данных мероприятий |  |  | 01.12.2010 | - | - | - | - |
| 45. Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах | 7. Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах |  |  | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| 46. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных | 8. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных |  |  | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| VI Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| 47.Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения | 9. Прием заявлений и выдача документов о согласовании (согласование) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения |  |  | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | - |
| 48.Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | 10.Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению |  |  | 01.12.2010 | - | - | - | - |
| 49. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение | 11. Перевод жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения |  |  | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | - |
| 50. Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника помещения, справок и иных документов) | 12. Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника помещения, справок и иных документов) |  |  | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | - |
| 51. Предоставление документов (технического паспорта здания (строения) или выписки из него, поэтажного плана, плана земельного участка, экспликации к поэтажному плану, правки об инвентаризационной стоимости объекта недвижимости и иных документов) | 13. Предоставление документов (технического паспорта здания (строения) или выписки из него, поэтажного плана, плана земельного участка, экспликации к поэтажному плану, правки об инвентаризационной стоимости объекта недвижимости и иных документов) |  |  | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | - |
| VII. Услуги в сфере имущественно-земельных отношений, строительства и регулирования предпринимательской деятельности |
| 52.Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной и муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду | 14. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду |  |  | 01.12.2010 | - | - | - | - |
| 53. Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков | 15. Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков |  |  | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | - |
| 54. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей | 16. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей |  |  | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | - |
| 55. Выдача разрешений на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства | 17. Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства |  |  | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | - |
| 56. Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного значения, находящихся в государственной и муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности | 18. Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного значения, находящихся в государственной и муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности |  |  | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| 57. Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию | 19. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию, расположенных на территории муниципального образования (городского округа) |  |  | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | - |
| 58. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций | 20. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории муниципального образования (городского округа), аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций |  |  | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 07.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |